Aiškinamasis raštas
DĖL PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO  NR. 1-39 „DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTO „PANEVĖŽIO „VYTURIO“ PROGIMNAZIJOS (VIDURINĖS MOKYKLOS) PASTATO, ESANČIO VASARIO 16-OSIOS G. 40, PANEVĖŽYJE, REKONSTRAVIMAS“ PARAIŠKĄ GAUTI LĖŠŲ PAGAL SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMĄ, DALYVAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMOJE, 25 PROC. PLANUOJAMŲ REKONSTRAVIMO IŠLAIDŲ PADENGIMO IR SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 5 D. SPRENDIMO NR. 1-11-7 1, 2, 3 PUNKTŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS“ PAKEITIMO 
2014 m. gegužės 12 d.

Panevėžys

1. Problemos esmė: 
Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. 1-39 „Dėl pritarimo teikti projekto „Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos (vidurinės mokyklos) pastato, esančio vasario 16-osios g. 40, Panevėžyje, rekonstravimas“ paraišką gauti lėšų pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programą, dalyvavimo Švietimo įstaigų modernizavimo programoje, 25 proc. planuojamų atnaujinimo (modernizavimo) išlaidų padengimo ir savivaldybės Tarybos 2011 m. gruodžio 5 d. sprendimo Nr. 1-11-7 1, 2, 3 punktų pripažinimo netekusiais galios“ nuspręsta dalyvauti Švietimo įstaigų modernizavimo programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1290 ir padengti 25 proc. (apie 750 tūkst. Lt) planuojamų „Vyturio“ progimnazijos (buvusios vidurinės mokyklos)  mokyklos atnaujinimo (modernizavimo) išlaidų iš Savivaldybės naudojamos paskolos lėšų.

Šiuo metu įgyvendinamas projektas „Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos (vidurinės mokyklos) pastato, esančio vasario 16-osios g. 40, Panevėžyje, rekonstravimas“ (toliau – Projektas), kuris finansuojamas pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“. Įgyvendinant šį projektą, 2012 m. gruodžio 27 d. buvo pasirašyta finansavimo ir administravimo sutartis Nr. S-VP3-3.4.-ŪM-03-V-04-095 (toliau- Sutartis) tarp Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos, Viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros, ir Panevėžio miesto savivaldybės administracijos.  Sutartimi skirta –  FORMTEXT 
apie 2,9 mln. Lt (su  PVM) Projekto tikslams pasiekti. Projekto veiklų įgyvendinimui 2013 m. liepos 17 d su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija buvo pasirašyta lėšų naudojimo sutartis Nr. 22-876 ir skirti 230 tūkst. Lt (su PVM). Panevėžio miesto savivaldybei prisidėjus apie 750 tūkst. Lt 2013 - 2014 metais  buvo atlikti rangos darbai:
· sporto salėje pakeisti šiuolaikiniai, energiją taupantys ir higienos normos reikalavimus atitinkantys šviestuvai, pakeista naujai elektros laidų instaliacija, įrengtas avarinis apšvietimas, prie išėjimo durų sumontuoti evakuaciniai šviestuvai;
· WC patalpose mechaniniam vėdinimui po pakabinamomis lubomis naujai įrengti ortakiai, pakeisti šviestuvai ir elektros laidų instaliacija, pakeisti sanitariniai prietaisai, atlikti apdailos darbai;
· sumontuoti nauji langai pritaikyti patalpų vėdinimui - su dviejų krypčių varstymu, laipsnišku lango varčios atlenkimo padėties nustatymu, su horizontaliomis infiltracinėmis orlaidėmis;
· pakeistos lauko ir tambūro durys;
· apšiltintos mokyklos pastato sienos;
· suremontuota ir apšiltinta pastato cokolinė dalis ir pamatas;
· pakeistos išorės sienos iš stiklo blokelių langais ir mūru;
· apšiltintas ir nauja danga uždengtas stogas;
· atliktas įėjimo stogelių remontas;

· įrengta žaibosauga;

· modernizuota šildymo sistema;
· modernizuota karšto vandens sistema;
· atlikta šalto vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija;

· pilnai modernizuota lietaus surinkimo sistema;

· įrengta apsauginė ir priešgaisrinė signalizacijos;
· įrengtas kompiuterinis tinklas;

· sutvarkytas elektros įvadas ir įrengtas lauko apšvietimas;
· pastatas pritaikytas žmonėms su negalia reikmėms, įrengtas pandusas ir tualetas.
Tačiau Panevėžio „Vyturio“ progimnazijoje esančios mechaninės ventiliacijos neveikia, esanti elektros instaliacija nekeista nuo pastato statybos laikų. Patalpoms apšviesti naudojami seno tipo šviestuvai. Šviestuvai neefektyvūs, naudojantys daug elektros energijos. Apšvietimo kokybė klasėse ir koridoriuose yra prasta ir neatitinka dabartinių reikalavimų. Dalis šviestuvų nešviečia arba kelią triukšmą, nevienodai sklaido šviesą, tai erzina ir trukdo susikaupti moksleiviams bei didina regos įtampą. Pastato senoje įvadinėje elektros spintoje sumontuoti seno tipo saugikliai. 

Panevėžio miesto savivaldybės administracija 2013 m. kreipėsi į LR Ūkio ministeriją ir į VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrą dėl Sutarties papildomo finansavimo ir 2014 m. balandžio 28 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 4-241 Projektui skirtas papildomas finansavimas kapitalo formavimo išlaidoms padengti – iki 1 000 000 (milijono) Lt finansavimo dalis (intensyvumas) – iki 99,09 proc. 
2014 m sausio 7 d. Panevėžio miesto savivaldybės Investicijų projektų atrankos grupės posėdžio metu buvo nutarta, kad Panevėžio miesto savivaldybė prisidės iki 25 proc. viso projekto vertės iš ilgalaikės paskolos pagal aprašą netinkamoms papildomoms projekto veikloms finansuoti. Kadangi apie 750 tūkst. Lt jau numatyta, prie papildomos 1 mln. paramos  reikia apie 250 tūkst. Lt. paskolos lėšų. 2014 m. gegužės 6 d. Investicijų projektų atrankos grupės posėdžio metu nutarta, kad lėšos bus panaudotos ventiliacijos sistemos ir elektros instaliacijos darbams apmokėti.
2. Kaip šiuo metu spendžiami sprendimo projekte aptarti klausimai:
Projekto veiklų įgyvendinimas turėjo baigtis 2014 m., tačiau Panevėžio miesto savivaldybės administracijos prašymu 2014 m. balandžio 28 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 4-241  Projektui skirtas papildomas finansavimas 1 mln. Lt vėdinimo sistemai su rekuperacija įrengti, apšvietimo sistemai, elektros instaliacijai modernizuoti ir projekto vykdymo priežiūrai. Šiuo metu VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra ruošia ir derina Sutarties pakeitimą. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga numatoma 2015 m. Yra Investicijų projektų atrankos grupės narių pritarimas papildomiems 250 tūkst. Lt iš paskolos papildomoms projekto veikloms finansuoti.
3. Sprendimo priėmimo būtinumo pagrindas, kokių pozityvių rezultatų laukiama:

Vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-65 patvirtinto Panevėžio miesto savivaldybės ilgalaikių paskolų ėmimo, naudojimo ir atskaitomybės tvarkos aprašo nuostatomis, reikalingos 250 tūkst. Lt lėšos iš ilgalaikės paskolos Projekto įgyvendinimui, kurioms pritarė Investicijų projektų atrankos grupės nariai.
4. Skaičiavimai, išlaidų sąmatos finansavimo šaltiniai:
Savivaldybės indėlis įsisavinant papildomą paramą,  sudarytų 250 tūkst. Lt. iš ilgalaikės paskolos, kurie būtų panaudoti 2015 metais modernizuojant Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos  pastato inžinierines sistemas.
5. Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta:
Šiuo atveju neigiamų pasekmių nebus. 

6. Kieno iniciatyva parengtas sprendimo projektas:
Projekto vadovo Gintaro Lebedevo ir Investicijų skyriaus.
7. Sprendimas suderintas su Tarybos sekretore I. Mazaliauskiene, mero pavaduotoju Maurikijumi Grėbliūnu, Administracijos direktore Kristina Vareikiene, Administracijos direktoriaus pavaduotoja Janina Gaidžiūnaite, Investicijų skyriaus vedėja Diana Bajorūne Statybos ir statinių priežiūros skyriaus vyriausiąja specialiste, atliekančia skyriaus vedėjo funkcijas Rasa Augustinaite, Teisės skyriaus vedėja Daiva Svireliene, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja Ona Chomentauskiene, Kanceliarijos vyr. kalbos tvarkytoja Daiva Petruityte 

PRIDEDAMA: Antikorupcinio vertinimo metodikos 1 ir 2 priedai, 2 lapai.
Investicijų skyriaus vyriausioji specialistė 
Dalia Meškauskienė
Projekto vadovas 


Gintaras Lebedevas
