PATVIRTINTA

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos

2015 m. vasario     d. sprendimu Nr.

# Miesto infrastruktūros objektų plėtros, modernizavimo ir priežiūros programa

| # Planuojamas laikotarpis | 2015–2017 m. |
| --- | --- |
| # Asignavimų valdytojas(-ai), kodas | Panevėžio miesto savivaldybės administracija, 288724610 |
| # Priemonių vykdytojas(-ai), (skyrius(-iai)) | Savivaldybės administracijos Statybos ir statinių priežiūros skyrius Miesto ūkio skyrius Investicijų skyrius Socialinės paramos skyrius Architektūros ir urbanistikos skyrius Kultūros paveldo skyrius Ekologijos skyrius Kūno kultūros ir sporto centras |

| ### Programos pavadinimas | Miesto infrastruktūros objektų plėtros, modernizavimo, priežiūros ir investicijų projektų programa | #### Kodas | 10 |
| --- | --- | --- | --- |

| Programos parengimo argumentai | Programa parengta siekiant plėsti, modernizuoti miesto infrastruktūros objektus, padidinti viešųjų erdvių patrauklumą, užtikrinti švarą ir tvarką, teikti gyventojams kokybiškas komunalines paslaugas, prižiūrėti ir modernizuoti miesto inžinerinės ir rekreacinės infrastruktūros objektus. Panevėžio infrastruktūros objektų plėtra ir modernizavimas sudaro prielaidas tolesniam ekonominiam miesto vystymuisi, kokybiškos gyvenimo aplinkos gerinimui, patrauklaus investicijoms miesto įvaizdžio kūrimui. Šia programa įgyvendinamas Panevėžio miesto plėtros 2014–2020 metų strateginio plano tikslas – modernizuoti ir plėsti miesto inžinerinę infrastruktūrą, išsaugoti ir gerinti aplinkos kokybę. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilgalaikis prioritetas (pagal SP) | Kokybiškų gyvenimo sąlygų ir aukštos socialinės gerovės kūrimas Darni miesto teritorijų ir infrastruktūros plėtra | ##### Kodas | 02 03 |
| Programos tikslas | Pagerinti miesto ūkio infrastruktūrą ir saugumą | # Kodas | 01 |
| Tikslo įgyvendinimo aprašymas Siekiant užsibrėžto tikslo, bus projektuojami, remontuojami ir įrengiami lietaus nuotekų tinklai, prižiūrimos ir valomos miesto gatvės, prižiūrimi apšvietimo tinklai, vykdoma miesto pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra, taisomas gatvių asfalto dangos viršutinis sluoksnis. Gerinant susisiekimo sistemą, bus atliekami V. Alanto, J. Janonio gatvių tiesimo darbai. Toliau plėtojami susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros objektai, rekonstruojamos miesto gatvės, diegiamos naujos priemonės eismo saugumui didinti. Gerinant miesto estetinį urbanistinį vaizdą, bus atnaujinami mažosios architektūros objektai, tvarkomi miesto parkai ir skverai, prižiūrimi ir atnaujinami želdiniai. Modernizuojant Savivaldybei priklausančias įstaigas ir vykdant jų plėtrą, bus rengiami ir įgyvendinami švietimo, kultūros ir meno, socialinių įstaigų statybų, atnaujinimo ir remonto darbų projektai. |  |  |  |

Šiam tikslui įgyvendinti iškelti 4 uždaviniai. 1 uždavinys. Tobulinti miesto ūkio infrastruktūrą. Siekiant užtikrinti nuolatinį miesto inžinerinių tinklų (esančių Savivaldybės žinioje) funkcionavimą, bus atliekami kasmetiniai inžinerinių tinklų priežiūros, einamojo remonto ir avarinių gedimų likvidavimo darbai. Bus siekiama, kad miesto viešosios erdvės – skverai, alėjos, parkai – taptų estetiškesnės ir patrauklesnės miesto gyventojams ir turistams, bus prižiūrimi ir tvarkomi miesto gėlynai, vykdoma miesto paplūdimių priežiūra. Įgyvendinant šį uždavinį bus toliau palaikomas integruotų stebėjimo sistemų diegimas viešosiose vietose. Vaizdo kameromis visą parą bus filmuojamos nesaugios miesto dalys, turistų ir miesto gyventojų dažnai lankomos vietos. Uždaviniui įgyvendinti numatomos šios priemonės: - prižiūrėti infrastruktūros objektus; - finansuoti vaizdo kamerų, kitų techninių priemonių naudojimą viešoms vietoms stebėti; - įsigyti programinę įrangą; - atlikti Ramygalos g. kapinių rytinės pusės nusausinimo darbus. Produkto vertinimo kriterijai: - prižiūrėti infrastruktūros objektai; - vykdomi vaizdo kameromis transliuojamo vaizdo stebėjimai; - atlikti Ramygalos g. kapinių rytinės pusės nusausinimo darbai.

2 uždavinys. Gerinti susisiekimo sistemą. Siekiant užtikrinti tinkamą miesto gatvių tinklo ir susijusios infrastruktūros būklę, kiekvienais metais vykdomi gatvių, pėsčiųjų perėjų, tiltų ir viadukų, apšvietimo tinklų priežiūros ir remonto darbai, prižiūrimos ir diegiamos eismo saugą didinančios priemonės. Gerinant susisiekimo sistemą, planuojama įgyvendinti šias priemones: - tiesti V. Alanto gatvę; - organizuoti rinkliavą už transporto stovėjimą gatvėse ir aikštėse Rinkliavos tarnybai išlaikyti; - plėtoti susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros objektus; - prižiūrėti eismo reguliavimo priemones, įrengti naujas priemones eismo saugumui didinti; - tiesti J. Janonio gatvę. Produkto vertinimo kriterijai: - V. Alanto g. (nuo Projektuotojų g. iki Savitiškio g.) ir Savitiškio g. (nuo V. Alanto g. iki Kniaudiškių g.) projektavimas; - rekonstruota Projektuotojų g. dalis (nuo Molainių g. iki Kniaudiškių g., įskaitant ir Molainių g.–Projektuotojų g. sankryžą); - rekonstruota Stetiškių g. dalis (nuo Aitvarų g. iki Stetiškių g. 42); - rekonstruota Pušaloto g. dalis (nuo žiedinės sankryžos (ją įskaitant) iki geležinkelio pervažos); - rekonstruotas pėsčiųjų tiltas per Nevėžio upę Plukių gatvėje; - įrengta eismo saugumo priemonių; - įrengta pėsčiųjų perėja, numatant technines eismo reguliavimo priemones, reikalingas eismo saugumui užtikrinti Ramygalos g. dalyje tarp Matininkų g. ir įvažų į pastatus (Ramygalos g. 190E ir 149 D); - J. Janonio g., kuri jungiasi su magistraliniu keliu A17, Panevėžio aplinkkeliu, rekonstravimas.

3 uždavinys. Tvarkyti ir modernizuoti viešąsias erdves. Siekiant švaros ir tvarkos mieste, numatoma toliau vykdyti Savivaldybei priskirtų teritorijų sanitarinį valymą, miesto vandens telkinių, apleistų teritorijų (nelegalių sąvartynų) valymą, viešųjų erdvių gazonų ir želdinių priežiūrą, apželdinimą. Užtikrinant esamų kapinių priežiūrą, planuojama skirti lėšų kapinėms valyti, administruoti, vandens įrenginiams prižiūrėti, neatpažintiems asmenims laidoti, mirusiųjų kūnams išvežti iš įvykio vietų, Šilaičių kapinių plėtrai (Panevėžio miesto civilinių Šilaičių kapinių išplėtimui Pašilių I k. Ramygalos sen., Panevėžio raj. Detaliuoju planu suformuotas 10,2 ha sklypas, sujungiant esamus privačius žemės sklypus ir prijungiant laisvos valstybinės žemės sklypus), kolumbariumui įrengti. 2015 m. tęsiamas projektas „Nevėžio upės išvalymas nuo praeities taršos kenksmingomis medžiagomis užteršto dumblo Panevėžio miesto ribose“. Panevėžio miesto savivaldybės taryba 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. 1-250 patvirtino tikslinę teritoriją (2014 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. 1-75 pakeitė tikslinės teritorijos ribas), kurioje bus įgyvendinama ITI (integruotų teritorinių investicijų) programa. ITI esmė – investicijų koncentravimas. Programa įgyvendinama daugiasektoriniu strategijų pagrindu, siekiama paskatinti tvarią miestų plėtrą, įtraukiant vietos bendruomenes. Uždaviniui įgyvendinti numatomos šios priemonės: - tvarkyti miesto parkus ir skverus, prižiūrėti ir atnaujinti želdinius; - gaudyti, laikyti, naikinti benamius gyvūnus; - laidoti vienišus ir neatpažintus žmones; - plėsti Šilaičių kapines; - įrengti kolumbariumą (II etapas) - puošti miestą švenčių ir renginių metu; - remontuoti viešąjį tualetą Vilniaus gatvėje; - įgyvendinti projekto „Nevėžio upės išvalymas nuo praeities taršos kenksmingomis medžiagomis užteršto dumblo Panevėžio miesto ribose“ tęstinius įsipareigojimus; - įgyvendinti integruotos teritorijos vystymo programos priemones. Produkto vertinimo kriterijai: - tvarkomi miesto parkai ir skverai; - parengtas Šilaičių kapinių techninis projektas; - įrengtos naujos kapavietės; - įrengtas kolumbariumas (II etapas); - papuoštas miestas švenčių ir renginių metu; - įgyvendinti projektai.

4 uždavinys. Modernizuoti Savivaldybei priklausančius objektus ir vykdyti jų plėtrą. Įgyvendinant šį uždavinį toliau rengiami ir įgyvendinami bendrojo naudojimo rekreacinės paskirties objektų rekonstrukcijos ir plėtros projektai; atnaujinami ir pritaikomi Savivaldybės administracijos veiklai ir bendruomenės poreikiams tenkinti svarbūs pastatai ir patalpos; užtikrinamas socialinių, švietimo ir ugdymo, kūno kultūros ir sporto įstaigų pastatų atnaujinimas ir plėtra; didinamas socialinių paslaugų prieinamumas Panevėžyje. Uždaviniui įgyvendinti numatomos šios priemonės: - įgyvendinti projektą „Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos pastato rekonstravimas Panevėžyje, Vasario 16-osios g. 40“; - įgyvendinti projektą „Panevėžio „Ąžuolo“ pagrindinės mokyklos, Žvaigždžių g. 26, Panevėžyje, atnaujinimas (modernizavimas)“; - įgyvendinti projektą „Panevėžio „Minties“ gimnazijos pastato, esančio Kniaudiškių g. 60, Panevėžyje, atnaujinimas (modernizavimas)“; - įgyvendinti projektą „Panevėžio socialinių paslaugų centro paslaugų plėtra, III etapas“; - įgyvendinti Panevėžio lopšelių-darželių rekonstravimo, modernizavimo projektus; - dalyvauti švietimo įstaigų modernizavimo programoje; - įgyvendinti projektą „Panevėžio miesto dailės galerijos plėtra“; - parengti dokumentus, reikalingus ES paramai gauti; - likviduoti gedimus, įvykusius Savivaldybei priklausančiuose pastatuose, ir nugriauti statinius, teismo pripažintus bešeimininkiais; - apdrausti turtą, sukurtą įgyvendinant projektus, finansuojamus iš ES lėšų; - vykdyti užsakovo funkcijas: - likviduoti gedimus, įvykusius Savivaldybei priklausančiuose pastatuose, ir nugriauti statinius, teismo pripažintus bešeimininkiais; - rekonstruoti ir remontuoti kultūros ir meno įstaigų pastatus; - remontuoti Savivaldybės pastatą; - įgyvendinti projektą „Lopšelio-darželio „Saulutė“ patalpų rekonstravimas pritaikant VšĮ Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stoties veiklai“; - įgyvendinti projektą „Lengvosios atletikos maniežo Panevėžyje modernizavimas“; - įgyvendinti projektą „Panevėžio gamtos mokyklos tvarkybos darbai ir pritaikymas visuomenės poreikiams“; - įgyvendinti projektą „Moigių pastatų komplekso Panevėžyje pritaikymas muziejinei veiklai“; - rekonstruoti Senvagės pagrindinės mokyklos stadioną; - parengti statybos techninį projektą privažiavimui nuo A. Mickevičiaus g. iki 57A namų valdos ir atlikti statybos darbus; - rekonstruoti Panevėžio miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus „Žalioji pelėda“ patalpas (Kniaudiškių g. 38, Panevėžys). Produkto vertinimo kriterijai: - įgyvendinti lopšelių-darželių rekonstravimo projektai; - rekonstruotos mokyklos; - atlikta energijos vartojimo auditų; - parengta mokyklų ir lopšelių-darželių rekonstravimo investicijų projektų; - įgyvendinti projektai; - parengti techniniai projektai; - parengta kadastrinių matavimo bylų; - likviduota gedimų; - apdrausta viešosios paskirties pastatų; - atliktos ekspertizės.

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas. Įgyvendinus programoje numatytus tikslus, uždavinius ir priemones, miestas taps gražesnis, švaresnis, patrauklesnis, pagerės įstaigų darbuotojų darbo ir gyventojų aptarnavimo sąlygos. Pagerinus miesto susisiekimo sistemą, pagerės gyventojų saugumas gatvėse ir keliuose. Panevėžys taps patogesnis, jaukesnis gyventojams ir miesto svečiams, bus sukurtas patrauklaus miesto įvaizdis investuotojams.

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai: Valstybės biudžeto, Valstybės privatizavimo fondo, Savivaldybės biudžeto, Savivaldybės privatizavimo fondo, Kelių priežiūros ir plėtros programos, ES lėšos, banko paskola ir kiti finansavimo šaltiniai.

Panevėžio miesto plėtros strateginio plano dalys, susijusios su vykdoma programa: 2.1.1.4, 2.1.1.5, 2.2.1.2, 2.4.1.7, 3.2.1.3, 3.2.1.7, 3.3.1.2, 3.3.1.3, 3.3.1.4, 3.4.1.1, 3.4.1.2, 3.4.1.3, 3.4.1.4, 3.4.1.5, 3.4.1.6, 3.4.2.8.

Susiję Lietuvos Respublikos ir Savivaldybės teisės aktai: Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, Akcinių bendrovių įstatymas, Vietos savivaldos įstatymas, Statybos įstatymas, kiti teisės aktai, Panevėžio miesto plėtros 2014–2020 metų strateginis planas.

Kita svarbi informacija. Nėra.

Formos 1b tęsinys

MIESTO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PLĖTROS,

MODERNIZAVIMO, PRIEŽIŪROS IR INVESTICIJŲ PROJEKTŲ PROGRAMOS (10)

LĖŠŲ POREIKIS IR NUMATOMI FINANSAVIMO ŠALTINIAI

| Ekonominės klasifikacijos grupė, finansavimo šaltiniai | Asignavimai 2014 m. (bazinis biudžetas) Eur | Asignavimai biudžetiniams 2015 m. Eur | 2016 m. projektas Eur | 2017 m. projektas Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. IŠ VISO LĖŠŲ POREIKIS | 8139829 | 8217668 | 10947530 | 11539679 |
| 1.1. Išlaidoms |  |  |  |  |
| iš jų darbo užmokesčiui | 22475 | 12295 |  |  |
| 1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti | 5330660 | 4992620 |  |  |
| 2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI | 8139829 | 8217668 | 10947530 | 11539679 |
| 2.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo: |  |  |  |  |
| 2.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos SB | 2930115 | 2702922 | 2885465 | 2669336 |
| 2.1.2.Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB (AA) |  |  |  |  |
| 2.1.3. Specialiosios programos lėšos SP |  |  |  |  |
| 2.1.4. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB (VB) | 106001 | 579240 | 450033 | 636838 |
| 2.1.5. Valstybės biudžeto lėšos VB | 73737 | 46434 |  |  |
| 2.2. Kiti šaltiniai, iš viso: |  |  |  |  |
| 2.2.1. Paskolos lėšos P | 1122307 | 855722 | 1248000 | 1248000 |
| 2.2.2. Privatizavimo fondo lėšos PF |  |  |  |  |
| 2.2.3. ES paramos lėšos ES | 2176494 | 1553350 | 4626944 | 4877704 |
| 2.2.4. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPPP | 1174409 | 2480000 | 1412088 | 1782801 |
| 2.2.5. Kiti finansavimo šaltiniai Kt (TL) | 556766 |  | 325000 | 325000 |