2
Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 
2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. 1-222
priedas

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	AB "PANEVĖŽIO ENERGIJA" 2019-2022 METŲ INVESTICIJŲ PLANAS PANEVĖŽIO MIESTE (lyginamasis variantas)

	

	Eil. Nr.
	Objekto pavadinimas
	Finansavimo šaltinis
	Planuojama

objekto vertė, 

tūkst. €
	Investicijos, tūkst. €
	Trumpa objekto charakteristika
	Pastabos

	
	
	
	
	2019 m. 
	2020 m. 
	2021 m. 
	2022 m. 
	
	

	1.
	Gamyba

	1.1.
	Panevėžio RK-1 katilinės rekonstravimas (užbaigimas)
	50% SF                          50% PE                 
	3400
	2300
	0
	0
	0
	9,8 MW (VŠK-8 MW ir kondensacinis  ekonomaizeris – 1,8 MW), kuras – biokuras
	2018 m. tęstinė investicija, patikslinamas 2017-06-29 sprendimas Nr. 1-222


	1.2.
	Garo-vandens šilumokaičio statyba Panevėžio RK-1
	PE
	400
	0
	400
	0
	0
	15 MW
	Investicija derinama

	1.3.
	Kamino statyba Panevėžio RK-1
	PE
	150
	0
	150
	0
	0
	 
	Investicija derinama

	1.4.
	Panevėžio elektrinės katilinės rekonstravimas (užbaigimas)
	50% SF                          50% PE                 
	3200
	2100
	0
	0
	0
	9,8MW (VŠK-8 MW ir kondesac. ekonomaizeris- 1,8MW), kuras - biokuras
	2018 m. tęstinė investicija

	1.5.
	Biokuro garo katilo ir kondensacinio ekonomaizerio statyba Panevėžio elektrinėje Senamiesčio g. 113
	50 % SF                          50 % PE                 
	12000
	12000
	0
	0
	0
	25 t/h garo katilas ir 5MW kondensacinis ekonomaizeris,  kuras – biokuras
	Investicija derinama

	 

 
	Viso gamybai Panevėžio mieste:
	 


	7150

19150
	4400

16400
	550
	0
	0
	 

 
	 

 

	
	Iš jų - AB "Panevėžio energija" lėšos
	 
	3850

9850
	2200

8200
	550
	0
	0
	
	

	2.
	Perdavimas 

	2.1.
	Panevėžio m. šilumos tinklų rekonstravimas II etapas
	50% SF                          50% PE                 
	2018
	2018
	0
	0
	0
	2DN50 iki DN500 mm, L ~ 3787 m
	Investicija derinama

	2.2.
	Panevėžio m. šilumos tinklų rekonstravimas III etapas
	50% SF                          50% PE                 
	2295
	0
	2295
	0
	0
	2DN50 iki DN250 mm, L ~ 5018 m
	Investicija derinama

	2.3.
	Panevėžio m. ir rajono šilumos tinklų rekonstravimas IV etapas
	50% SF                          50% PE                 
	2020
	0
	0
	2020
	0
	2DN50 iki DN250 mm, L ~ 3031 m
	Investicija derinama

	2.4.
	Panevėžio m. šilumos tinklų rekonstravimas V etapas
	50% SF                          50% PE                 
	1809
	0
	0
	0
	1809
	2DN50 iki DN200 mm, L ~ 3823 m
	Investicija derinama

	 

 
	Viso perdavimui Panevėžio mieste:
	 
	8142
	2018
	2295
	2020
	1809
	 


	 

	
	Iš jų - AB "Panevėžio energija" lėšos
	 
	4071
	1009
	1147
	1010
	905
	 
	 

	3.
	Bendrųjų poreikių investicijos 

	3.1.
	Naujų šilumos vartotojų pajungimas
	PE
	202
	17
	65
	60
	60
	 
	2019-2022 m. investicijos derinamos

	3.2.
	Šilumos gamybos išlaidų mažinimo priemonių planas
	PE
	35
	5
	10
	10
	10
	 
	2019-2022 m. investicijos derinamos

	3.3.
	Projektavimas - konsultavimas
	PE
	6
	0
	3
	2
	1
	 
	2019-2022 m. investicijos derinamos

	3.4.
	Kompiuterinės ir programinės įrangos įsigijimas
	PE
	120
	25
	60
	15
	20
	 
	2019-2022 m. investicijos derinamos

	3.5.
	Atsiskaitomieji apskaitos prietaisai
	PE
	90
	32
	22
	14
	22
	 
	2019-2022 m. investicijos derinamos

	3.6.
	Transporto priemonės, įrengimai ir kiti mechanizmai, įranga
	PE
	206
	14
	55
	89
	48
	
	2019-2022 m. investicijos derinamos

	3.7.
	Šilumos trasų išpirkimas
	PE
	3
	0
	1
	1
	1
	 
	2019-2022 m. investicijos derinamos

	3.8.
	Duomenų nuotolinio nuskaitymo įranga atsiskaitomiesiems apskaitos prietaisams
	PE
	39
	30
	0
	9
	0
	 
	2019-2022 m. investicijos derinamos

	 

 
	Viso bendrųjų poreikių investicijos Panevėžio mieste:
	 
	701
	123
	216
	200
	162
	 
	 

	
	Iš jų - AB "Panevėžio energija" lėšos
	 
	701
	123
	216
	200
	162
	 
	 

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 

	 

 

 
	Iš viso Panevėžio mieste:
	 
	15993

27993
	6541

18541
	3061
	2220
	1971
	 
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	 

	
	Iš jų - AB "Panevėžio energija" lėšos
	 
	8622

14622
	3332

9332
	1913
	1210
	1067
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


2

