2

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019-03-07
PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTUI

DĖL AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“ 2019–2022 METŲ INVESTICIJŲ PLANO PANEVĖŽIO MIESTE PATIKSLINIMO
Problemos esmė.
AB „Panevėžio energija“, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 35 straipsniu, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau - Komisija) 2015 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. O3-252 patvirtintu „Energetikos įmonių investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašu“ savo investicijas turi derinti su Komisija, kuri pateikiamas investicijas derina tik tada, kai jos yra suderintos su  savivaldybių tarybomis.

Pagal kvietimus teikti paraiškas Europos sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti, numatančią šilumos tinklų rekonstravimo darbų finansavimą, AB „Panevėžio energija“ ruošiasi rekonstruoti šilumos tinklus Panevėžio mieste. Rengiant paraišką, AB „Panevėžio energija“ remiasi su Panevėžio miesto savivaldybės taryba suderintomis investicijomis (2019 m. vasario 21 d. sprendimas Nr. 1-34):
	
	Objekto pavadinimas
	Finan-savimo šaltinis
	Planuojama

objekto vertė, 

tūkst. €
	Investicijos, tūkst. €
	Trumpa objekto charakteristika

	
	
	
	
	2019 m.
	2020 m.
	2021 m.
	2022 m.
	

	2.3.
	Panevėžio m. ir rajono šilumos tinklų rekonstravimo IV etapas
	50 % SF
50 % PE
	2020
	0
	0
	2020
	0
	2DN50 iki DN250 mm, L ~ 3031 m

	2.4.
	Panevėžio m. šilumos tinklų rekonstravimo V etapas
	50 % SF
50 % PE
	1809
	0
	0
	0
	1809
	2DN50 iki DN200 mm, L ~ 3823 m


Po 2.3 ir 2.4 pozicijose numatomų rekonstruoti šilumos tinklų optimizavimo paaiškėjo, kad AB „Panevėžio energija“, rekonstruodama Staniūnų, Kėdainių. Aukštaičių, Žemaičių, Beržų, Ukmergės, Žiemgalių, Pilėnų, Nemuno, Ramygalos gatvių zonose bei zonoje prie Velžio kelio esančius šilumos tinklus ir nedidindama su Panevėžio savivaldybės taryba 2.3 bei 2.4 punktuose nurodytų suderintų rekonstravimo darbų verčių, papildomai galėtų rekonstruoti apie 975 m šilumos tinklų. Tokio numatomų rekonstruoti šilumos tinklų ilgio padidėjimo nauda akivaizdi – nedidinant darbų vertės, būtų užtikrintas šilumos tiekimo patikimumas didesniam kiekiui vartotojų, rekonstruota daugiau šilumos tinklų, kurių eksploatavimo laikas pailgėtų iki 30 metų, šilumos tiekimo nuostoliai mažėtų ilgesniuose šilumos tinklų ruožuose. 
Problemos sprendimas.
AB „Panevėžio energija“  2019 m. kovo 6 d. raštu Nr. 242-279 pateikė prašymą „Dėl investicijų derinimo“, kuriuo teikia derinti Panevėžio miesto savivaldybės tarybai AB „Panevėžio energija“ 2019-2022 metų investicijų plano Panevėžio mieste 2.3 punkto patikslinimą, vadovaujantis šiuo prašymu Savivaldybės tarybai teikiamas derinimui 2019-2022 metų AB „Panevėžio energija“ investicijų plano patikslinimas.
Sprendimo priėmimo būtinumo pagrindimas.
 Komisija, vadovaudamasi Aprašo nuostatomis, gali pareikalauti padidėjusį numatomų rekonstruoti šilumos tinklų ilgį naujai suderinti su Panevėžio miesto savivaldybės taryba. Atsižvelgiant į glaustus paraiškos Europos sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti pateikimo terminus (iki 2019-04-01) ir norėdama išvengti rizikos, neturint su Panevėžio miesto savivaldybės taryba suderinto rekonstruojamų šilumos tinklų pailgėjimo, komplikuoti paramos gavimo galimybę, AB „Panevėžio energija“ prašo Panevėžio miesto savivaldybę naujai suderinti 2.3 poziciją (nekeičiant darbų kainos, tik padidinant numatomų rekonstruoti šilumos tinklų ilgį):
	
	Objekto pavadinimas
	Finan-savimo šaltinis
	Planuojama

objekto vertė, 

tūkst. €
	Investicijos, tūkst. €
	Trumpa objekto charakteristika

	
	
	
	
	2019 m.
	2020 m.
	2021 m.
	2022 m.
	

	2.3.
	Panevėžio m. ir rajono šilumos tinklų rekonstravimo IV etapas
	50 % SF
50 % PE
	2020
	0
	0
	2020
	0
	2DN50 iki DN250 mm, L ~ 3031 4006 m


Skaičiavimai, išlaidų sąmatos, finansavimo šaltiniai.
Papildomos išlaidos nenumatomos.
Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta. 

Neigiamų pasekmių nesitikima. 
Kieno iniciatyva parengtas sprendimo projektas.    
Sprendimo projektas parengtas akcinės bendrovės  „Panevėžio energija“ iniciatyva.
Miesto infrastruktūros skyriaus 
vyriausiasis specialistas




Arvydas Šatas                                                                                      
