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PANEVĖŽIO MIESTO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TERITORIJOS VYSTYMO TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS

1.	Tikslas: padidinti ekonomiškai aktyvių gyventojų skaičių, skatinant verslo kūrimąsi ir plėtrą ir didinant socialinę integraciją. 
1. Tikslas iškeltas siekiant spręsti nepakankamo užimtumo Panevėžio mieste ir regione ir aukšto registruoto nedarbo problemą, panaudojant Panevėžio miesto geografinės padėties, urbanistinės struktūros ir esamos transporto infrastruktūros privalumus (stiprybę), kurią dar sustiprins „Rail Baltica“ projekto įgyvendinimas. Numatoma, kad prielaidas šios problemos daliniam sprendimui, stiprybės ir galimybės panaudojimui sudarys didėjantis minimalusis ir realusis darbo užmokestis.
2. Įvertinti alternatyvūs tikslai: „Padidinti miesto konkurencingumą, pertvarkant apleistas erdves tikslinėje teritorijoje“ ir „Padidinti ekonomiškai aktyvių gyventojų skaičių, skatinant verslo kūrimąsi ir plėtrą ir didinant socialinę integraciją“. Tikslų alternatyvų pasirinkimo įvertinimo išvada: tikslas „Padidinti ekonomiškai aktyvių gyventojų skaičių, skatinant verslo kūrimąsi ir plėtrą ir didinant socialinę integracija“ yra optimalus, geriausiai išnaudoja miesto stiprybes ir galimybes.
3.Tikslui priskirtas efekto rodiklis: užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Panevėžio mieste 2023 m. sieks 79,0 proc. 


Programos efektas: 
	Kodas 
	Efekto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai 
	Pradinė reikšmė (2013 m.) 
	Siekiama reikšmė (2020 m.) 
	Siekiama reikšmė (2023 m.) 

	1-E 
	Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Panevėžio mieste, proc. 
	73,7 
	75 
	79 



Programos rezultatai: 
	Kodas 
	Rezultato rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai 
	Pradinė reikšmė (2013 m.) 
	Siekiama reikšmė (2020 m.) 
	Siekiama reikšmė (2023 m.) 

	1-R-1 
	Pritrauktos privačios investicijos į tikslinę teritoriją, mln. Eur 
	0 
	18 
	20 

	1-R-2 
	Vidutinės vartojimo išlaidos, tenkančios vienam namų ūkio nariui per mėnesį, sveikatos, poilsio ir kultūros ir švietimo reikmėms, Eur (2012 m.) 
	33,1 
	40 
	43 



Programos efekto ir rezultatų pasiekimo grafikas 
	Kodas 
	Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai 
	
	
	
	
	Siekiama reikšmė 
	
	
	
	

	
	
	2014 m. 
	2015 m. 
	2016 m. 
	2017 m. 
	2018 m. 
	2019 m. 
	2020 m. 
	2021 m. 
	2022 m. 
	2023 m. 

	1-E 
	Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Panevėžio mieste, proc. 
	74 
	74 
	74 
	74,5 
	74,5 
	75 
	75 
	77,5 
	78,5 
	79 

	1-R-1 
	Pritrauktos privačios investicijos į tikslinę teritoriją, mln. Eur 
	0 
	0,4 
	0,5 
	5,0 
	10 
	15 
	18 
	19 
	20 
	20 

	1-R-2 
	Vidutinės vartojimo išlaidos, tenkančios vienam namų ūkio nariui per mėnesį, sveikatos, poilsio ir kultūros ir švietimo reikmėms, Eur 
	33,5 
	34,6 
	35,7 
	36,8 
	37,8 
	38,9 
	40 
	41,1 
	42,2 
	43 



1.1. Uždavinys: padidinti investicinį Panevėžio miesto patrauklumą, pertvarkant (konvertuojant) ekonominį potencialą turinčias viešąsias erdves ir sukuriant trūkstamą inžinerinę infrastruktūrą. 
1.	Uždavinys iškeltas įvertinus tai, kad „Rail Baltica“ projekto įgyvendinimas (galimybė) sustiprins Panevėžio miesto geografinės padėties, urbanistinės struktūros ir esamos transporto infrastruktūros privalumus (stiprybę), todėl uždavinio įgyvendinimas gali padėti pritraukti daugiau produktyvių investicijų į Panevėžio miestą. 
2.	Įvertinti alternatyvūs uždaviniai: „Modernizuoti miesto viešąsias erdves ir pastatus, tinkamus kurtis ir vystyti verslą“, „Mažinti registruotų bedarbių skaičių Panevėžio mieste“ ir „Padidinti investicinį Panevėžio miesto patrauklumą, pertvarkant (konvertuojant) ekonominį potencialą turinčias viešąsias erdves ir sukuriant trūkstamą inžinerinę infrastruktūrą“. Uždavinio pasirinkimo įvertinimo išvada: uždavinys „Padidinti investicinį Panevėžio miesto patrauklumą, pertvarkant (konvertuojant) ekonominį potencialą turinčias viešąsias erdves ir sukuriant trūkstamą inžinerinę infrastruktūrą“ yra optimalus.
3.	Uždaviniui priskirtas programos rezultatas: pritrauktos privačios investicijos į tikslinę teritoriją 2023 m. sieks 20 mln. eurų. 


Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu): 
	Kodas 
	Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai 
	
	
	
	
	Siekiama reikšmė 
	
	
	

	
	
	2014 m. 
	2015 m. 
	2016 m. 
	2017 m. 
	2018 m. 
	2019 m. 
	2020 m. 
	2021 m. 
	2022 m. 
	2023 m. 

	1.1P-1 
	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 
	0 
	0 
	0 
	0
	0
	56 7390
	245 945168 206 
	255234 945
	255234 945
	255239 945

	1.1P-2 
	Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2
	0 
	0 
	0 
	0 
	0
	0 
	650 
	650 
	650 
	650 

	1.1P-32 
	ParengtųAtnaujintų materialinių bazių naujoms studijų programoms skaičius, vnt. 
	0 
	0 
	0 
	0
	0 
	0 
	1 
	1 
	1 
	1 

	1.1P-43 
	Subsidijas gaunančių įmonių skaičius, vnt. 
	0 
	0 
	0 
	2
	3 
	5 
	10 
	10 
	10 
	10 



	Uždavinio įgyvendinimo priemonės: 
	Lėšų poreikis (iš viso) tūkst. eurų
	Iš jų viešosios lėšos, tūkst. eurų
	Iš jų ES lėšos, tūkst. Eurų.
	Sukuriamas produktas (produkto rodiklio pavadinimas, kiekybinė reikšmė, matavimo vienetai) 

	1.1.1.(v) Viešųjų materialinių ir (ar) nematerialinių investicijų (ES, valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų viešųjų lėšų) lėšomis numatomos įgyvendinti priemonės (kurios programos veiksmų plane bus detalizuotos iki veiksmų) (toliau – viešųjų investicijų priemonės): 
	
	
	
	

	1.1.1.1 Viešųjų erdvių, tinkamų investuoti verslui, sutvarkymas: Panevėžio autobusų stoties teritorijos konversija, pritaikant ją komercinei ir bendruomenių veiklai, autobusų stoties prieigų, Senvagės sutvarkymas taip didinant šiųšios ir gretimų teritorijų patrauklumą investicijoms, smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrai. Teritorijos prie „Ekrano“ marių konversija, pritaikant aktyviam poilsiui, užimtumui ir vietos verslo skatinimui. 
	7 157,16 295,8 
	7 157,16 295,8
	5 861,9129,8 
	Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, 650 m2.

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, 10584 615 m2. 

	1.1.1.2 Apleistų teritorijų inžinerinės infrastruktūros, reikalingos jų spartesnei konversijai, verslo kūrimuisi ir plėtrai, sutvarkymas: J. Janonio (nuo žiedo iki Savitiškio g.) ir Elektronikos gatvių prieigų sutvarkymas. 
	2 757,0 
	2 757,0
	2 343,4 
	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, 150 330 m2. 

	1.1.2. Privačiomis lėšomis siūlomos įgyvendinti priemonės: 
	
	
	
	

	1.1.2.1. Pastato, esančio Nemuno g. 33, Panevėžyje, parengimas KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto veiklai (pastato rekonstrukcija, patalpų remontas ir parengimas laboratorijų įkėlimui); naujai steigiamos Taikomosios informatikos studijų programos materialinės bazės įrengimas. 1.1.2.1. Universitetinių studijų programų materialinių bazių atnaujinimas. 
	1 100,0
	
	
	ParengtųAtnaujintų materialinių bazių naujoms studijų programoms skaičius, 1 vnt. 

	1.1.3. Priemonės, siūlomos įgyvendinti per konkurso būdu atrenkamus veiksmus: 
	
	
	
	

	1.1.3.1. Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas Panevėžio mieste (įmonių naudojamų technologijų ir procesų modernizavimas pramonės, transporto ir paslaugų srityje). Autobusų stoties pastato konversija ir prieigų sutvarkymas.
	X 
	X 
	X 
	Subsidijas gaunančių įmonių skaičius, 10 vnt. 
Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, 5 000 m2.

	Iš viso uždaviniui įgyvendinti: 
	11 014,19 152,8
	9 914,1 052,8
	8 205,37 473,2
	



1.2.	Uždavinys: padidinti gyventojų ekonominį aktyvumą ir socialinę įtrauktį, kuriant bendruomenei atviras erdves, prieinamas socialines paslaugas ir skatinant bendruomenių, viešųjų institucijų ir verslo sektoriaus bendradarbiavimą. 
1.	Uždavinys iškeltas įvertinus Panevėžio miesto silpnybę (problemą) – nepakankamą užimtumą Panevėžio mieste ir regione ir aukštą registruotą nedarbą. Numatoma, kad prielaidas šios problemos daliniam sprendimui sudarys didėjantis minimalusis ir realusis darbo užmokestis (galimybė), kuris skatins didėjantį privatų vartojimą, padidins didelei daliai gyventojų anksčiau neprieinamų sveikatinimo, kultūros, švietimo (mokymosi visą gyvenimą) paslaugų paklausą. Uždavinio įgyvendinimas leis išnaudoti atsirandančią galimybę ir taip padidinti socialinę integraciją bendruomenėje (tiek kuriant atviras bendruomenei erdves, tiek per paramą bendruomeninių iniciatyvų, skirtų kovai su socialine atskirtimi, įgyvendinimą) ir išnaudoti papildomas užimtumo didinimo galimybes, kuriant naujas kultūros, švietimo ir sveikatinimo paslaugas. 

2.	Įvertinti alternatyvūs uždaviniai: „Skatinti bendruomeninių organizacijų indėlį organizuojant gyventojų užimtumą“, „Padidinti gyventojų ekonominį aktyvumą ir socialinę įtrauktį, kuriant bendruomenei atviras erdves, prieinamas socialines paslaugas ir skatinant bendruomenių, viešųjų institucijų ir verslo sektoriaus bendradarbiavimą“ ir „Gerinti bendruomeninių organizacijų materialinę bazę“. Uždavinio pasirinkimo įvertinimo išvada: uždavinys „Padidinti gyventojų ekonominį aktyvumą ir socialinę įtrauktį, kuriant bendruomenei atviras erdves, prieinamas socialines paslaugas ir skatinant bendruomenių, viešųjų institucijų ir verslo sektoriaus bendradarbiavimą“ yra optimalus.

3.	Uždaviniui priskirtas programos rezultatas: vidutinės vartojimo išlaidos, tenkančios vienam namų ūkio nariui per mėnesį, sveikatos, poilsio, kultūros ir švietimo reikmėms padidės nuo 31,3 Eur 2012 m. iki 43 Eur 2023 m. 

Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu): 
	Kodas 

	Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai
	
	
	
	
	Siekiama reikšmė 
	
	
	
	

	
	
	2014 m. 
	2015 m. 
	2016 m. 
	2017 m. 
	2018 m. 
	2019 m. 
	2020 m. 
	2021 m. 
	2022 m. 
	2023 m. 

	1.2P-1 
	Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai
	0 
	0 
	0 
	0
	0
	0
	2
	2
	2
	2

	1.2P-2 
	Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas
	0 
	0 
	0 
	0
	0
	150
	150
	150
	150
	150

	1.2P-3 
	Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	1 
	1 
	1 
	1 

	1.2P-4 
	Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos
	0 
	0 
	0 
	0 
	0
	80
	80
	80 
	80
	80

	1.2P-5 
	Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	1 
	1 
	1 
	1

	1.2P-6 
	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m2)
	0 
	0 
	0 
	0
	0
	32625
0

	49425
16800

	77589
67589

	77589
67589
	77589
67589

	1.2P-7
	Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas (apsilankymai per metus)
	0
	0
	0
	0
	0
	1200
	1200
	1200
	1200
	1200

	1.2P-8
	Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	1.2P-9
	Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai
	0
	0
	0
	10
	20
	42
	4
	4
	4
	4

	1.2P-10
	Bendruomenės inicijuojamų vietos plėtros projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), asmenys. 
	0 
	0 
	0 
	0
	150 
	250 
	300 
	350 
	350 
	350 



	Uždavinio įgyvendinimo priemonės: 
	Lėšų poreikis (iš viso), tūkst. eurų 
	Iš jų viešosios lėšos, tūkst. eurų 
	Iš jų ES lėšos, tūkst. eurų 
	Sukuriamas produktas (produkto rodiklio pavadinimas, kiekybinė reikšmė, matavimo vienetai) 

	1.2.1. (v) Viešųjų investicijų priemonės: 
	
	
	
	

	1.2.1.1. Kultūros išteklių prieinamumo ir lankytojų srautų Panevėžio miesto centrinėje dalyje didinimas, kuriant atviras bendruomenines ir kultūrines erdves: Laisvės aikštės ir Nepriklausomybės aikštės bei jų prieigų sutvarkymas, viešųjų erdvių prie Laisvės aikštės sutvarkymas,  kultūros įstaigų – Panevėžio miesto Dailės galerijos, Moigių namų pastatų komplekso, Juozo Miltinio dramos teatro ir Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos modernizavimas ir paslaugų plėtra.
	14 146,715 007,9
	14 146,715 007,9
	11 99212 724,6
	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, 4434 964 m2. 

Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, 4 vnt. 

Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, 1 vnt. 

Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas (apsilankymai per metus), 1200 asm.

	1.2.1.2. Viešųjų erdvių prie Panevėžio bendruomenių rūmų sutvarkymas. 
	1 032,4 
	1 032,4 
	877,6 
	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, 32 625 m2. 

	1.2.1.3. Regos centro „Linelis“ pastato vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas. 
	400
	400
	340 
	Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos, 1 vnt. 

Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas, 150.

Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė, 1 vnt.

Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos, 80 vnt.

	1.2.1.4. VšĮ Šv. Juozapo globos namų infrastruktūros modernizavimas ir plėtra, įkuriant savarankiško gyvenimo namus. 
	460,6
	460,6
	391,5
	Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai, 2 vnt. 

	1.2.1.5 Pastato lopšelis–darželis rekonstravimas, pritaikant VšĮ Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stoties veiklai, Trumpoji g. 1, Panevėžys. 
	1 469,2 
	1 469,2 
	0 
	Sutvarkytas ir pritaikytas GMP veiklai pastatas, 1 vnt.

	1.2.2. Priemonės, siūlomos įgyvendinti per bendruomenės inicijuotos vietos plėtros iniciatyvą: 
	
	
	
	

	1.2.2.1. Pagal Panevėžio miesto teritorijoje veikiančios VVG parengtą vietos plėtros strategiją (bendradarbiaujant savivaldybei, įmonėms ir verslo asociacijoms, bendruomenėms ir kitoms nevyriausybinėms organizacijoms) numatoma įgyvendinti užimtumui didinti ir socialinei atkirčiai mažinti skirtas iniciatyvas: įgyvendinti neformalias jaunimo užimtumo ir verslumo iniciatyvas, kurti inovatyvias paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams, įtraukiant nevyriausybines organizacijas ir verslą, bedarbių ir neaktyvių darbingų gyventojų užimtumui didinti skirtas iniciatyvas, padedančias įgyti naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių (pasinaudojant neformalaus profesinio mokymo, savanorystės, praktinių darbo įgūdžių įgijimo per neformalias iniciatyvas galimybėmis); plėtoti paslaugas vaikams, pagyvenusiems asmenims, kurios kartu padėtų ir darbingiems jų šeimų nariams sugrįžti į darbo rinką ar aktyviau joje dalyvauti.
	X 
	X 
	X 
	Bendruomenės inicijuojamų vietos plėtros projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), 350 asmenų. 

	Iš viso uždaviniui įgyvendinti: 
	17 50816 900,9
	17 50816 900,9
	13 60114 333,7
	



2. Tikslas: pagerinti gyvenamosios aplinkos kokybę, siekiant prisitaikyti prie demografinių pokyčių. 
1. Tikslas iškeltas siekiant spręsti mažėjančio Panevėžio miesto gyventojų skaičiaus, kartu vykstant miesto išdrikimui (angl. urban sprawl) į priemiestinę teritoriją problemą ir atmosferos taršos kietosiomis dalelėmis (KD10) problemą. Prielaidas šioms problemoms spręsti sudaro didėjanti alternatyvių automobiliams keliavimo būdų ir priemonių paklausa (galimybė) ir pradedanti ryškėti grįžtamosios migracijos iš užsienio tendencija (galimybė).
2. Įvertinti alternatyvūs tikslai: „Pagerinti gyvenamosios aplinkos kokybę, siekiant prisitaikyti prie demografinių pokyčių“ ir „Modernizuoti tikslinę miesto teritoriją, siekiant sukurti saugią, patrauklią ir aplinką tausojančią infrastruktūrą“. Tikslų alternatyvų pasirinkimo įvertinimo išvada: Tikslas „Pagerinti gyvenamosios aplinkos kokybę, siekiant prisitaikyti prie demografinių pokyčių“ yra optimalus, geriausiai išnaudoja stiprybes ir padeda šalinti silpnybes.
3. Tikslui priskirtas efekto rodiklis: gyventojų neto vidaus migracija Panevėžio mieste 2023 m. bus ne mažesnėdidesne kaip 190600 asmenų. 

Programos efektas: 
	Kodas 
	Efekto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai 
	Pradinė reikšmė (2013 m.) 
	Siekiama reikšmė (2020 m.) 
	Siekiama reikšmė (2023 m.) 

	2-E 
	Gyventojų neto vidaus migracija Panevėžio mieste 
	-219 
	-200 680
	-190600 



Programos rezultatai: 
	Kodas 
	Rezultato rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai 
	Pradinė reikšmė (2013 m.) 
	Siekiama reikšmė (2020 m.) 
	Siekiama reikšmė (2023 m.) 

	2-R-1 
	Dienų, kai buvo viršyta kietųjų dalelių (KD10) koncentracijos paros ribinė vertė, skaičius 
	40 
	35 
	35 

	2-R-2 
	Būstų skaičius Panevėžio mieste pastatytuose ar renovuotose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose (kaupiamieji vienetai)
	0 
	600 
	900 




Programos efekto ir rezultatų pasiekimo grafikas 
	Kodas 
	Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai 
	
	
	
	
	Siekiama reikšmė 
	
	
	
	

	
	
	2014 m. 
	2015 m. 
	2016 m. 
	2017 m. 
	2018 m. 
	2019 m. 
	2020 m. 
	2021 m. 
	2022 m. 
	2023 m. 

	2-E 
	Gyventojų neto vidaus migracija Panevėžio mieste 
	-424 
(faktinė) 
	-400462 
	-350930 
	-300874 
	-250749 
	-220700 
	-200680 
	-195675 
	-190650 
	-190 600

	2-R-1 
	Dienų, kai buvo viršyta kietųjų dalelių (KD10) koncentracijos paros ribinė vertė 
	40
(faktinė)
	40
	40
	40
	40
	39
	35
	35 
	35
	35 

	2-R-2 
	Būstų skaičius Panevėžio mieste pastatytuose ar renovuotose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose 
(kaupiamieji vienetai) 
	0 
	100 
	200 
	300 
	400 
	500 
	600 
	700 
	800 
	900 




2.1. Uždavinys: pagerinti Panevėžio miesto aplinkosauginę būklę (pirmiausiai mažinant oro taršą kietosiomis dalelėmis). 
1.	Uždavinys iškeltas įvertinus tai, kad Panevėžiui, kaip ir kitiems didesniems miestams, būdinga atmosferos taršos kietosiomis dalelėmis (KD10) problema. Šios dalelės dažniausiai atsiskiria nuo asfalto dangos dėl dylančių automobilių padangų ir į orą pakeliamų gatvių barstymui naudojamų medžiagų (taip pat susidaro dėl kūrenamų krosnių, gaisrų, deginamų atliekų dūmų, yrančių blokinių namų sienų ir kt.). Prielaidas problemai spręsti sudaro didėjanti alternatyvių automobiliams keliavimo būdų ir priemonių paklausa (galimybė), kuri ypač aktuali Panevėžiui, kur dėl kompaktiškos miesto ir priemiesčių struktūros daugeliu atveju keliones automobiliu gali pakeisti arba papildyti kelionės dviračiu ar viešuoju transportu.
2.	Įvertinti alternatyvūs uždaviniai: „Gerinti gyvenamosios aplinkos kokybę, modernizuojant viešuosius ir gyvenamuosius pastatus“, „Gerinti gyvenamosios aplinkos kokybę, modernizuojant miesto gatves“ ir „Pagerinti Panevėžio miesto aplinkosauginę būklę (pirmiausiai mažinant oro taršą kietosiomis dalelėmis)“. Uždavinio pasirinkimo įvertinimo išvada: uždavinys „Pagerinti Panevėžio miesto aplinkosauginę būklę (pirmiausiai mažinant oro taršą kietosiomis dalelėmis)“ yra optimalus.
3.	Uždaviniui priskirtas programos rezultatas: dienų, kai buvo viršyta kietųjų dalelių (KD10) koncentracijos paros ribinė vertė (50 mg/m3), skaičius Panevėžio mieste 2023 m. neviršys 35 dienų. 



Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu): 
	Kodas 
	Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai 
	
	
	
	Siekiama reikšmė 
	
	
	

	
	
	2014 m. 
	2015 m. 
	2016 m. 
	2017 m. 
	2018 m. 
	2019 m. 
	2020 m. 
	2021 m. 
	2022 m. 
	2023 m. 

	2.1P-1 
	Įrengtos elektromobilių įkrovimo prieigos
	0 
	0 
	0 
	0 
	0
	0
	3
	3
	3
	3

	2.1P-2 
	Rekonstruotų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis (km)
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	2,05
	2,05
	2,05
	2,05
	2,05

	2.1P-3 
	Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės
	0 
	0 
	0 
	0 
	0
	0
	8
	8
	8
	8

	2.1P-4 
	Įgyvendintos darnaus judumo priemonės
	0 
	0 
	0 
	0
	0
	0
	10
	10
	1
	1

	2.1P-5 
	Parengti darnaus judumo mieste planai
	0 
	0 
	0 
	0 
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2.1P-6 
	Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km)
	0 
	0 
	0 
	0 
	0
	0
	1,34
	1,34
	1,34
	1,34

	2.1P-7 
	Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės
	0 
	0 
	0 
	0 
	0
	0
	1
	1
	1
	1

	2.1P-8 
	Įsigyti gatvių valymo įrenginiai
	0 
	0 
	0 
	0 
	0
	2
	2
	2
	2
	2

	2.1P-9 
	Parengti aplinkos oro kokybės valdymo priemonių planai
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1
	1
	1
	1
	1

	2.1P-10
	Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1

	2.1P-11
	Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso formavimo aspektais pakeisti ar pakoreguoti savivaldybių ar jų dalių bendrieji planai
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1

	2.1P-12
	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m2)
	0
	0
	0
	0
	0
	297 392
0

	792 404
495 012
	792 404

	792 404

	792 404





	Uždavinio įgyvendinimo priemonės: 
	Lėšų poreikis (iš viso) tūkst. eurų
	Iš jų viešosios lėšos, tūkst. eurų
	Iš jų ES lėšos, tūkst. eurų
	Sukuriamas produktas (produkto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai, kiekybinė reikšmė) 

	2.1.1.(v) Viešųjų investicijų priemonės: 
	
	
	
	

	2.1.1.1. Panevėžio miesto žaliųjų zonų gerinimas, gerinant miesto gamtinę aplinką ir gyvenimo kokybę, formuojant aktyviai lankomas rekreacines zonas: Kultūros ir poilsio parko modernizavimas; Jaunimo sodo sutvarkymas; 
Nevėžio upės ir pakrančių sutvarkymas (atkarpa nuo Stoties g. tilto iki Nemuno g. tilto); Skaistakalnio parko ir jo prieigų sutvarkymas; kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Panevėžio mieste. 
	7 328,8
	7 328,8
	6 229,5
	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, 792 404 m2 .

Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai, 1 vnt. 

Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso formavimo aspektais pakeisti ar pakoreguoti savivaldybių ar jų dalių bendrieji planai, 1 vnt.

	2.1.1.2. Oro kokybės valdymo planų parengimas ir šiuose planuose numatytų taršos mažinimo priemonių įgyvendinimas. 
	708,3
	708,3
	602,1
	Parengti aplinkos oro kokybės valdymo priemonių planai, 1 vnt. 

Įsigyti gatvių valymo įrenginiai 2 vnt. 

	2.1.1.3. Darnios ir aplinkai draugiškos transporto sistemos plėtra: darnaus judumo plano parengimas; dviračių takų plėtra, dviračių stovėjimo vietų įrengimas ir „Bike sharing“ sistemos; darnaus judumo priemonių diegimas; ekologiško viešojo transporto plėtra ir elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas; A. Jakšto g. rekonstrukcija. 
	4 920,3
	4 920,3
	4 181,7
	Įgyvendintos darnaus judumo priemonės, 1 vnt.

Parengti darnaus judumo mieste planai, 1 vnt. 

Rekonstruotų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis, 2,05 km. 

Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės, 8 vnt. 

Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, 1,34 km.

Įrengtos elektromobilių įkrovimo prieigos, 3 vnt.

Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, 1 vnt.

	Iš viso uždaviniui įgyvendinti: 
	12 957,4
	12 957,4
	11 013,3
	



2.2. Uždavinys: paskatinti Panevėžio miesto gyvenamųjų rajonų fizinį ir socialinį persitvarkymą. 
1.	Uždavinys iškeltas įvertinus Panevėžio miesto problemą – mažėjantį gyventojų skaičių, vykstant miesto išdrikimui (angl. urban sprawl) į priemiestinę teritoriją, o plėtrai urbanizuotoje teritorijoje vykstant vangiai (paskutinis daugiabutis gyvenamasis namas Panevėžyje pastatytas 2009 m.). Įgyvendinant uždavinį numatoma pagerinti mieste prieinamų viešųjų paslaugų kokybę (ypač švietimo ir ikimokyklinio ugdymo paslaugų, aktualių jaunoms šeimoms), užtikrinti konkurencingą gyvenamąją aplinką, paskatinti esamo būsto modernizavimą ir naujo kokybiško būsto plėtrą, kad būtų galima pasinaudoti galimybėmis, kurias suteikia Lietuvoje pradedanti ryškėti grįžtamosios migracijos iš užsienio tendencija.
2.	Įvertinti alternatyvūs uždaviniai: „Plėsti paslaugų spektrą miesto gyventojams, diegiant inovatyvias socialines paslaugas“, „Gerinti gyventojams teikiamų paslaugų kokybę“ ir „Paskatinti Panevėžio miesto gyvenamųjų rajonų fizinį ir socialinį persitvarkymą“. Uždavinio pasirinkimo įvertinimo išvada: uždavinys „Paskatinti Panevėžio miesto gyvenamųjų rajonų fizinį ir socialinį persitvarkymą“ yra optimalus.
3. Uždaviniui priskirtas programos rezultatas: Panevėžio mieste pastatytuose ar renovuotose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose (kaupiamaisiais vienetais) nuo 2014 iki 2023 m. bus bent 900 būstų. 

Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu): 
	Kodas 
	Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai 
	
	
	
	
	Siekiama reikšmė 
	
	
	
	

	
	
	2014 m. 
	2015 m. 
	2016 m. 
	2017 m. 
	2018 m. 
	2019 m. 
	2020 m. 
	2021 m. 
	2022 m. 
	2023 m. 

	2.2P-1
	Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas
	0
	0
	0
	0
	0
	976

	1476

	1476

	1476

	1476


	2.2P-2
	Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	4
	4
	4
	4

	2.2P-3
	Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos
	0
	0
	0
	0
	0
	35
	35
	35
	35
	35

	2.2P-4 
	Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	10 
	1 
	1 
	1 
	1 

	2.2P-5 
	Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos
	0 
	0 
	0 
	0
	0
	0 
	1 
	1 
	1 
	1 

	2.2P-6 
	Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo įstaigos 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0
	20
	2
	2 
	2 
	2 

	2.2P-7 
	Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei, vnt. 
	0 
	0 
	0 
	0 
	204 
	204 
	878 
	878 
	878 
	878 

	2.2P-8 
	Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas, kWh/ per metus 
	0 
	0 
	12 326 
	12 326 
	60 352 
	395 145 60 352
	670 90560 352 
	1 043 81760 352 
	1 210 13060 352 
	1 210 13060 352 

	2.2P-9 
	Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai, km. 
	0 
	0 
	0 
	18,60 
	18,60 
	41,43 
	41,43 
	61,55 
	61,55 
	61,55 

	2.2P-10 
	Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha 
	0 
	0 
	0 
	0
	0
	2410 
	241 
	241 
	241 
	241 

	2.2P-11 
	Sukurti / pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai (tonos/metai)
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	5 8660
	5 866
	5 866 
	5 866 
	5 866 

	2.2P-12 
	Bendras metinis 	ŠESD sumažėjimas, t/CO2 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 580 0
	1 580 
	1 580 
	1 580 
	1 580 

	2.2P-13
	Inventorizuota neapskaityto paviršinių nuotekų nuotakyno dalis (proc.)
	0
	0
	0
	0
	0
	200
	20
	20
	20
	20




	Uždavinio įgyvendinimo priemonės:
	Lėšų poreikis (iš viso) tūkst. eurų
	Iš jų viešosios lėšos, tūkst. eurų
	Iš jų ES lėšos, tūkst. eurų
	Sukuriamas produktas (produkto rodiklio pavadinimas, kiekybinė reikšmė, matavimo vienetai)

	2.2.1.(v) Viešųjų investicijų priemonės 
	
	
	
	

	2.2.1.1. Tikslinėje teritorijojePanevėžio mieste esančių gyvenamųjų rajonų atnaujinimas kvartalinės renovacijos principais (derinant veiksmus su daugiabučių ir viešųjų pastatų renovacija):: komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros (konteinerinių aikštelių) įrengimas; lietaus vandens surinkimo, valymo ir nuotekų bei drenažo sistemų projektavimas, diegimas ir renovavimas. 
	6 352,5
	6 352,5
	5 399,6
	Sukurti / pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai, 5 866 (tonos/metai).

Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, 241 ha. 

Inventorizuota neapskaityto paviršinių nuotekų nuotakyno dalis, 20 proc.

	2.2.1.2. Tikslinėje teritorijoje esančių bendrojo lavinimo, ikimokyklinio ugdymo įstaigų vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas: Panevėžio „Vilties“ progimnazijos; lopšelio-darželio „Rugelis“. Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Panevėžio mieste.
	1 171,6 
	1 171,6 
	982,4 
	Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo įstaigos, 2 vnt. 

Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos, 1 vnt.

Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos, 1 vnt. 

Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas, 1476.

Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė, 4 vnt.

Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos, 35 vnt.

	2.2.2. Priemonės, kurių įgyvendinimui numatomos naudoti finansinės priemonės: 
	
	
	
	

	2.2.2.1. Viešųjų pastatų energetinio efektyvumo didinimas: Bendruomenių rūmų, Civilinės metrikacijos pastato, savivaldybės pastato Topolių al.; „Vilties“ mokyklos, A. Lipniūno ir Saulėtekio progimnazijų, Panevėžio 5-osios gimnazijos, lopšelių-darželių „Gintarėlis“, „Taika“, „Vaivorykštė“, „Varpelis“, „Žilvinas“, „Rugelis“, „Dobilas“, VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės, Panevėžio miesto poliklinikos; Panevėžio moksleivių namų.
	13 352,2
	
	
	Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas, 1 210 13060 352 kWh/per metus.

	2.2.2.2. Daugiabučių namų modernizavimas siekiant pagerinti jų energetines savybes. 
	7 336 
	
	
	Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei, 878 vnt. 

	2.2.2.3. Panevėžio miesto gatvių apšvietimo rekonstrukcija.modernizavimas 
	4 344,3 
	
	
	Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažėjimas, 1 580 t/CO2.

	2.2.3. Priemonės, siūlomos įgyvendinti per konkurso būdu atrenkamus veiksmus: 
	
	
	
	

	2.2.3.1. Šilumos trasų modernizacija ir renovacija: Panevėžio m. šilumos trasų rekonstravimas I–III etapai.
	X 
	X 
	X 
	Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai, 61,55 km.

	Iš viso uždaviniui įgyvendinti: 
	32 556,6
	7 524,1
	6 382,0
	




___________________________________________________________

Lyginamasis variantas


Panevėžio miesto integruotos teritorijų 
vystymo programos 
3 priedas 



PANEVĖŽIO MIESTO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS VEIKSMŲ PLANAS

1. Tikslas: padidinti ekonomiškai aktyvių gyventojų skaičių, skatinant verslo kūrimąsi ir plėtrą ir didinant socialinę integraciją. 

1.1. Uždavinys: padidinti investicinį Panevėžio miesto patrauklumą, pertvarkant (konvertuojant) ekonominį potencialą turinčias viešąsias erdves ir sukuriant trūkstamą inžinerinę infrastruktūrą. 
1.1.1v Veiksmas: Panevėžio miesto autobusų stoties teritorijos konversija, pritaikant ją komercinei ir bendruomenių veiklai (pagrindinio autobusų stoties pastato (Savanorių a. 5, Panevėžys) rekonstrukcija, pritaikant pastatą bendruomenių poreikiams).
	Pradžia (metai) 
	Pabaiga (metai) 
	Vykdytojas 
	Ministerija 
	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas 
	Veiksmo atrankos būdas 

	2018 
	2020 
	PMSA 
	VRM 
	7.1.1.Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) 
	R 



1.1.1v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):
	Iš viso veiksmui įgyvendinti: 
	Valstybės biudžeto lėšos: 
	Savivaldybės biudžeto lėšos: 
	Kitos viešosios lėšos: 
	Privačios lėšos: 
	ES lėšos: 

	
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	

	861 231,92 
	64 592,39
	64 592,39
	64 592,40
	64 592,40
	–
	–
	–
	–
	732 047,13




1.1.2v Veiksmas: Panevėžio miesto autobusų stoties prieigų sutvarkymas (želdynų ir kraštovaizdžio sutvarkymas, inžinerinių tinklų, automobilių stovėjimo aikštelių rekonstrukcija ir plėtra, dviračių ir pėsčiųjų takų rekonstrukcija ir plėtra). 

	Pradžia (metai) 
	Pabaiga (metai) 
	Vykdytojas 
	Ministerija 
	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas 
	Veiksmo atrankos būdas 

	2018
	2020
	PMSA
	VRM
	7.1.1.Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)
	R



1.1.2v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):
	Iš viso veiksmui įgyvendinti: 
	Valstybės biudžeto lėšos: 
	Savivaldybės biudžeto lėšos: 
	Kitos viešosios lėšos: 
	Privačios lėšos: 
	ES lėšos: 

	
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	

	1 578 429,00 
	118 382,17
	118 382,17
	118 382,18
	118 382,18
	–
	–
	–
	–
	1 341 664,65 




1.1.3v
1.1.1v Veiksmas: Panevėžio Senvagės teritorijos kompleksinis sutvarkymas (apšvietimo rekonstrukcija ir įrengimas, mažosios architektūros elementų įrengimas, želdynų ir kraštovaizdžio sutvarkymas, dviračių tako (-ų) sutvarkymas, tiltelių rekonstrukcija, vaikų žaidimo aikštelės ir lauko treniruoklių įrengimas, kitų viešųjų erdvių infrastruktūros ir mažosios architektūros elementų įrengimas, taip didinant susijusios teritorijos patrauklumą investicijoms, smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrai).

	Pradžia (metai) 
	Pabaiga (metai) 
	Vykdytojas 
	Ministerija 
	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas 
	Veiksmo atrankos būdas 

	2017 
	2019 2021
	PMSA 
	VRM 
	7.1.1.Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) 
	R 



1.1.3v1v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais): 
	Iš viso veiksmui įgyvendinti: 
	Valstybės biudžeto lėšos: 
	Savivaldybės biudžeto lėšos: 
	Kitos viešosios lėšos: 
	Privačios lėšos: 
	ES lėšos: 

	
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	

	2 998 4614 576 890,39
	205 325,99323 708,16
	205 325,99323 708,16
	466 107,62584 489,80
	466 107,62584 489,80
	–
	–
	–
	–
	2 327 027,783 668 692,43




1.1.4v2v Veiksmas: teritorijos prie „Ekrano“ marių konversija, pritaikant ją aktyviam poilsiui, užimtumui ir vietos verslo skatinimui (priėjimų prie vandens įrengimas, persirengimo kabinų ir lauko tualeto įrengimas, mažosios architektūros elementų įrengimas, vaikų žaidimo aikštelės įrengimas, tinklinio aikštelės įrengimas, pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija, privažiuojamosios gatvės iki J. Biliūno gatvės rekonstrukcija, automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas, pontoninio liepto pastatymas, kitų viešųjų erdvių infrastruktūros ir mažosios architektūros elementų įrengimas).
	Pradžia (metai) 
	Pabaiga (metai) 
	Vykdytojas 
	Ministerija 
	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas 
	Veiksmo atrankos būdas 

	2017 
	2020 
	PMSA 
	VRM 
	7.1.1.Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) 
	R 



1.1.4v2v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):
	Iš viso veiksmui įgyvendinti: 
	Valstybės biudžeto lėšos: 
	Savivaldybės biudžeto lėšos: 
	Kitos viešosios lėšos: 
	Privačios lėšos: 
	ES lėšos: 

	
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	

	1 718 956,00
	128 921,70
	128 921,70
	128 921,70
	128 921,70
	–
	–
	–
	–
	1 461 112,60




1.1.5v3v Veiksmas: J. Janonio g. (nuo žiedo iki Savitiškio g.) prieigų sutvarkymas (dviračių ir pėsčiųjų takų rekonstrukcija ir plėtra, apšvietimo sistemos rekonstrukcija ir plėtra, mažosios architektūros elementų įrengimas, želdynų ir kraštovaizdžio sutvarkymas, parkavimo aikštelių įrengimas bei esamų atnaujinimas, esamų autobusų stotelių atnaujinimas, kitų viešųjų erdvių infrastruktūros elementų įrengimas). 
	Pradžia (metai) 
	Pabaiga (metai) 
	Vykdytojas 
	Ministerija 
	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas 
	Veiksmo atrankos būdas 

	2017 
	2020 
	PMSA 
	VRM 
	7.1.1.Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)
	R 



1.1.5v3v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):
	Iš viso veiksmui įgyvendinti: 
	Valstybės biudžeto lėšos: 
	Savivaldybės biudžeto lėšos: 
	Kitos viešosios lėšos: 
	Privačios lėšos: 
	ES lėšos: 

	
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	

	2 015 304,99 
	151 148,00
	151 148,00 
	151 147,99 
	151 147,99 
	–
	–
	–
	–
	1 713 009,00 




1.1.6v4v Veiksmas: Elektronikos gatvės prieigų sutvarkymas (dviračių ir pėsčiųjų takų rekonstrukcija ir plėtra, apšvietimo sistemos rekonstrukcija ir plėtra, mažosios architektūros elementų įrengimas, želdynų ir kraštovaizdžio sutvarkymas, kitų viešųjų erdvių infrastruktūros elementų įrengimas). 
	Pradžia (metai) 
	Pabaiga (metai) 
	Vykdytojas 
	Ministerija 
	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas 
	Veiksmo atrankos būdas 

	2018 2019
	2021
	PMSA 
	VRM 
	7.1.1.Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)
	R 



1.1.6v4v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):
	Iš viso veiksmui įgyvendinti: 
	Valstybės biudžeto lėšos: 
	Savivaldybės biudžeto lėšos: 
	Kitos viešosios lėšos: 
	Privačios lėšos: 
	ES lėšos: 

	
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	

	741 694,26
	55 627,06
	55 627,06
	55 627,08
	55 627,08
	–
	–
	–
	–
	630 440,12



	Iš viso pagal 1.1. uždavinį (Eur): 
	Valstybės biudžeto lėšos (Eur): 
	Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): 
	Kitos viešosios lėšos (Eur): 
	Privačios lėšos (Eur): 
	ES lėšos (Eur): 

	
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	

	9 914 077,56 052 845,64
	723 997,31659 404,92
	723 997,31659 404,92
	984 778,97920 186,57
	984 778,97920 186,57
	–
	–
	–
	–
	8 205 301,287 473 254,15



1.2. Uždavinys: padidinti gyventojų ekonominį aktyvumą ir socialinį įtraukimą, kuriant bendruomenei atviras erdves, prieinamas 
socialines paslaugas ir skatinant bendruomenių, viešųjų institucijų ir verslo sektoriaus bendradarbiavimą. 

1.2.1v Veiksmas: Laisvės aikštės ir jos prieigų kompleksinis sutvarkymas (apšvietimo rekonstrukcija ir įrengimas, mažosios architektūros elementų įrengimas, želdynų ir kraštovaizdžio sutvarkymas, inžinerinių tinklų rekonstrukcija ir plėtra, viešųjų erdvių infrastruktūros elementų įrengimas). 

	Pradžia (metai) 
	Pabaiga (metai) 
	Vykdytojas 
	Ministerija 
	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas 
	Veiksmo atrankos būdas 

	20172018
	2021
	PMSA 
	VRM
	7.1.1.Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)
	R 



1.2.1v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais): 
	Iš viso veiksmui įgyvendinti: 
	Valstybės biudžeto lėšos: 
	Savivaldybės biudžeto lėšos: 
	Kitos viešosios lėšos: 
	Privačios lėšos: 
	ES lėšos: 

	
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	

	2 519 694,005 968 757,18
	188 977,05447 656,78
	188 977,05447 656,78
	188 977,05447 656,80
	188 977,05447 656,80
	–
	–
	–
	–
	2 141 739,905 073 443,60




1.2.2v Veiksmas: Nepriklausomybės aikštės ir jos prieigų sutvarkymas (Nepriklausomybės aikštės dangos keitimas, apšvietimo rekonstrukcija ir įrengimas, mažosios architektūros elementų įrengimas, želdynų ir kraštovaizdžio sutvarkymas).  

	Pradžia (metai) 
	Pabaiga (metai) 
	Vykdytojas 
	Ministerija 
	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas 
	Veiksmo atrankos būdas 

	2017
	20202021
	PMSA 
	VRM 
	7.1.1.Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) 
	R 



1.2.2v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais): 
	Iš viso veiksmui įgyvendinti: 
	Valstybės biudžeto lėšos: 
	Savivaldybės biudžeto lėšos: 
	Kitos viešosios lėšos: 
	Privačios lėšos: 
	ES lėšos: 

	
	Iš viso: 
	iš jų 
bendrasis finansavimas:
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas:
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas:
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas:
	

	916 016,00
	65 868,46
	65 868,46
	103 638,32
	103 638,32
	–
	–
	–
	–
	746 509,22



1.2.3v Veiksmas: viešųjų erdvių prie Laisvės aikštės sutvarkymas (apšvietimo atnaujinimas ir/ar įrengimas, mažosios architektūros elementų įrengimas, inžinerinių tinklų atnaujinimas/įrengimas, T. Moigio, Birutės, Š. Mero, Perkūno, Respublikos g. dalies, Laisvės a. ir Elektros gatvių ir/ar jų elementų sutvarkymas).
	Pradžia (metai) 
	Pabaiga (metai) 
	Vykdytojai 
	Ministerija 
	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas 
	Veiksmo atrankos būdas 

	2018 
	2021 
	PMSA
	VRM
	7.1.1.Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)  
	R 



1.2.3v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais): 
	Iš viso veiksmui įgyvendinti: 
	Valstybės biudžeto lėšos: 
	Savivaldybės biudžeto lėšos: 
	Kitos viešosios lėšos: 
	Privačios lėšos: 
	ES lėšos: 

	
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	

	2 587 831,26
	194 087,34
	194 087,34
	194 087,35
	194 087,35
	–
	–
	–
	–
	2 199 656,57



1.2.4v1.2.3v Veiksmas: Panevėžio miesto Dailės galerijos aktualizavimas (pastato, esančio adresu Respublikos g. 3, Panevėžys, statybos tvarkybos darbai (stogo, sienų, cokolio apšiltinimas, vidaus erdvės tvarkybos darbai, inžinerinių sistemų atnaujinimas ir įrengimas), vidaus erdvės pritaikymas ekspozicijoms ir edukacinei veiklai, ekspozicinės, multimedijos ir edukacinės įrangos įsigijimas). 

	Pradžia (metai) 
	Pabaiga (metai) 
	Vykdytojai 
	Ministerija 
	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas 
	Veiksmo atrankos būdas 

	2017
	2019
	PMSA 
	KM 
	5.4.1. Padidinti kultūros ir gamtos paveldo aktualumą, lankomumą ir žinomumą, visuomenės informuotumą apie juos supančią aplinką 
	R 



1.2.4v3v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):
	Iš viso veiksmui įgyvendinti: 
	Valstybės biudžeto lėšos: 
	Savivaldybės biudžeto lėšos: 
	Kitos viešosios lėšos: 
	Privačios lėšos: 
	ES lėšos: 

	
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	

	1 202 078,69
	–
	–
	180 311,81
	180 311,81
	–
	–
	–
	–
	1 021 766,88



1.2.5v4v Veiksmas: Moigių namų pastatų komplekso modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (I pastato, esančio adresu Vasario 16-osios g. 23, Panevėžys, dalies patalpų kapitalinis remontas ir jų pritaikymas muziejinei veiklai – ekspozicijoms ir renginiams. III pastato, esančio Vasario 16-osios g. 25A, Panevėžys, rekonstrukcija, perplanuojant patalpas, inžinerinių sistemų modernizavimas, edukacinio centro su specializuotomis edukacinėmis patalpomis įrengimas, baldų ir įrangos įsigijimas).

	Pradžia (metai) 
	Pabaiga (metai) 
	Vykdytojai 
	Ministerija 
	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas 
	Veiksmo atrankos būdas 

	2017
	2019 
	PMSA 
	KM 
	7.1.1.Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)
	R 



1.2.5v4v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais): 
	Iš viso veiksmui įgyvendinti: 
	Valstybės biudžeto lėšos: 
	Savivaldybės biudžeto lėšos: 
	Kitos viešosios lėšos: 
	Privačios lėšos: 
	ES lėšos: 

	
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas:
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas:
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas:
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas:
	

	1 409 955,36
	–
	–
	211 493,31
	211 493,31
	–
	–
	–
	–
	1 198 462,05




1.2.6v5v Veiksmas: Juozo Miltinio dramos teatro modernizavimas (Pastato, adresu Laisvės a. 5, Panevėžyje, modernizavimas, scenos pakėlimo įrenginių modernizavimas).

	Pradžia (metai) 
	Pabaiga (metai) 
	Vykdytojas 
	Ministerija 
	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas 
	Veiksmo atrankos būdas 

	20162017 
	2017 2020
	Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatras 
	KM 
	7.1.1.Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)
	V 



1.2.6v5v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais): 
	Iš viso veiksmui įgyvendinti: 
	Valstybės biudžeto lėšos: 
	Savivaldybės biudžeto lėšos: 
	Kitos viešosios lėšos: 
	Privačios lėšos: 
	ES lėšos: 

	
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	

	4 261 000,00
	639 150,00
	639 150,00
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	3 621 850,00




1.2.7v6v Veiksmas: Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos modernizavimas (Pastato, adresu Aukštaičių g. 4-2, Panevėžyje modernizavimas).
	Pradžia (metai) 
	Pabaiga (metai) 
	Vykdytojas 
	Ministerija 
	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas 
	Veiksmo atrankos būdas 

	2016 2017
	2018 2020
	Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešoji biblioteka 
	KM 
	7.1.1.Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)
	V 



1.2.7v6v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):
	Iš viso veiksmui 
įgyvendinti: 
	Valstybės biudžeto lėšos: 
	Savivaldybės biudžeto 
lėšos: 
	Kitos viešosios lėšos: 
	Privačios lėšos: 
	ES lėšos: 

	
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas
: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	

	1 250 131,00
	187 520,00
	187 520,00
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	1 062 611,00



1.2.8v7v Veiksmas: viešųjų erdvių prie Panevėžio bendruomenių rūmų sutvarkymas (Kranto g. sutvarkymas, tilto prie bendruomenių rūmų sutvarkymas, mažosios architektūros elementų įrengimas, šaligatvių sutvarkymas, aplinkos sutvarkymas ir kt.). 
	Pradžia (metai) 
	Pabaiga (metai) 
	Vykdytojas 
	Ministerija 
	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas 
	Veiksmo atrankos būdas 

	2017
	20192021 
	PMSA 
	VRM 
	7.1.1.Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) 
	R 



1.2.8v7v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):
	Iš viso veiksmui įgyvendinti: 
	Valstybės biudžeto lėšos: 
	Savivaldybės biudžeto lėšos: 
	Kitos viešosios lėšos: 
	Privačios lėšos: 
	ES lėšos: 

	
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	

	1 032 434,00
	77 432,55
	77 432,55
	77 432,55
	77 432,55
	–
	–
	–
	–
	877 568,90




1.2.9v8v Veiksmas: Regos centro „Linelis“ pastato vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas (pastato vidaus patalpų modernizavimas, ugdymo aplinkos modernizavimas, įrangos įsigijimas). 
	Pradžia (metai) 
	Pabaiga (metai) 
	Vykdytojas 
	Ministerija 
	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas 
	Veiksmo atrankos būdas 

	2017 
	2019 2021
	PMSA 
	ŠMM 
	9.1.3. Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą
	R 



1.2.9v8v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):
	Iš viso veiksmui įgyvendinti: 
	Valstybės biudžeto lėšos: 
	Savivaldybės biudžeto lėšos: 
	Kitos viešosios lėšos: 
	Privačios lėšos: 
	ES lėšos: 

	
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	

	400 000,00
	30 000,00
	30 000,00
	30 000,00
	30 000,00
	–
	–
	–
	–
	340 000,00




1.2.10v9v Veiksmas: VšĮ Šv. Juozapo globos namų infrastruktūros modernizavimas ir paslaugų plėtra įkuriant savarankiško gyvenimo namus (savarankiško gyvenimo namų (iki 6 vietų) įkūrimas (Katedros a. 4, Panevėžyje) ir teritorijos sutvarkymas, globos namų pastato dalies remontas (Katedros a. 3, Panevėžyje) ir patalpų pritaikymas asmenims su fizine negalia, transporto priemonės, pritaikytos žmonių su negalia reikmėms, įsigijimas, baldų, įrangos įsigijimas).
	Pradžia (metai) 
	Pabaiga (metai) 
	Vykdytojai 
	Ministerija 
	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas 
	Veiksmo atrankos būdas 

	2017 
	2019
	VšĮ Šv. Juozapo globos namai 
	SADM 
	8.1.1. Padidinti bendruomenėje teikiamų socialinių paslaugų dalį pereinant nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų 
	R 



1.2.10v9v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):
	Iš viso veiksmui įgyvendinti: 
	Valstybės biudžeto lėšos: 
	Savivaldybės biudžeto lėšos: 
	Kitos viešosios lėšos: 
	Privačios lėšos: 
	ES lėšos: 

	
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas:
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	

	460 574,86
	69 086,23
	69 086,23
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	391 488,63



1.2.11v Veiksmas: lopšelio-darželio pastato rekonstravimas, pritaikant VšĮ Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stoties veiklai (Pastato, adresu Trumpoji g. 1, Panevėžyje, pritaikymas GMP veiklai).
	Pradžia (metai) 
	Pabaiga (metai) 
	Vykdytojai 
	Ministerija 
	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas 
	Veiksmo atrankos būdas 

	2014 
	2020 
	PMSA/VšĮ Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stotis
	SAM 
	– 
	– 



1.2.11v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais): 
	Iš viso veiksmui įgyvendinti: 
	Valstybės biudžeto lėšos (VIP): 
	Savivaldybės biudžeto lėšos: 
	Kitos viešosios lėšos: 
	Privačios lėšos: 
	ES lėšos: 

	
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	

	1 469 242,00
	1 282 437,00
	–
	186 805,00
	186 805,00
	–
	–
	–
	–
	–




	Iš viso pagal 1.2 uždavinį (Eur): 
	Valstybės biudžeto lėšos (Eur): 
	Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): 
	Kitos viešosios lėšos (Eur): 
	Privačios lėšos (Eur): 
	ES lėšos (Eur): 

	
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavima s: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavi mas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	

	17 508 957,1716 900 947,09
	2 734 558,63
1 516 714,02

	1 452 121,63 516 714,02

	1 172 745,39 050 532,79
	1 172 745,39 050 532,79
	–
	–
	–
	–
	13 601 653,1514 333 700,28



	Iš viso pagal 1 tikslą (Eur): 
	Valstybės biudžeto lėšos (Eur): 
	Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): 
	Kitos viešosios lėšos (Eur): 
	Privačios lėšos (Eur): 
	ES lėšos (Eur): 

	
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	

	27 423 03425 953 792,73
	3 458 5552 176 118,94
	2 176 118,94
	2 157 5241 970 719,36
	2 157 5241 970 719,36
	–
	–
	–
	–
	21 806 954,43



2. Tikslas: pagerinti gyvenamosios aplinkos kokybę, siekiant prisitaikyti prie demografinių pokyčių. 


2.1. Uždavinys: pagerinti Panevėžio miesto aplinkosauginę būklę (pirmiausiai mažinant oro taršą kietosiomis dalelėmis). 

2.1.1v Veiksmas: kultūros ir poilsio parko modernizavimas, gerinant miesto gamtinę aplinką ir gyvenimo kokybę, skatinant lankytojų srautus, aktyvų laisvalaikį (dviračių ir pėsčiųjų takų rekonstrukcija ir plėtra, apšvietimo sistemos rekonstrukcija ir plėtra, mažosios architektūros elementų įrengimas, vaikų žaidimo aikštelės įrengimas, želdynų ir kraštovaizdžio sutvarkymas, inžinerinių tinklų įrengimas, upės pakrantės sutvarkymas, poilsinių įrengimas, netradicinių sporto šakų aikštelės atnaujinimas, šunų vedžiojimo aikštelės įrengimas, automobilių aikštelių įrengimas). 

	Pradžia (metai) 
	Pabaiga (metai) 
	Vykdytojas 
	Ministerija 
	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas 
	Veiksmo atrankos būdas 

	2017 
	2020
	PMSA 
	VRM 
	7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) 
	R 



2.1.1v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais): 
	Iš viso veiksmui įgyvendinti: 
	Valstybės biudžeto lėšos: 
	Savivaldybės biudžeto lėšos: 
	Kitos viešosios lėšos: 
	Privačios lėšos: 
	ES lėšos: 

	
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	

	3 098 934,00
	232 420,05
	232 420,05
	232 420,05
	232 420,05
	–
	–
	–
	–
	2 634 093,90



2.1.2v Veiksmas: Jaunimo sodo sutvarkymas (dviračių ir pėsčiųjų takų rekonstrukcija, apšvietimo sistemos rekonstrukcija ir plėtra, mažosios architektūros elementų įrengimas, vaikų žaidimo, lauko treniruoklių ir sporto aikštelių įrengimas, želdynų ir kraštovaizdžio sutvarkymas, inžinerinių tinklų rekonstrukcija ir plėtra, viešojo tualeto sutvarkymas, stovėjimo aikštelės (-ių) įrengimas). 
	Pradžia (metai) 
	Pabaiga (metai) 
	Vykdytojas 
	Ministerija 
	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas 
	Veiksmo atrankos būdas 

	2017 
	2020 
	PMSA 
	VRM 
	7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) 
	R 



2.1.2v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):
	Iš viso veiksmui įgyvendinti: 
	Valstybės biudžeto lėšos: 
	Savivaldybės biudžeto lėšos: 
	Kitos viešosios lėšos: 
	Privačios lėšos: 
	ES lėšos: 

	
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	

	941 265,00 
	70 594,87 
	70 594,87
	70 595,00 
	70 595,00 
	–
	–
	–
	–
	800 075,13



2.1.3v Veiksmas: Nevėžio upės ir pakrančių sutvarkymas (atkarpa nuo Stoties g. tilto iki Nemuno g. tilto) (pakrančių, apšvietimo sistemos rekonstrukcija ir plėtra, kitų viešųjų erdvių infrastruktūros ir mažosios architektūros elementų įrengimas ar atnaujinimas).
	Pradžia (metai) 
	Pabaiga (metai) 
	Vykdytojas 
	Ministerija 
	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas 
	Veiksmo atrankos būdas 

	2017 
	2020
	PMSA 
	VRM 
	7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)
	R 



2.1.3v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):
	Iš viso veiksmui įgyvendinti: 
	Valstybės biudžeto lėšos: 
	Savivaldybės biudžeto lėšos: 
	Kitos viešosios lėšos: 
	Privačios lėšos: 
	ES lėšos: 

	
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	

	662 413,00
	49 681,00
	49 681,00
	49 681,00
	49 681,00
	–
	–
	–
	–
	563 051,00




2.1.4v Veiksmas: Skaistakalnio parko ir jo prieigų sutvarkymas (dviračių ir pėsčiųjų takų rekonstrukcija, apšvietimo sistemos rekonstrukcija ir plėtra, tiltelių rekonstrukcija, mažosios architektūros elementų įrengimas, upės pakrantės sutvarkymas ir pritaikymas maudynėms, vaikų žaidimo aikštelių, lauko treniruoklių ir sporto aikštelių įrengimas, šunų vedžiojimo aikštelės įrengimas, vasaros estrados įrengimas/rekonstrukcija, parkavimo aikštelės įrengimas pagal aikštelių planą, inžinerinių tinklų įrengimas, želdynų ir kraštovaizdžio sutvarkymas, kitų viešųjų erdvių infrastruktūros ir mažosios architektūros elementų įrengimas ar atnaujinimas).
	Pradžia (metai) 
	Pabaiga (metai) 
	Vykdytojas 
	Ministerija 
	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas 
	Veiksmo atrankos būdas 

	2017
	2019 2021
	PMSA 
	VRM 
	7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)
	R 



2.1.4v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):
	Iš viso veiksmui įgyvendinti: 
	Valstybės biudžeto lėšos: 
	Savivaldybės biudžeto lėšos: 
	Kitos viešosios lėšos: 
	Privačios lėšos: 
	ES lėšos: 

	
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	

	1 999 926,00
	149 994,45
	149 994,45
	149 994,45
	149 994,45
	–
	–
	–
	–
	1 699 937,10



2.1.5v Veiksmas: kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Panevėžio mieste (parengti Panevėžio miesto bendrojo plano keitimą papildant gamtinio karkaso ir kraštovaizdžio dalimi, visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programą, Kniaudiškių parko teritorijos tvarkymo projektą (kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo gamtinio karkaso teritorijoje projektą), įgyvendinti projekte numatytus sprendinius).

	Pradžia (metai) 
	Pabaiga (metai) 
	Vykdytojas 
	Ministerija 
	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas 
	Veiksmo atrankos būdas 

	2019 
	2021 
	PMSA 
	AM 
	5.5.1. Pagerinti vietinės augalijos ir gyvūnijos rūšių, buveinių ir kraštovaizdžio arealų būklę 
	R 



2.1.5v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):
	Iš viso veiksmui įgyvendinti: 
	Valstybės biudžeto lėšos: 
	Savivaldybės biudžeto lėšos: 
	Kitos viešosios lėšos: 
	Privačios lėšos: 
	ES lėšos: 

	
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	

	626 275,45
	–
	–
	93 941,32
	93 941,32
	–
	–
	–
	–
	532 334,13




2.1.6v Veiksmas: oro kokybės valdymo planų parengimas ir taršos mažinimo priemonių įgyvendinimas (aplinkos oro kokybės valdymo plano parengimas, gatvių valymo įrenginių įsigijimas (2 vnt.)). 

	Pradžia (metai) 
	Pabaiga (metai) 
	Vykdytojas 
	Ministerija 
	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas 
	Veiksmo atrankos būdas 

	2017 
	2019
	PMSA 
	AM 
	5.6.1. Sumažinti miestuose kietųjų dalelių ore ir cheminių medžiagų grunte pavojaus sveikatai ir aplinkai taršos lygį 
	V 



2.1.6v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):
	Iš viso veiksmui įgyvendinti: 
	Valstybės biudžeto lėšos: 
	Savivaldybės biudžeto lėšos: 
	Kitos viešosios lėšos: 
	Privačios lėšos: 
	ES lėšos: 

	
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	

	708 340,24
	–
	–
	106 251,04
	106 251,04
	–
	–
	–
	–
	602 089,20



2.1.7v Veiksmas: Panevėžio miesto darnaus judumo plano parengimas 
	Pradžia (metai) 
	Pabaiga (metai) 
	Vykdytojas 
	Ministerija 
	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas 
	Veiksmo atrankos būdas 

	2017 
	2018 
	PMSA 
	SM 
	4.5.1. Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus 
	V 



2.1.7v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais): 
	Iš viso veiksmui įgyvendinti: 
	Valstybės biudžeto lėšos: 
	Savivaldybės biudžeto lėšos: 
	Kitos viešosios lėšos: 
	Privačios lėšos: 
	ES lėšos: 

	
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	

	75 020,00
	–
	–
	11 253,00
	11 253,00
	–
	–
	–
	–
	63 767,00



2.1.8v Veiksmas: „Bike sharing“ sistemosDarnaus judumo priemonių diegimas ir dviračių statymo vietų įrengimas („Bike sharing“ dviračių nuomos punktų įrengimas Laisvės a., Nemuno g., prie Panevėžio(elektroninio bilieto diegimas, miesto poliklinikos).susisiekimo infrastruktūros tobulinimas). 

	Pradžia (metai) 
	Pabaiga (metai) 
	Vykdytojas 
	Ministerija 
	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas 
	Veiksmo atrankos būdas 

	20182019 
	20202022 
	PMSA 
	SM 
	4.5.1. Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus 
	R 



2.1.8v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais): 
	Iš viso veiksmui įgyvendinti: 
	Valstybės biudžeto lėšos: 
	Savivaldybės biudžeto lėšos: 
	Kitos viešosios lėšos: 
	Privačios lėšos: 
	ES lėšos: 

	
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	

	579 240,001 930 747,06
	–
	–
	86 886,00289 612,06
	86 886,00289 612,06
	–
	–
	–
	–
	492 3541 641 135,00



2.1.9v Veiksmas: Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas Panevėžio mieste (8 vnt. ekologiškų autobusų įsigijimas). 
	Pradžia (metai) 
	Pabaiga (metai) 
	Vykdytojas 
	Ministerija 
	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas 
	Veiksmo atrankos būdas 

	2018 
	2020 
	PMSA 
	SM 
	4.5.1. Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus 
	V 



2.1.9v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):
	Iš viso veiksmui įgyvendinti: 
	Valstybės biudžeto lėšos: 
	Savivaldybės biudžeto lėšos: 
	Kitos viešosios lėšos: 
	Privačios lėšos: 
	ES lėšos: 

	
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	

	2 263 000,00
	–
	–
	340 000,00
	340 000,00
	–
	–
	–
	–
	1 923 000,00



2.1.10v Veiksmas: Nemuno g. (nuo Klaipėdos g. iki Ramygalos g.) dviračių takų plėtra Panevėžyje (Nemuno g. dviračio tako atkarpos nuo Klaipėdos g. iki Ramygalos g. atnaujinimas). 

	Pradžia (metai) 
	Pabaiga (metai) 
	Vykdytojas 
	Ministerija 
	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas 
	Veiksmo atrankos būdas 

	2017 
	2019 
	PMSA 
	SM 
	4.5.1. Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus 
	R 



2.1.10v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais): 
	Iš viso veiksmui įgyvendinti: 
	Valstybės biudžeto lėšos: 
	Savivaldybės biudžeto lėšos: 
	Kitos viešosios lėšos: 
	Privačios lėšos: 
	ES lėšos: 

	
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas:
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas:
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas:
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas:
	

	323 580,00
	–
	–
	48 537,00
	48 537,00
	–
	–
	–
	–
	275 043,00




2.1.11v Veiksmas: Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas Panevėžio mieste (Elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas Laisvės a., Elektros g., prie „Cido“ arenos). 
	Pradžia (metai) 
	Pabaiga (metai) 
	Vykdytojas 
	Ministerija 
	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas 
	Veiksmo atrankos būdas 

	2018 
	2020
	PMSA 
	SM 
	4.5.1. Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus 
	V 



2.1.11v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):
	Iš viso veiksmui įgyvendinti: 
	Valstybės biudžeto lėšos: 
	Savivaldybės biudžeto lėšos: 
	Kitos viešosios lėšos: 
	Privačios lėšos: 
	ES lėšos: 

	
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	

	100 088,34
	–
	–
	15 013,25
	15 013,25
	–
	–
	–
	–
	85 075,09



2.1.12v Veiksmas: Panevėžio miesto A. Jakšto g. rekonstrukcija (gatvės rekonstrukcija, šaligatvių rekonstrukcija/ įrengimas, inžinerinių tinklų rekonstrukcija, eismo saugos priemonių diegimas ir kt.).

	Pradžia (metai) 
	Pabaiga (metai) 
	Vykdytojas 
	Ministerija 
	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas 
	Veiksmo atrankos būdas 

	2018 
	2020 
	PMSA 
	SM 
	6.2.1. Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus 
	R 



2.1.12v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):
	Iš viso veiksmui įgyvendinti: 
	Valstybės biudžeto lėšos: 
	Savivaldybės biudžeto lėšos: 
	Kitos viešosios lėšos: 
	Privačios lėšos: 
	ES lėšos: 

	
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	

	1 579 410,00
	–
	–
	236 912,00
	236 912,00
	–
	–
	–
	–
	1 342 498,00



	Iš viso pagal 2.1 uždavinį (Eur): 
	Valstybės biudžeto lėšos (Eur): 
	Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): 
	Kitos viešosios lėšos (Eur): 
	Privačios lėšos (Eur): 
	ES lėšos (Eur): 

	
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas:
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	

	12 957 492,0314 308 999,09
	502 690,37
	502 690,37
	1 441 484,11 644 210,17
	1 441 484,11 644 210,17
	0
	0
	0
	0
	11 013 31712 162 098,55




2.2. Uždavinys: paskatinti Panevėžio miesto gyvenamųjų rajonų fizinį ir socialinį persitvarkymą. 

2.2.1v Veiksmas: komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros įrengimas (antrinių žaliavų konteinerių įsigijimas, komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų; surinkimo konteinerių aikštelių rekonstravimas ir įrengimas, visuomenės informavimas apie atliekų tvarkymą ir rūšiavimo galimybes). 

	Pradžia (metai) 
	Pabaiga (metai) 
	Vykdytojas 
	Ministerija 
	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas 
	Veiksmo atrankos būdas 

	2017 
	20192020
	PMSA 
	AM 
	5.2.1. Sumažinti sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekį ir užtikrinti tinkamą radioaktyvių atliekų saugojimą 
	R 



2.2.1v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais): 
	Iš viso veiksmui įgyvendinti: 
	Valstybės biudžeto lėšos: 
	Savivaldybės biudžeto lėšos: 
	Kitos viešosios lėšos: 
	Privačios lėšos: 
	ES lėšos: 

	
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	

	2 241 939,59
	–
	–
	336 290,94
	336 290,94
	–
	–
	–
	–
	1 905 648,65



2.2.2v Veiksmas: lietaus vandens surinkimo, valymo ir nuotekų bei drenažo sistemų projektavimas, diegimas ir renovavimas (planuojama inventorizuoti paviršinių nuotekų tinklus, renovuoti senus ir įdiegti naujus paviršinių lietaus nuotekų tinklus (kolektoriai Nr. 22, 29, 27, 18). 
	Pradžia (metai) 
	Pabaiga (metai) 
	Vykdytojas 
	Ministerija 
	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas 
	Veiksmo atrankos būdas 

	2016 
	2019 2020
	UAB „Panevėžio gatvės“ 
	AM 
	5.1.1. Sumažinti dėl klimato kaitos atsirandančius nuostolius 
	R 



2.2.2v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):
	Iš viso veiksmui įgyvendinti: 
	Valstybės biudžeto lėšos: 
	Savivaldybės biudžeto lėšos: 
	Kitos viešosios lėšos: 
	Privačios lėšos: 
	ES lėšos: 

	
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	

	4 110 566,06
	–
	–
	616 584,91
	616 584,91
	–
	–
	–
	–
	3 493 981,15



2.2.3v Veiksmas: Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Panevėžio mieste (Dailės ir Muzikos mokyklų vidaus patalpų remontas, ugdymo aplinkos sutvarkymas). , baldų ir įrangos įsigijimas).
	Pradžia (metai) 
	Pabaiga (metai) 
	Vykdytojai 
	Ministerija 
	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas 
	Veiksmo atrankos būdas 

	2017 
	2019 2020
	PMSA/BĮ 
	ŠMM 
	9.1.3. Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą 
	R 



2.2.3v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais): 
	Iš viso veiksmui įgyvendinti: 
	Valstybės biudžeto lėšos: 
	Savivaldybės biudžeto lėšos: 
	Kitos viešosios lėšos: 
	Privačios lėšos: 
	ES lėšos: 

	
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	

	172 000,00
	–
	–
	39 223,00
	39 223,00
	–
	–
	–
	–
	132 777,00



2.2.4v Veiksmas: Panevėžio „Vilties“ progimnazijos vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas (pastato vidaus patalpų modernizavimas, ugdymo aplinkos modernizavimas, įrangos įsigijimas). 
	Pradžia (metai) 
	Pabaiga (metai) 
	Vykdytojas 
	Ministerija 
	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas 
	Veiksmo atrankos būdas 

	2017
	20202021 
	PMSA 
	ŠMM 
	9.1.3. Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą 
	R 



2.2.4v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):
	Iš viso veiksmui įgyvendinti: 
	Valstybės biudžeto lėšos: 
	Savivaldybės biudžeto lėšos: 
	Kitos viešosios lėšos: 
	Privačios lėšos: 
	ES lėšos: 

	
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	

	764 065,00
	57 304,87
	57 304,87
	57 304,88
	57 304,88
	–
	–
	–
	–
	649 455,25



2.2.5v Veiksmas: Lopšelio-darželio „Rugelis“ vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas (vidaus patalpų modernizavimas, ugdymo aplinkos modernizavimas, įrangos įsigijimas). 
	Pradžia (metai) 
	Pabaiga (metai) 
	Vykdytojas 
	Ministerija 
	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas 
	Veiksmo atrankos būdas 

	2017 
	2019 2020
	PMSA 
	ŠMM 
	9.1.3. Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą 
	R 



2.2.5v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais): 
	Iš viso veiksmui įgyvendinti: 
	Valstybės biudžeto lėšos: 
	Savivaldybės biudžeto lėšos: 
	Kitos viešosios lėšos: 
	Privačios lėšos: 
	ES lėšos: 

	
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	

	235 487,00
	17 661,52
	17 661,52
	17 661,53
	17 661,53
	–
	–
	–
	–
	200 163,95



	Iš viso pagal 2.2 
uždavinį (Eur): 
	Valstybės biudžeto lėšos 
(Eur): 
	Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): 
	Kitos viešosios 
lėšos (Eur): 
	Privačios lėšos (Eur): 
	ES lėšos (Eur): 

	
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavi mas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	

	7 524 057,65
	74 966,39
	74 966,39
	1 067 065,26
	1 067 065,26
	–
	–
	–
	–
	6 382 026,00



	Iš viso pagal 2 tikslą (Eur): 
	Valstybės biudžeto lėšos (Eur): 
	Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): 
	Kitos viešosios lėšos (Eur): 
	Privačios lėšos (Eur): 
	ES lėšos (Eur): 

	
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavi- mas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	

	20 481 549,6821 833 056,74
	577 656,76
	577 656,76
	2 508 549,37 711 275,43
	2 508 549,37 711 275,43
	–
	–
	–
	–
	17 395 34318 544 124,55



	Iš viso pagal veiksmų planą (Eur): 
	Valstybės biudžeto lėšos (Eur): 
	Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): 
	Kitos viešosios lėšos (Eur): 
	Privačios lėšos (Eur): 
	ES lėšos (Eur): 

	
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavi mas: 
	Iš viso: 
	iš jų bendrasis finansavimas: 
	

	47 904 584,41 786 849,47
	4 036 2122 753 775,70
	2 753 775,70
	4 666 073,73 681 994,79
	4 666 073,73 681 994,79
	–
	–
	–
	–
	39 202 29740 351 078,98



_________________________

