- Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtros priemonių planas

6.1 lentelė. Panevėžio miesto savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos plėtros priemonių planas 2014 – 2020 m.

| Komunalinių atliekų tvarkymo tikslai | Uždaviniai | Priemonės | Veiksmai | Įvykdymo terminas | Vykdytojai | Finansavimo šaltinis | Preliminarus lėšų poreikis, tūkst. Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Mažinti sąvartynuose šalinamų atliekų kiekį. | 1.1 Sukurti komunalinių biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo pajėgumus. | Pastatyti mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius. | Įrengti mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius, kuriuose būtų atskiriamos ir apdorojamos biologiškai skaidžios atliekos. | Iki 2016 m. | Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras | Europos Sąjungos paramos/ Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro lėšos | Bendra projekto vertė 11086,36 |
|  |  | Pastatyti atskiro maisto/virtuvės atliekų apdorojimo įrenginius | Bendradarbiauti su Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centru ir kitomis savivaldybėmis planuojant ir statant maisto atliekų apdorojimo įrenginius. | Iki 2019 m. | Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras/ savivaldybė | Europos Sąjungos paramos/ Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro/ privačių įmonių lėšos | 1158,48 |
|  | 1.2 Plėtoti rūšiuojamojo atliekų surinkimo sistemas. | Numatyti ir taikyti pakuotės atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo priemones | Aprūpinti savivaldybės individualių namų valdų gyventojus pakuotės atliekų ir antrinių žaliavų konteineriais. | 2015 – 2016 m. | Savivaldybės administracija/ atliekų tvarkytojai | Europos Sąjungos paramos/ Gamintojų ir importuotojų/ Savivaldybės/ atliekų tvarkytojų lėšos | - |
|  |  | Numatyti ir taikyti tekstilės atliekų surinkimo priemones. | Papildyti antrinių žaliavų konteinerių aikštelių išdėstymo schemas numatant tekstilės konteinerius praplečiant antrinių žaliavų aikšteles. | 2015 m. | Savivaldybės administracija/ atliekų tvarkytojai | Europos Sąjungos paramos/ Savivaldybės/ atliekų tvarkytojų lėšos | 43,44 |
|  |  | Atskiras tekstilės atliekų surinkimas. | Organizuoti tekstilės atliekų surinkimą. | 2015 m. | Savivaldybės administracija / atliekų tvarkytojai | Savivaldybės/atliekų tvarkytojų lėšos | 23,17 |
|  |  | Numatyti ir taikyti maisto atliekų surinkimo priemones. | Įsigyti maisto atliekų konteinerius. | Iki 2019 m. | Savivaldybės administracija /atliekų tvarkytojai | Europos Sąjungos paramos/ Savivaldybės/ atliekų tvarkytojų lėšos | 28,96 |
|  |  | Atskirai surinkti maisto/ virtuvės atliekas | Organizuoti maisto/ virtuvės atliekų surinkimą. | Iki 2019 m. | Savivaldybės administracija | Atliekų tvarkytojų lėšos / Europos Sąjungos paramos / Savivaldybės | 34,75 |
|  |  | Plėsti žaliųjų atliekų surinkimą. | Aprūpinti individualių namų gyventojus kompostavimo dėžėmis arba paskatinti gyventojus kompostuoti savos gamybos kompostavimo įrenginiuose. | Nuolat pagal poreikį | Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras/savivaldybė | Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro/savivaldybės lėšos | - |
|  |  | Apvažiavimo būdu surinkti pavojingas atliekas (išskyrus baterijų ir akumuliatorių atliekas). | Papildyti esamas sutartis (arba sudaryti naujas) su komunalinių atliekų tvarkytoju ir nustatyti prievolę ne rečiau kaip 2 kartus per metus apvažiavimo būdu surinkti pavojingas atliekas. | 2015 m. | Savivaldybės administracija /atliekų tvarkytojai | Gamintojų ir importuotojų/ atliekų tvarkytojų lėšos | 17,38 |
|  |  | Apvažiavimo būdu surinkti didžiąsias atliekas. | Ne rečiau kaip 2 kartus per metus apvažiavimo būdu surinkti pavojingas atliekas. | 2015 - 2020 m. | Savivaldybės administracija /atliekų tvarkytojai | Gamintojų ir importuotojų/ atliekų tvarkytojų lėšos | 17,38 |
|  |  | Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės Savitiškio g. 8 išplėtimas | Išplėsti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę, esančią adresu Savitiškio g. 8, Panevėžys, įrengiant daiktų mainų punktą ir automobilines svarstykles | 2020 | Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras | Europos Sąjungos paramos/ Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro lėšos | 32,3 |
|  |  | Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės pietinėje miesto dalyje įrengimas | Įrengti naują didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę; įrengti daiktų mainų punktą ir automobilines svarstykles | 2020 | Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras | Europos Sąjungos paramos/ Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro lėšos | 767,7 |
|  |  | Pastato, skirto atliekų paruošimui naudoti pakartotinai, įrengimas | Įrengti Panevėžio regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno teritorijoje pastatą, skirtą atliekų paruošimui naudoti pakartotinai | 2020 | Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras | Europos Sąjungos paramos/ Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro lėšos | 259,5 |
| 2. Užtikrinti visuomenės sveikatai ir aplinkai saugų visų atliekų srautų tvarkymą, tobulinti esamas atliekų tvarkymo sistemas. | 2.1 Užtikrinti, kad visiems savivaldybės teritorijoje esantiems atliekų turėtojams būtų sudarytos sąlygos naudotis viešąja komunalinių atliekų tvarkymo paslauga. | Visiems atliekų turėtojams teikti viešąją komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą | Pasirašyti sutartis su visais atliekų turėtojais. | 2014 – 2020 m. | Savivaldybės administracija / administratorius | – | - |
|  | 2.2 Plėtoti savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūrą ir gerinti atliekų tvarkymo kokybę. | Atnaujinti ir/ papildyti konteinerių išdėstymo schemą. | Atnaujinti schemą. | 2015 m. | Savivaldybės administracija | Savivaldybės lėšos | - |
|  |  | Gerinti mišrių komunalinių atliekų surinkimo kokybę įdiegiant konteinerių ir (ar) kitų surinkimo priemonių identifikavimo ir paslaugos teikimo vykdant komunalinių atliekų surinkimo elektroninį identifikavimą. | Papildyti esamas sutartis su atliekų tvarkytojais įtraukiant minimalius kokybės reikalavimus nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos dokumentuose. | 2015 m. | Savivaldybės administracija /atliekų tvarkytojai | Atliekų tvarkytojų lėšos | 94,13 (investicijos) |
|  |  | Siekiant teikiamų paslaugų kokybės vykdyti nuolatinį atliekų tvarkytojų veiklos monitoringą. |  | Nuolatos | Savivaldybės administracija | Savivaldybės lėšos | - |
|  |  | Įrengti / rekonstruoti mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo aikšteles | Įrengti / rekonstruoti požemines / pusiau požemines / antžemines mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo aikšteles; įsigyti konteinerių aikštelėms | 2015-2020 | Savivaldybės administracija | Europos Sąjungos paramos / Savivaldybės | 2241,94 |
| 3. Tobulinti komunalinių atliekų tvarkymo teisinę bazę. | 3.1 Atnaujinti komunalinių atliekų tvarkymo reikalavimus atliekų turėtojams. | Atnaujinti savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisykles. | Dokumentų parengimas. | Pagal poreikį | Savivaldybės administracija | Savivaldybės lėšos | 4,34 |
|  |  | Savivaldybės taryboje priimti sprendimą, kuriame nustatomi diferencijuotos įmokos dydžiai už komunalinių atliekų tvarkymą. | Dokumentų parengimas, sprendimų priėmimas. | Iki 2016 m. | Savivaldybės administracija | Savivaldybės lėšos | - |
| 4. Efektyvinti atliekų tvarkymo reikalavimų įgyvendinimo ir atliekų tvarkymo užduočių vykdymo kontrolę. | 4.1 Vykdyti komunalinių atliekų tvarkymo užduočių vykdymo stebėseną. | Vykdyti mišrių komunalinių atliekų kiekio (normų) tyrimus. | Papildyti arba sudaryti naujas sutartis su atliekų tvarkytojais dėl komunalinių atliekų kiekio tyrimų vykdymo. | 2015 – 2016 m. | Savivaldybės administracija /atliekų tvarkytojai | Savivaldybės/atliekų tvarkytojų lėšos | 8,69 (kasmet) |
|  | 4.2 Stiprinti komunalinių atliekų tvarkymo reikalavimų vykdymo kontrolę. | Vykdyti atliekų tvarkytojų monitoringą (priežiūrą). | Sutartyse su paslaugos teikėjais (atliekų tvarkytojais) nustatyti sankcijas ir baudas už kokybės reikalavimų nevykdymą. | Rengiant pirkimo dokumentus, paslaugų pirkimui | Savivaldybės administracija | Savivaldybės lėšos | - |
|  |  | Reguliariai vykdyti savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių vykdymo kontrolę. | Įteigti papildomus etatus savivaldybėje, kurių pareigybės būtų susietos su komunalinių atliekų tvarkymo monitoringu savivaldybėje. | 2015 – 2020 m. | Savivaldybės administracija administracijos atstovai | Savivaldybės lėšos | 10,43 |
| 5. Didinti visuomenės sąmoningumą, tobulinti savivaldybės institucijų darbuotojų kvalifikacija atliekų tvarkymo srityje. | 5.1 Teikti visuomenei informaciją apie komunalinių atliekų tvarkymą, plėtoti ekologinį švietimą. | Informuoti visuomenę apie teikiamas komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas. | Papildyti esamas sutartis komunalinių atliekų tvarkytojams, nustatyti prievolę dėl visuomenės informavimo. | Kartą per metus | Savivaldybės administracija, atliekų tvarkytojai | Savivaldybės/atliekų tvarkytojų lėšos | 8,69 (kasmet) |
|  |  | Informuoti visuomenę apie antrinių žaliavų ir pakuočių bei pakuočių atliekų surinkimą savivaldybės teritorijoje. | Sutartyse su gamintojų importuotojų organizacijomis nustatyti reikalavimą dėl visuomenės informavimo. | Kartą per metus | Gamintojų importuotojų organizacijos, savivaldybės administracija, atliekų tvarkytojai | Gamintojų importuotojų organizacijų/ savivaldybės/atliekų tvarkytojų lėšos | 5,79 (kasmet) |
|  |  | Informuoti visuomenę apie elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą. | Sutartyse su gamintojų importuotojų organizacijomis nustatyti prievolę dėl visuomenės informavimo. | Kartą per metus | Gamintojų importuotojai, savivaldybės administracija, atliekų tvarkytojai | Gamintojų importuotojų organizacijų/ savivaldybės/ atliekų tvarkytojų lėšos | 5,79 (kasmet) |
|  |  | Informuoti visuomenę apie pavojingųjų atliekų tvarkymą. | Sutartyse su gamintojų importuotojų organizacijomis ir (arba) pavojingų atliekų tvarkytojais nustatyti šią prievolę. | Kartą per metus | Gamintojų importuotojai, savivaldybė, atliekų tvarkytojai | Gamintojų importuotojų organizacijų/ savivaldybės/ atliekų tvarkytojų lėšos | 5,79 (kasmet) |
|  |  | Šviesti visuomenę apie komunalinių atliekų rūšiavimo svarbą | Parengti Visuomenės informavimo programą ir ją įgyvendinti | Kiekvienais metais | Savivaldybė/Administratorius | Savivaldybės/Administratoriaus lėšos | 5,79 (kasmet) |
|  | 5.2 Stiprinti savivaldybės darbuotojų administracinius gebėjimus. | Dalyvauti konferencijose, seminaruose ar mokymuose komunalinių atliekų tvarkymo tematika. |  | 2015 – 2020 m. | Savivaldybės administracija | Savivaldybės lėšos | 5,79 (kasmet) |