AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL LEIDIMO VYKDYTI VIEŠĄJĮ PIRKIMĄ „PANEVĖŽIO M. PAŠILIŲ KAPINIŲ PANEVĖŽIO R. SAV., RAMYGALOS SEN., I PAŠILIŲ K. II ETAPO RANGOS DARBAI“ IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI PASIRAŠYTI SUTARTĮ

2021-03-22

Panevėžys

- Problemos esmė.

Pagal parengtą Panevėžio miesto Pašilių kapinių Panevėžio r. sav., Ramygalos sen., I Pašilių k. projektą 2017–2018 m. įgyvendinti I etapo projekto sprendiniai: įrengta aikštelė ir kapinės, numatytos I etape (iš viso 664 kapavietės). Šiuo metu (2021 m. kovo 1 d.) Panevėžio miesto Pašilių civilinėse kapinėse yra likę 180 naujų kapaviečių. Per pastaruosius tris mėnesius Panevėžio miesto Pašilių civilinėse kapinėse buvo išduota 70 leidimų laidoti. Esant tokiai situacijai šių metų gruodžio mėnesį nebebus laisvų kapaviečių.

- Kaip šiuo metu sprendžiami projekte aptarti klausimai.

Pagal parengtą Panevėžio miesto Pašilių kapinių Panevėžio r. sav., Ramygalos sen., I Pašilių k. techninį projektą numatyti trys etapai. Šiuo metu Savivaldybės administracija, gavusi Tarybos pritarimą, planuoja pradėti II etapo rangos darbų pirkimą. Parengto techninio projekto II etapo skaičiuojamoji kaina yra 1,3 mln. Eur. Savivaldybės administracija planuoja II etapo darbus išskaidyti dar į du etapus: I etape būtų įrengtos 589 kapavietės, o likusiame etape būtų užbaigti visi numatyti II etapo darbai (automobilių stovėjimo aikštelė, apšvietimas, naujos kapavietės, vandentiekis). Antrojo etapo I etapo skaičiuojamoji kaina yra 125 tūkst. Eur. Tiksli kaina paaiškės po viešojo pirkimo. Planuojama lėšas šiems darbams atlikti panaudoti iš kolumbariumo likučio (44550,01 Eur), trūkstamas – iš surinktų lėšų už kolumbariumo nišų įsigijimą per šiuos metus. Atlikus antrojo etapo I etapo darbus laisvų kapaviečių turėtų nepristigti dar 2–3 metus. Šiuos darbus būtina pradėti ir pabaigti iki šių metų galo, kad nepritrūktų laisvų kapaviečių. Užbaigus II etapo darbus laisvų kapaviečių dar turėtų užtekti 5 metams.

- Sprendimo priėmimo būtinumo pagrindimas, kokių pozityvių rezultatų laukiama.

Pritarus sprendimo projektui bus vykdomas rangos darbų pirkimas. Nupirkus rangos darbus bus atliekami Panevėžio miesto Pašilių kapinių Panevėžio r. sav., Ramygalos sen., I Pašilių k. II etapo darbai.

- Skaičiavimai, išlaidų sąmatos, finansavimo šaltiniai.

Pagal parengto techninio projekto skaičiuojamąją kainą suma sudaro 1,3 mln. Eur. Tiksli kaina bus žinoma tik įvykdžius viešąjį pirkimą ir pasirašius sutartį.

Kolumbariumo likutis už 2020 metus yra 44550,01 Eur.

Darbus planuojama atlikti per 2021–2023 metus.

- Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

- Kieno iniciatyva parengtas projektas.

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos.

Miesto infrastruktūros skyriaus vedėjo pavaduotojas		         Darius Linkonas