PATVIRTINTA

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos

2022 m. vasario   d. sprendimu Nr.

INVESTICIJŲ PROJKETŲ PROGRAMA

| Planuojamas laikotarpis | 2022–2024 m. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asignavimų valdytojas (-ai), kodas | Panevėžio miesto savivaldybės administracija, 288724610 |  |  |  |  |  |  |
| Priemonių vykdytojas (-ai), skyrius (-iai) | Savivaldybės administracija Strateginio planavimo ir finansų skyrius Investicijų projektų skyrius Miesto infrastruktūros skyrius Miesto plėtros skyrius Socialinių reikalų skyrius Komunikacijos skyrius Teritorijų planavimo ir architektūros skyrius |  |  |  |  |  |  |
| Programos pavadinimas | Investicijų projektų programa |  |  | Kodas |  | 02 |  |
| Programos parengimo argumentai |  | Programa parengta siekiant kurti tvarią socialinę ir ekonominę kultūros vertę Panevėžyje, skatinti socialinės atskirties mažėjimą ir socialinį saugumą, tvarią miesto plėtrą ir transformaciją, vykdyti kryptingą darnaus judumo politiką savivaldybėje, mažinti poveikį klimato kaitai ir prie jos prisitaikyti, stiprinti gyventojų sveikatą ir skatinti fizinį aktyvumą siekiant aukšto sporto meistriškumo, didinti gyventojų socialinį aktyvumą ir pilietinę atsakomybę, švietimo sistemos prieinamumą ir kokybę, didinti miesto verslo aplinkos konkurencingumą. |  |  |  |  |
| Ilgalaikis prioritetas (pagal SPP) |  | - Darni bendruomenė, kurianti miesto kultūrą | Kodas |  |  | 01 |
| Programos tikslas |  | Kurti tvarią socialinę ir ekonominę kultūros vertę Panevėžyje | Kodas |  | 01 |  |
| Tikslo įgyvendinimo aprašymas. Šiuo tikslu siekiama kurti tvarią socialinę ir ekonominę kultūros vertę Panevėžio mieste, užtikrinant Panevėžio miesto savivaldybės kultūros įstaigų veiklos kokybės ir paslaugų prieinamumo gerinimą, kultūros paslaugų prieinamumo ir patrauklumo didinimą, modernizuojant kultūros įstaigų infrastruktūrą, pritaikant ją daugiafunkcėms ir daugiakultūrėms paslaugoms, aktualizuojant kultūrines veiklas ir siekiant didesnės gyventojų įtraukties. Rezultato vertinimo kriterijus – įgyvendinti projektai, kuriantys tvarią socialinę ir ekonominę kultūros vertę (vnt.). Šiam tikslui įgyvendinti numatytas uždavinys: 1 uždavinys. Užtikrinti Panevėžio miesto savivaldybės kultūros įstaigų veiklos kokybės ir paslaugų prieinamumo gerinimą. Produkto vertinimo kriterijus – Panevėžio miesto kultūros įstaigos, įgyvendinančios projektus, gerinančius paslaugų kokybę ir prieinamumą (vnt.). 1 priemonė. Kultūros paslaugų prieinamumo ir patrauklumo didinimas, modernizuojant kultūros įstaigų infrastruktūrą ir pritaikant daugiafunkcėms ir daugiakultūrėms paslaugoms. Produkto vertinimo kriterijai: įgyvendinti projektą „Stasio Eidrigevičiaus menų centro įkūrimas modernizuojant viešąją kultūros infrastruktūrą“; įgyvendinti projektą „Poeto J. Čerkeso-Besparnio sodybos sutvarkymas“ (I etapas); įgyvendinti projektą „Vienijantis kūrybiškumo centras – Pragiedrulių sodyba“; įgyvendinti projektą „Panevėžio bendruomenių rūmų renovacija, modernizuojant viešąją kultūros infrastruktūrą“ (I etapas). 2 priemonė. Kultūros įstaigų veiklos modernizavimas (aktualinimas), siekiant didesnės gyventojų įtraukties. Produkto vertinimo kriterijai: įgyvendinti projektą „Tarpvalstybinė lojalumo programa kultūrai ir turizmui skatinti“; įgyvendinti projektą „Istorinio ir kultūrinio paveldo sklaida tarp kaimyninių šalių pasitelkiant inovacijas muziejuose“. |  |  |  |  |  |  |

| Programos tikslas | Stiprinti gyventojų sveikatą ir skatinti fizinį aktyvumą siekiant aukšto sporto meistriškumo | Kodas | 02 |
| --- | --- | --- | --- |

Tikslo įgyvendinimo aprašymas Šiuo tikslu siekiama užtikrinti kokybišką ir efektyvią sveikatos priežiūrą bei jos prieinamumą, plečiant ir stiprinant sveikatos priežiūros įstaigų teikiamas paslaugas, didinat atsparumą ekstremaliosioms situacijoms, plėtoti sporto ir viešosios aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros daugiafunkciškumą, siekiant aukšto sporto meistriškumo. Rezultato vertinimo kriterijus – įgyvendintų projektų, stiprinančių gyventojų sveikatą ir skatinančių fizinį aktyvumą, skaičius (vnt.) Šiam tikslui įgyvendinti numatytas uždavinys: 1 uždavinys. Užtikrinti kokybišką ir efektyvią sveikatos priežiūrą. Produkto vertinimo kriterijai: paslaugas gavusių asmenų skaičius (asm.); atnaujintų / naujai įrengtų sporto objektų skaičius (vnt.). 1 priemonė. Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų stiprinimas ir plėtra bei atsparumo ekstremaliosioms situacijoms didinimas. Produkto vertinimo kriterijai: įgyvendinti projektą „Sveikos gyvensenos skatinimas Panevėžio mieste“; įgyvendinti projektą „Pirminės sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“; įgyvendinti projektą „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas Panevėžio mieste“. 2 priemonė. Sporto ir viešosios aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros daugiafunkciškumo plėtojimas ir pritaikymas nustatytiems kokybės standartams. Produkto vertinimo kriterijai: įgyvendinti projektą „Panevėžio daugiafunkcinio sporto ir sveikatingumo centro „Aukštaitija“ rekonstravimas A. Jakšto g. 1, Panevėžio mieste“; įgyvendinti projektą „Skate parko įrengimas Panevėžyje skatinant turistų srautus“.

| Programos tikslas | Skatinti socialinės atskirties mažėjimą ir socialinį saugumą | Kodas | 03 |
| --- | --- | --- | --- |

Tikslo įgyvendinimo aprašymas Šiuo tikslu siekiama mažinti socialinę atskirtį, užtikrinti kokybišką ir efektyvią socialinę paramą bendruomenėje, teikiant kompleksines paslaugas šeimoms ir vaikams, plečiant ir stiprinat socialines paslaugas bei plėtojant socialinį būstą. Rezultato vertinimo kriterijus – asmenų, gavusių paslaugas, mažinančias socialinę atskirtį ir didinančias socialinį saugumą (įskaitant aprūpinimą būstu), skaičius (asm.). Šiam tikslui įgyvendinti numatyti 2 uždaviniai: 1 uždavinys. Užtikrinti kokybišką ir efektyvią socialinę paramą bendruomenėje. Produkto vertinimo kriterijus – asmenų, gavusių kompleksines paslaugas / dalyvavusių veiklose, skaičius (asm.). 1 priemonė. Kompleksinių paslaugų šeimoms ir vaikams teikimas. Produkto vertinimo kriterijai: įgyvendinti projektą „Panevėžio bendruomeniniai šeimos namai“; įgyvendinti projektą „Kompleksinių paslaugų centro „Harmonijos miestas“ vaikams, turintiems negalią ir jų šeimos nariams, statyba Panevėžio mieste“. 2 priemonė. Socialinių paslaugų integracijos bendruomenėje plėtra. Produkto vertinimo kriterijus – įgyvendinti projektą „Kūrybos užuovėja“. 2 uždavinys. Vystyti individualizuotos kompleksiškos socialinės paramos teikimo modelį. Produkto vertinimo kriterijus – aprūpintų būstu asmenų skaičius (asm.). 1 priemonė. Socialinio būsto plėtra. Produkto vertinimo kriterijus – įgyvendinti projektą „Socialinio būsto plėtra“.

| Programos tikslas | Didinti gyventojų socialinį aktyvumą ir pilietinę atsakomybę | Kodas | 04 |
| --- | --- | --- | --- |

Tikslo įgyvendinimo aprašymas Šiuo tikslu siekiama skatinti gyventojų pilietiškumą, sąmoningumą, bendruomeniškumą, įtrauktį į savivaldos procesus, įgyvendinant projektus, skatinančius gyventojų socialinį aktyvumą ir pilietinę atsakomybę. Rezultato vertinimo kriterijus – įgyvendintų projektų, skatinančių gyventojų socialinį aktyvumą ir pilietinę atsakomybę, skaičius (vnt.). Šiam tikslui įgyvendinti numatytas uždavinys: 1 uždavinys. Paskatinti gyventojų bendruomeniškumą ir įtrauktį į savivaldos procesus. Produkto vertinimo kriterijus – renginių, skatinančių bendruomeniškumą ir įsitraukimą, skaičius (vnt.). 1 priemonė. Gyventojų pilietiškumo ir sąmoningumo skatinimas. Produkto vertinimo kriterijai: įgyvendinti projektą „Lyčių lygybės kraštovaizdis – tvarus ir skirtingus poreikius atitinkantis miestų plėtros metodas“; įgyvendinti projektą „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono savivaldybėse“; įgyvendinti projektą „Tiltas“; prisidėti prie BIVP (Bendruomenės inicijuota vietos plėtra) strategijos įgyvendinimo; įgyvendinti projektą „Bendruomenė ir aplinka“; įgyvendinti projektą „Sportas visiems“; įgyvendinti projektą „Žalioji kryptis“; įgyvendinti projektą „Įtrauki Europos Sąjunga“; įgyvendinti projektą „Iššūkiai jaunimui“.

| Ilgalaikis prioritetas (pagal SPP) | - Miestas, vystantis tvarią aplinką | Kodas | 02 |
| --- | --- | --- | --- |

| Programos tikslas | Vykdyti kryptingą darnaus judumo politiką savivaldybėje | Kodas | 05 |
| --- | --- | --- | --- |

Tikslo įgyvendinimo aprašymas Šiuo tikslu siekiama vykdyti kryptingą darnaus judumo politiką savivaldybėje diegiant / tobulinant darnaus judumo priemones Panevėžio mieste, skatinant netaršaus mikrotransporto (paspirtukai, dviračiai, riedžiai ir kt.) infrastruktūros plėtrą, didinant naudojimosi viešuoju transportu mastą ir užtikrinti eismo saugumą, diegiant eismo saugumo priemones. Rezultato vertinimo kriterijus – įdiegtų / patobulintų darnaus judumo priemonių skaičius (vnt.). Šiam tikslui įgyvendinti numatyti 3 uždaviniai: 1 uždavinys. Paskatinti netaršaus mikrotransporto (paspirtukai, dviračiai, riedžiai ir kt.) infrastruktūros plėtrą. Produkto vertinimo kriterijus – atnaujintų atkarpų, skatinant netaršaus mikrotransporto infrastruktūros plėtrą, ilgis (km). 1 priemonė. Dviračių trasų, pėsčiųjų takų mieste ir jo prieigose įrengimas užtikrinant tęstinumą bei junglumą. Produkto vertinimo kriterijus – įgyvendinti projektą „Dviračio tako nuo Vakarinės g. link Berčiūnų gyvenvietės modernizavimas“. 2 uždavinys. Padidinti eismo saugumą. Produkto vertinimo kriterijus – miesto eismo objektų, gavusių finansavimą eismo saugumui didinti, skaičius (vnt.). 1 priemonė. Sankryžų modernizavimas siekiant užtikrinti saugumą. Produkto vertinimo kriterijus – įgyvendinti projektą „Intelektinės transporto sistemos diegimas Panevėžio mieste“. 2 uždavinys. Padidinti naudojimosi viešuoju transportu mastą. Produkto vertinimo kriterijus – miesto eismo objektų, gavusių finansavimą eismo saugumui didinti, skaičius (vnt.). 1 priemonė. Intelektinių elektroninių priemonių diegimas viešajame transporte. Produkto vertinimo kriterijus – įgyvendinti projektą „Darnaus judumo priemonių diegimas Panevėžio mieste“.

| Programos tikslas | Mažinti poveikį klimato kaitai ir prie jos prisitaikyti | Kodas | 06 |
| --- | --- | --- | --- |

Tikslo įgyvendinimo aprašymas Šiuo tikslu siekiama mažinti poveikį klimato kaitai ir didinti prisitaikymą prie jos, skatinant energijos taupymą, alternatyvių energijos šaltinių naudojimą, užtikrinant saugią ir švarią aplinką, diegiant žiedinės ekonomikos principus, atnaujinant miesto erdvių ir objektų kokybę ir vykdant jų priežiūrą. Rezultato vertinimo kriterijai: finansavimą gavusių klimato kaitos mažinimo sprendinių skaičius (vnt.); atnaujintos / suformuotos viešosios erdvės, želdynai (kv. m). Šiam tikslui įgyvendinti numatyti 3 uždaviniai: 1 uždavinys. Paskatinti energijos taupymą, atsinaujinančių ir alternatyvių energijos išteklių naudojimą. Produkto vertinimo kriterijus – įgyvendinti energijos taupymo, atsinaujinančių išteklių naudojimo skatinimo projektai, gavę finansavimą. 1 priemonė. Miesto apšvietimo sistemų modernizavimas ir efektyvumo didinimas. Produkto vertinimo kriterijus – įgyvendinti projektą „Panevėžio miesto gatvių apšvietimo modernizavimas“. 2 uždavinys. Užtikrinti saugią ir švarią aplinką bei įdiegti žiedinės ekonomikos (beatliekės gamybos) principus. Produkto vertinimo kriterijus – įdiegtų naujų žiedinės ekonomikos sprendinių skaičius (vnt.) 1 priemonė. Pakartotinai naudojamų ir perdirbamų komunalinių atliekų kiekio didinimas. Produkto vertinimo kriterijus – įgyvendinti projektą „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūra“. 2 uždavinys. Patobulinti miesto erdvių ir objektų kokybę, jų priežiūrą. Produkto vertinimo kriterijus – suformuotų / patobulintų miesto viešųjų erdvių skaičius (vnt.). 1 priemonė. Viešųjų erdvių pritaikymas įvairioms socialinėms grupėms. Produkto vertinimo kriterijai: įgyvendinti projektą „Panevėžio senvagės teritorijos kompleksinis sutvarkymas“; įgyvendinti projektą „Skaistakalnio parko ir jo prieigų sutvarkymas“; įgyvendinti projektą „Viešųjų erdvių prie Panevėžio bendruomenių rūmų sutvarkymas“; įgyvendinti projektą „Nepriklausomybės aikštės ir jos prieigų sutvarkymas“; įgyvendinti projektą „Teritorijos prie „Ekrano“ marių konversija, pritaikant ją aktyviam poilsiui, užimtumui ir vietos verslo skatinimui“; įgyvendinti projektą „Jaunimo sodo sutvarkymas“; įgyvendinti projektą „Laisvės aikštės ir jos prieigų sutvarkymas“; įgyvendinti projektą „Transformacija iš apleistų erdvių į išpuoselėtas“; įgyvendinti projektą „Erdvės žmonėms“; įgyvendinti projektą „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Panevėžio mieste“.

| Programos tikslas | Skatinti miesto tvarią plėtrą ir transformaciją | Kodas | 07 |
| --- | --- | --- | --- |

Tikslo įgyvendinimo aprašymas Šiuo tikslu siekiama skatinti miesto tvarią plėtrą ir transformaciją, modernizuojant esamą ir vystant naują miesto inžinerinių tinklų infrastruktūrą, atnaujinat ir plečiant susiekimo komunikacijų infrastruktūrą. Rezultato vertinimo kriterijus – projektų miesto tvariai plėtrai ir transformacijai, gavusių finansavimą, skaičius (vnt.); Šiam tikslui įgyvendinti numatytas uždavinys: 1 uždavinys. Modernizuoti esamą ir tvariai vystyti naują miesto infrastruktūrą. Produkto vertinimo kriterijus – rekonstruotos lietaus vandens surinkimo, valymo ir nuotekų bei drenažo sistemos ilgis (km). 1 priemonė. Paviršinių nuotekų surinkimo ir valymo sistemos (tinklų, įrenginių) modernizavimas ir plėtra. Produkto vertinimo kriterijus – įgyvendinti projektą „Lietaus vandens surinkimo, valymo ir nuotekų bei drenažo sistemų projektavimas, diegimas ir renovavimas“. 2 priemonė. Miesto vietinės reikšmės kelių ir gatvių infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra. Produkto vertinimo kriterijus – įgyvendinti projektą „Panevėžio A. Jakšto g. rekonstrukcija“.

| Ilgalaikis prioritetas (pagal SPP) | Švietimo ir verslo bendrystė, plėtojanti ateities ekonomiką | Kodas | 03 |
| --- | --- | --- | --- |

| Programos tikslas | Didinti švietimo sistemos prieinamumą ir kokybę | Kodas | 08 |
| --- | --- | --- | --- |

Tikslo įgyvendinimo aprašymas Šiuo tikslu siekiama didinti švietimo sistemos prieinamumą ir kokybę, modernizuojant ikimokyklinių, bendrojo ir neformaliojo mokyklų infrastruktūrą ir užtikrinant sveiką, saugią emocinę bei fizinę aplinką švietimo įstaigose. Rezultato vertinimo kriterijus – modernizuoti švietimo sistemos objektai, gerinant jų prieinamumą ir kokybę. Šiam tikslui įgyvendinti numatytas uždavinys: 1 uždavinys. Užtikrinti sveiką, saugią emocinę ir fizinę aplinką švietimo įstaigose. Produkto vertinimo kriterijus – įgyvendintų ikimokyklinio, bendrojo ir neformaliojo ugdymo mokyklų infrastruktūros modernizavimo projektų skaičius (vnt.). 1 priemonė. Mokyklų infrastruktūros modernizavimas. Produkto vertinimo kriterijai: įgyvendinti projektą „Panevėžio „Vilties“ progimnazijos infrastruktūros modernizavimas“; įgyvendinti projektą „Regos centro „Linelis“ pastato vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas“; įgyvendinti projektą „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“; įgyvendinti projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“.

| Programos tikslas | Didinti miesto verslo aplinkos konkurencingumą | Kodas | 09 |
| --- | --- | --- | --- |

Šiuo tikslu siekiama didinti miesto verslo aplinkos konkurencingumą sudarant palankias sąlygas verslo plėtrai ir investicijų pritraukimui. Rezultato vertinimo kriterijus – įgyvendintų investicijų projektų, didinančių verslo aplinkos konkurencingumą, skaičius (vnt.). Šiam tikslui įgyvendinti numatytas uždavinys: 1 uždavinys. Sudaryti palankias sąlygas verslo plėtrai ir investicijų pritraukimui. Produkto vertinimo kriterijus – modernizuotų objektų, skirtų verslo plėtros sąlygoms gerinti, skaičius (vnt.). 1 priemonė. Pažangios pramonės ir paslaugų sektorių plėtrai reikalingos infrastruktūros ir įrangos plėtra. Produkto vertinimo kriterijai: įgyvendinti projektą „Susisiekimo su Panevėžio LEZ gerinimas, modernizuojant J. Janonio g.–Vakarinės g.–Pramonės g. sankryžą“; įgyvendinti projektą „Infrastruktūros Biliūno g., Elektronikos g., Tinklų g. įrengimas / modernizavimas, sukuriant palankias sąlygas verslo vystymuisi Panevėžio mieste“.

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas Įgyvendinti projektai, kuriantys tvarią socialinę ir ekonominę kultūros vertę, modernizuojant kultūros įstaigas ir pagerinant kultūros paslaugų prieinamumą ir patrauklumą; įgyvendinti projektai, stiprinantys gyventojų sveikatą ir skatinantys fizinį aktyvumą; įgyvendinti projektai, skatinantys socialinės atskirties mažėjimą ir socialinį saugumą bei socialinių paslaugų integracijos bendruomenėje plėtrą, skatinantys gyventojų bendruomeniškumą ir pilietiškumą, įtrauktį į savivaldos procesus; įgyvendinti darnaus judumo projektai, skatinantys netaršaus mikrotransporto infrastruktūros plėtrą, eismo saugumą ir didinantys naudojimąsi viešuoju transportu mastą; įgyvendinti projektai, mažinantys poveikį klimato kaitai, skatinantys energijos taupymą, modernizuojant miesto apšvietimo sistemą, bei užtikrinantys saugią ir švarią aplinką, diegiant žiedinės ekonomikos, principus; sutvarkant / atnaujinant miesto viešąsias erdves ir pritaikant jas įvairioms socialinėms grupėms; įgyvendinti projektai, skatinantys miesto tvarią plėtrą ir transformaciją modernizuojant esamą ir vystant naują miesto inžinerinių tinklų infrastruktūrą, atnaujinat ir plečiant susiekimo komunikacijų infrastruktūrą; įgyvendinti projektai, didinantys švietimo sistemos prieinamumą ir kokybę, modernizuojant švietimo įstaigų infrastruktūrą ir užtikrinant sveiką, saugią, emocinę ir fizinę aplinką; įgyvendinti projektai, didinantys miesto verslo aplinkos konkurencingumą, sudarant palankias sąlygas verslo plėtrai ir investicijų pritraukimui.

Galimi programos vykdymo ir finansavimo šaltiniai Panevėžio miesto savivaldybės biudžeto lėšos, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, kitų fondų ar finansinių mechanizmų (kitų užsienio fondų ar tarptautinių programų) lėšos.

Panevėžio miesto strateginio plėtros plano dalys, susijusios su vykdoma programa: SPP 1.1; 1.1.3; 1.1.3.1; 1.1.3.2; 1.2; 1.2.1; 1.2.1.6; 1.2.1.8; 1.3; 1.3.1; 1.3.1.2; 1.3.1.5; 1.3.2; 1.3.2.3; 1.4; 1.4.1; 1.4.1.3; 2.1; 2.1.1; 2.1.2; 2.4; 2.2; 2.2.1; 2.2.1.5; 2.2.2; 2.2.2.3; 2.2.3; 2.2.3.2; 2.3; 2.3.1; 2.3.1.2; 2.3.1.5; 3.1; 3.1.2; 3.1.2.1; 3.3; 3.3.2; 3.3.2.1.

Susiję Lietuvos Respublikos ir Savivaldybės teisės aktai Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programa (su programa susiję Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktai), Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, kiti teisės aktai, Panevėžio miesto plėtros 2021–2027 metų strateginis planas, Panevėžio miesto integruota teritorijų 2014–2020 metų vystymo programa.

Kita svarbi informacija

Formos 1b tęsinys

INVESTICIJŲ PROJEKTŲ PROGRAMOS (02)

LĖŠŲ POREIKIS IR NUMATOMI FINANSAVIMO ŠALTINIAI

tūkst. Eur

| Finansavimo šaltiniai | Asignavimai 2021 m. (bazinis biudžetas) | Planuojami asignavimai 2022 metams | 2023 metų asignavimų projektas | 2024 metų asignavimų projektas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. LĖŠŲ POREIKIS IŠ VISO: | 30243,07 | 25764,6 | 6312,8 | 101,2 |
| 2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI |  |  |  |  |
| 2.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo: | 30243,07 | 25764,6 | 6312,8 | 51,9 |
| 2.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB) | 85,3 | 1204,8 | 461,9 |  |
| 2.1.2. Įstaigų pajamos už paslaugas (SP) |  |  |  |  |
| 2.1.3. Valstybės biudžeto lėšos (VB) |  |  |  |  |
| 2.1.4. Valstybės lėšos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti (KPP) |  |  |  |  |
| 2.1.5. Valstybės lėšos kapitalo investicijoms (VKI) | 1173,0 | 240,0 |  |  |
| 2.1.6. Ugdymo reikmių lėšos (ML) |  |  |  |  |
| 2.1.7. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos valstybės funkcijoms atlikti (VBSF) |  |  |  |  |
| 2.1.8. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija regioninėms įstaigoms ir klasėms finansuoti (VBSR) |  |  |  |  |
| 2.1.9. Paskolų lėšos investicijų projektams įgyvendinti (P) | 4776,5 | 4100,0 | 483,5 |  |
| 2.1.10. Europos Sąjungos paramos lėšos (ES) | 17015,3 | 11987,2 | 4354,8 | 44,4 |
| 2.1.11. Praėjusių metų lėšų likutis (L) | 7192,97 | 8232,6 | 1012,6 | 4,9 |
| 2.2. Kiti šaltiniai iš viso: |  |  |  |  |
| Valstybės biudžeto lėšos, kurios neapskaitomos biudžete (VBN) |  |  |  |  |