PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

## SPRENDIMAS

DĖL AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“ 2019–2022 METŲ INVESTICIJŲ PANEVĖŽIO MIESTE PLANO SUDERINIMO IR SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

2023 m. birželio 13 d. Nr. TSP-226

### Panevėžys

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 35 straipsniu, Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. O3E-93 „Dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo patvirtinimo“, 10 punktu, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 20 d. sprendimu Nr. 1-103 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. 1-44 pripažinimo netekusiu galios“, 189 punktu, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 1-176 „Dėl Šilumos tiekėjų investicinių planų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Panevėžio miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

- Suderinti AB „Panevėžio energija“ 2019–2022 metų investicijų Panevėžio mieste planą (priedas).

- Pripažinti netekusiais galios Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimus:

  - 2021 m. gegužės 26 d. sprendimą Nr. 1-193 „Dėl AB „Panevėžio energija“ 2019–2022 metų investicijų Panevėžio mieste plano suderinimo ir Savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“;

  - 2022 m. liepos 11 d. sprendimą Nr. 1-246 „Dėl AB „Panevėžio energija“ 2019–2022 metų investicijų Panevėžio mieste plano suderinimo“.

- Nurodyti, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras							   Rytis Mykolas Račkauskas

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos

sprendimo Nr.

priedas

AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“ 2019–2022 METŲ INVESTICIJŲ PLANAS PANEVĖŽIO MIESTE

|  | Objekto pavadinimas | Finan-savimo šaltinis | Planuo-jama objekto vertė, tūkst. € | Investicijos, tūkst. € |  |  |  | Trumpa objekto charakteristika | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. | 2022 m. |  |  |
| 1. | Gamyba |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Panevėžio RK-1 katilinės rekonstravimas (užbaigimas) | 50 % SF, 50 % PE | 3 400 | 2 300 | 0 | 0 | 0 | 9,8 MW (VŠK – 8 MW ir kondensacinis ekonomaizeris – 1,8 MW), kuras – biokuras | 2018 m. tęstinė investicija, patikslintas Savivaldybės tarybos 2017-06-29 sprendimas Nr. 1-222, pasikeitus įrengiamo katilo tipui (VŠK vietoj GK) |
| 1.2. | Garo ir vandens šilumokaičio statyba Panevėžio RK-1 katilinėje | PE | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 15 MW | Savivaldybės tarybos 2019-02-21 sprendimas Nr. 1-34 |
| 1.3. | Kamino statyba Panevėžio RK-1 katilinėje | PE | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 |  | Savivaldybės tarybos 2019-02-21 sprendimas Nr. 1-34 |
| 1.4. | Panevėžio elektrinės katilinės rekonstravimas (užbaigimas) | 50 % SF, 50 % PE | 3 200 | 2 100 | 0 | 0 | 0 | 9,8 MW (VŠK – 8 MW ir kondensacinis ekonomaizeris – 1,8 MW), kuras – biokuras | 2018 m. tęstinė investicija, Savivaldybės tarybos 2017-06-29 sprendimas Nr. 1-222 |
| 1.5. | Biokuro garo katilo ir kondensacinio ekonomaizerio statyba Panevėžio elektrinėje, Senamiesčio g. 113 | 50 % SF, 50 % PE | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 25 t/h garo katilas ir 5 MW kondensacinis ekonomaizeris, kuras – biokuras | Savivaldybės tarybos 2019-11-21 sprendimas Nr. 1-444 |
| 1.6. | Absorbcinio šilumos siurblio įrengimas Panevėžio RK-1 katilinėje biokuro katilų efektyvumui pagerinti | 40 % parama, 60 % PE | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 1 MWš prie GK-6, GK-7, naujas DKE, kartu pritaikomas esamas DKE-1 | Savivaldybės tarybos 2019-11-21 sprendimas Nr. 1-444 |
| 1.7. | Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas ant Panevėžio RK-1 katilinės stogo | 40 % parama, 60 % PE | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 150 kWe | Savivaldybės tarybos 2019-11-21 sprendimas Nr. 1-444 |
| 1.8. | Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas Panevėžyje | 40 % parama, 60 % PE | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 kWe | Savivaldybės tarybos 2019-11-21 sprendimas Nr. 1-444 |
| 1.9. | Vidaus kelias ir pervaža per siaurąjį geležinkelį į AB „Panevėžio energija“ teritoriją | PE | 329 | 254 | 75 | 0 | 0 |  | Savivaldybės tarybos 2021-05-26 sprendimas Nr. 1-193 |
| 1.10. | Apsaugos posto įrengimas įvažiuoti iš Paliūniškio g. pusės | PE | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |  | Savivaldybės tarybos 2021-05-26 sprendimas Nr. 1-193 |
| 1.11. | Panevėžio RK-1 tinklų siurblio el. variklio dažnio keitiklio įrengimas, prijungimas prie esamos valdymo ir vizualizavimo sistemos SCADA | PE | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 200 kW | Savivaldybės tarybos 2021-05-26 sprendimas Nr. 1-193 |
| 1.12. | Naujo tinklų siurblio įrengimas Panevėžio RK-1 | PE | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 250 m3/h | Savivaldybės tarybos 2021-05-26 sprendimas Nr. 1-193 |
| 1.13. | DKE-1 šilumokaičių termofikacinio vandens cirkuliacinės sistemos rekonstravimas Panevėžio RK-1 | PE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | Savivaldybės tarybos 2021-05-26 sprendimas Nr. 1-193 |
| 1.14. | Gaisro aptikimo signalizacijos praplėtimas Senamiesčio g. 113, Panevėžyje | PE | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |  | Savivaldybės tarybos 2022-07-11 sprendimas Nr. 1-246 |
| 1.15. | Apsauginės signalizacijos praplėtimas Senamiesčio g. 113, Panevėžyje | PE | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |  | Savivaldybės tarybos 2022-07-11 sprendimas Nr. 1-246 |
| 1.16. | Panevėžio elektrinės katilinės ir Panevėžio RK-1 apskaitos prietaisų modernizavimas | PE | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 vnt. PEl katilinė, 3 vnt. RK-1 | Savivaldybės tarybos 2022-07-11 sprendimas Nr. 1-246 |
| 1.17. | NA katijoninių filtrų įrengimas Panevėžio RK-1 | PE | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 |  | Savivaldybės tarybos 2022-07-11 sprendimas Nr. 1-246 |
| 1.18. | Vandens kietumo matavimo prietaisas Panevėžio RK-1 | PE | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | Savivaldybės tarybos 2022-07-11 sprendimas Nr. 1-246 |
| 1.19. | Dujų degiklio UAB „Vilniaus duona“ katilinės GK Nr. 2 keitimas | PE | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 160 – 1160 kW | Savivaldybės tarybos 2022-07-11 sprendimas Nr. 1-246 |
| 1.20. | Deaeratoriaus išgarų aušinimo sistemos įrengimas AB „Vilniaus duona“ katilinėje | PE | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |  | Savivaldybės tarybos 2022-07-11 sprendimas Nr. 1-246 |
| 1.21. | Vandens šildymo katilo su kondensaciniu ekonomaizeriu ir kaminu statyba Panevėžio elektrinės katilinėje (tęstinė) | 23 % parama, 77 % PE | 1385 | 0 | 0 | 0 | 1315 | 13 MW VŠK Nr. 2 su 2 MW KE Nr. 2, kuras – gamtinės dujos | Savivaldybės tarybos 2023-02-11 sprendimas Nr. 1-28 |
| 1.22. | VŠK-8 šilumos skaitiklio įrengimas Panevėžio RK-1 | PE | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Šilumos skaitiklis DN150 mm | Investicija derinama |
|  | Iš viso gamybai Panevėžio mieste: |  | 22 178 | 4 654 | 13 850 | 78 | 1326 |  |  |
|  | Iš jų – AB „Panevėžio energija“ lėšos |  | 12 088 | 2 454 | 7 378 | 78 | 1024 |  |  |
| 2. | Perdavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Panevėžio m. šilumos tinklų rekonstravimo II etapas | 50 % SF, 50 % PE | 2 018 | 2 018 | 0 | 0 | 0 | 2DN50 iki DN500 mm, L ~ 3787 m | Savivaldybės tarybos 2019-02-21 sprendimas Nr. 1-34 |
| 2.2. | Panevėžio m. šilumos tinklų rekonstravimo III etapas | 50 % SF, 50 % PE | 2 295 | 0 | 2 295 | 0 | 0 | 2DN50 iki DN250 mm, L ~ 5018 m | Savivaldybės tarybos 2019-02-21 sprendimas Nr. 1-34 |
| 2.3. | Panevėžio miesto ir rajono šilumos tinklų rekonstravimo IV etapas | 50 % SF, 50 % PE | 2 020 | 0 | 0 | 2 020 | 0 | 2DN50 iki DN250 mm, L ~ 4006 m | Savivaldybės tarybos 2019-03-21 sprendimas Nr. 1-72 |
| 2.4. | Panevėžio m. šilumos tinklų rekonstravimo V etapas | 50 % SF, 50 % PE | 1 809 | 0 | 0 | 0 | 1 809 | 2DN50 iki DN200 mm, L ~ 3823 m | Savivaldybės tarybos 2019-02-21 sprendimas Nr. 1-34 |
| 2.5. | Šilumos tinklų nuo ŠK-70 iki ŠK-70-4 Nemuno g. 62 su atšakomis rekonstravimas Panevėžyje | PE | 330 | 0 | 0 | 330 | 0 | 2DN50 iki DN200 mm, L – 908 m | Savivaldybės tarybos 2022-07-11 sprendimas Nr. 1-246 |
| 2.6. | Šilumos tinklų nuo Nemuno g. 72 iki Nemuno g. 80 su atšakomis rekonstravimas Panevėžyje | PE | 164 | 0 | 0 | 164 | 0 | 2DN62 iki DN125 mm, L – 537 m | Savivaldybės tarybos 2022-07-11 sprendimas Nr. 1-246 |
| 2.7. | Šilumos tinklų nuo ŠK-70 iki ŠK-70-13 su atšakomis rekonstravimas Panevėžyje | PE | 506 | 0 | 0 | 0 | 506 | 2DN50 iki DN200 mm, L – 1215 m | Savivaldybės tarybos 2022-07-11 sprendimas Nr. 1-246 |
| 2.8. | Šilumos tinklų rekonstravimas nuo TŠK „A“ prie Š-403A iki Seinų g. 17 su atšakomis Panevėžyje | PE | 122 | 0 | 0 | 0 | 122 | 2DN40 iki DN200 mm, L – 349 m | Investicija derinama |
| 2.9. | Šilumos tinklų nuo ŠK29-14-1 iki Beržų g. 46 rekonstravimas Panevėžyje | PE | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2DN80 mm, L – 82 m | Investicija derinama |
| 2.10. | Šilumos tinklų nuo TŠK „A“ prie Elektronikos g. 10 su atšakomis iki Venslaviškio g. 6 Panevėžyje rekonstravimas | PE | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 | 2DN25 iki DN100 mm, L – 460 m | Investicija derinama |
| 2.11. | Šilumos tinklų unikaliu Nr. 2796-9005-7010 rekonstravimas Panevėžyje | PE | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2DN426 mm, L – 80 m | Investicija derinama |
|  | Iš viso perdavimui Panevėžio mieste: |  | 9 464 | 2 018 | 2 295 | 2 514 | 2 637 |  |  |
|  | Iš jų – AB „Panevėžio energija“ lėšos |  | 5 393 | 1 009 | 1 147 | 1 504 | 1 733 |  |  |
| 3. | Bendrųjų poreikių investicijos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1. | # Naujų šilumos vartotojų prijungimas | PE | # 548 | # 137 | # 245 | # 80 | # 86 |  | # Investicija derinama |
|  | Iš jų: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Naujų šilumos vartotojų prijungimas | PE | 196 | 17 | 33 | 60 | 86 |  | Investicija derinama |
| 3.1.2. | Naujų šilumos vartotojų prijungimas | 50 % SF, 50 % PE | 102 | 70 | 32 | 0 | 0 |  | Savivaldybės tarybos 2019-02-21 sprendimas Nr. 1-34 |
| 3.1.3. | Šilumos tinklų statyba Panevėžyje | 50 % SF, 50 % PE | 250 | 50 | 180 | 20 | 0 |  | Savivaldybės tarybos 2019-02-21 sprendimas Nr. 1-34 |
| # 3.2. | # Šilumos gamybos išlaidų mažinimo priemonių planas | PE | # 36 | # 6 | # 10 | # 10 | # 10 |  | # Savivaldybės tarybos 2019-02-21 sprendimas Nr. 1-34 |
| # 3.3. | # Projektavimas ir konsultavimas | PE | # 6 | # 0 | # 3 | # 2 | # 1 |  | # Savivaldybės tarybos 2019-02-21 sprendimas Nr. 1-34 |
| # 3.4. | # Kompiuterinės ir programinės įrangos įsigijimas | PE | # 262 | # 87 | # 70 | # 45 | # 60 |  | # Savivaldybės tarybos 2022-07-11 sprendimas Nr. 1-246 |
| # 3.5. | # Atsiskaitomieji apskaitos prietaisai | PE | # 90 | # 32 | # 22 | # 14 | # 22 |  | # Savivaldybės tarybos 2019-02-21 sprendimas Nr. 1-34 |
| # 3.6. | # Transporto priemonės, įrenginiai ir kiti mechanizmai, įranga | PE | # 316 | # 124 | # 55 | # 89 | # 48 |  | # Savivaldybės tarybos 2019-02-21 sprendimas Nr. 1-34 |
| # 3.7. | # Šilumos trasų išpirkimas | PE | # 3 | # 0 | # 1 | # 1 | # 1 |  | # Savivaldybės tarybos 2019-02-21 sprendimas Nr. 1-34 |
| # 3.8. | # Duomenų nuotolinio nuskaitymo ir perdavimo įranga | PE | # 53 | # 30 | # 0 | # 11 | # 12 |  | # Savivaldybės tarybos 2022-07-11 sprendimas Nr. 1-246 |
| # 3.9. | # Mokestis už studentų studijas KTU | PE | # 3 | # 3 | # 0 | # 0 | # 0 |  | # Savivaldybės tarybos 2021-05-26 sprendimas Nr. 1-193 |
| # 3.10. | # Šilumos tinklų remontas, didinantis ilgalaikio materialiojo turto vertę | PE | # 35 | # 35 | # 0 | # 0 | # 0 | # 2DN50 iki DN150 mm, L ~ 223 m | # Savivaldybės tarybos 2021-05-26 sprendimas Nr. 1-193 |
| # 3.11. | # Panevėžio elektrinės katilinės VŠK-5 (PTVM-500) kapitalinis remontas, didinantis ilgalaikio materialiojo turto vertę | PE | # 437 | # 437 | # 0 | # 0 | # 0 |  | # Savivaldybės tarybos 2021-05-26 sprendimas Nr. 1-193 |
| # 3.12. | # Vaizdo kamerų keitimas Senamiesčio g. 113, Panevėžyje | PE | # 1 | # 1 | # 0 | # 0 | # 0 |  | # Savivaldybės tarybos 2021-05-26 sprendimas Nr. 1-193 |
|  | Iš viso bendrųjų poreikių investicijos Panevėžio mieste: |  | 1 790 | 892 | 406 | 252 | 240 |  |  |
|  | Iš jų – AB „Panevėžio energija“ lėšos |  | 1 614 | 832 | 300 | 242 | 240 |  |  |
|  | Iš viso Panevėžio mieste: |  | 33 432 | 7 564 | 16 551 | 2 844 | 4 203 |  |  |
|  | Iš jų – AB „Panevėžio energija“ lėšos |  | 19 095 | 4 295 | 8 825 | 1 824 | 2 997 |  |  |

Pastaba. Negavus struktūrinių fondų paramos, atskiriems projektams investicijos nebus skiriamos arba projektai bus vykdomi mažesne apimtimi. Priklausomai nuo būsimų struktūrinių fondų paramos gavimo sąlygų, investicijų 2019–2022 metų planai gali būti iš esmės koreguojami ir derinami iš naujo.

Trumpiniai: SF – struktūrinių fondų lėšos; PE – AB „Panevėžio energija“ lėšos.

Paaiškinimai: parama – Klimato kaitos programos arba Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos; MWš – šiluminės galios megavatas; kWe – elektrinės galios kilovatas; GK – garo katilas; DKE – dūmų kondensacinis ekonomaizeris.

______________________