AIŠKINAMASIS RAŠTAS

# DĖL LEIDIMO VYKDYTI VIEŠĄJĮ PIRKIMĄ „Panevėžio miesto 
Klaipėdos–Vakarinės g. sankryžos rekonstravimas į žiedinę sankryžą“ IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI PASIRAŠYTI SUTARTĮ

Panevėžys

2023-08-09

- Problemos esmė.

Panevėžio miesto Klaipėdos g. – Vakarinės g.  sankryža yra priskiriama prie avaringų sankryžų. Vadovaujantis juodųjų dėmių 2022 m žemėlapiu, Klaipėdos g. – Vakarinės g. per 2022 m įvyko 14 įskaitiniai eismo įvykiai, kurių metu buvo sužaloti žmonės. Panevėžio miesto savivaldybės administracija planuoja mažinant galimus eismo įvykius minėtoje sankryžoje, rekonstruoti esamą sankryžą. Norint rekonstruoti sankryžą reikalingas rekonstrukcijos projektas, o tokios apimties projektą dažniausiai projektuotojai rengia nuo 8 iki 14 mėn., todėl norint iki kitų metų pabaigos turėti parengtą projektą, viešuosius pirkimus reikia pradėti vykdyti šiais metais.

Vadovaujantis, Panevėžio miesto savivaldybės sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo, patvirtinto Panevėžio miesto tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. 1-154 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. 1-17-5 1 punkto pripažinimo netekusiu galios“, 5.10 papunkčiu ir 15 punktu, esant numatytam daliniam finansavimui ir darbams persikeliant į kitus metus, Savivaldybės administracijai norint vykdyti viešuosius pirkimus ir pasirašyti rangos sutartį, reikalingas Tarybos pritarimas dėl viešojo pirkimo (techninio projekto parengimui nupirkti) vykdymo ir sutarties pasirašymo.

- Kaip šiuo metu sprendžiami projekte aptarti klausimai.

Šiuo metu Tarybai teikiamas sprendimo projektas dėl leidimo vykdyti viešąjį pirkimą „Panevėžio miesto Klaipėdos g. - Vakarinės g. sankryžos rekonstravimas į žiedinės sankryžą“, techninio projekto parengimas, numatant finansavimą ir Administracijos direktoriui pasirašyti sutartį. Tarybai pritarus sprendimo projektui, bus pradėtas viešasis pirkimas „Panevėžio miesto Klaipėdos g. - Vakarinės g. sankryžos rekonstravimas į žiedinės sankryžą“ techninio projekto parengimo paslaugų nupirkimas.

- Sprendimo priėmimo būtinumo pagrindimas, kokių pozityvių rezultatų laukiama.

Pritarus sprendimui projektui bus vykdomas techninio projekto paslaugų nupirkimas. Nupirkus techninį projektą ir jį atlikus bus galima pirkti rangos darbus, kuriuos įvykdžius bus rekonstruota sankryža ir sumažintas avaringumas šioje sankryžoje.

- Skaičiavimai, išlaidų sąmatos, finansavimo šaltiniai.

Pagal sustambintus paskaičiavimus žiedinės sankryžos techninio projekto parengimas turėtų kainuoti apie  90,0 tūkst. Eur. Tiksli kaina bus žinoma tik įvykdžius viešąjį pirkimą ir pasirašius sutartį.

Finansavimą planuojama numatyti 2023 – 2024 m.  iš savivaldybės biudžeto, kelių priežiūros ir plėtros  programos ar kitų finansavimo šaltinių.

- Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

- Kieno iniciatyva parengtas projektas.

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos.

Miesto infrastruktūros skyriaus vedėjo pavaduotojas		         Darius Linkonas