Papildoma medžiaga

DĖL PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. LIEPOS MĖN. 23 D. SPRENDIMO NR. 1-248 „DĖL PANEVĖŽIO MIESTO DARNAUS JUDUMO PLANO

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2023 m. spalio mėn. 2 d.

Panevėžys

1. Pakeisti III tomo Judumo mieste variantai 2.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„2.6 [...] Todėl įgyvendinant trečiąjį darnaus judumo variantą yra siekiama stiprinti lokalius miesto centrus, kartu didinant jų gyvybingumą bei aplinkinių gyvenamųjų rajonų patrauklumą ir gyvenimo kokybę. Tai yra pasiekiama lokaliuose centruose plečiant dviračių infrastruktūrą, pėsčiųjų zonų ir takų tinklą bei jų jungtis, atnaujinant esamus takus, didinant eismo saugumą ir kuriant patrauklias viešąsias erdves.

[...]

Siekiant įgyvendinti trečiąjį darnaus judumo variantą, visų pirma turėtų būti įrengiami dviračių takai  (su jungtimis) prie pagrindinių miesto gatvių, kad būtų užtikrintas vientisumas ir junglumas. Takai turėtų būti saugūs ir patogūs, t. y. atskirti nuo pėsčiųjų takų bei nuo važiuojamosios kelio dalies, kokybiškos dangos, pakankamo pločio ir teisingai ženklinami.“

2. Pakeisti IV tomo Veiksmų planas 1. punktą ir jį išdėstyti taip:

[...]

„Įvertinus vyraujančias problemas bei iškeltus prioritetus, buvo suformuotos šios priemonės dviračių eismui skatinti: 1.1.1, 1.1.34, 1.2.1, 1.2.2, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6.“

3. Pakeisti IV tomo Veiksmų planas 1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„1.1 Pagrindinių miesto gatvių elementų atnaujinimas ir pritaikymas moderniems miesto gyventojų poreikiams

1.1.1 Įrengti ir/ ar atnaujinti dviračių takai pagrindinėse miesto gatvėse“

Įrengiama ir/ ar atnaujinama 20 km dviejų juostų 32 km dviračių takų prie pagrindinių miesto gatvių: J. Basanavičiaus, Smėlynės, Klaipėdos, Vilniaus, Nemuno, ir J. Janonio, S. Kerbedžio, Ramygalos, Pušaloto, Senamiesčio, Velžio kel. ir kt.

1.1.2 Įrengti ir/ar atnaujinti pėsčiųjų takai pagrindinėse miesto gatvėse

Įrengiama ir/ ar atnaujinama 20 40 km ilgio pėsčiųjų takų J. Basanavičiaus, Smėlynės, Klaipėdos, Vilniaus, Nemuno, ir J. Janonio, S. Kerbedžio, Ramygalos, Pušaloto, Senamiesčio, Velžio kel. ir kt. gatvėse. Pėsčiųjų takų prieigas numatoma apželdinti siekiant skatinti miesto kraštovaizdžio patrauklumą.“

4. Papildyti IV tomo Veiksmų planas 1.1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

[...]

„Dviračių žemėlapis.

5. Papildyti IV tomo Veiksmų planas 1.1 papunktį nauja 1.1.3 priemone:

„1.1.3 A. Jakšto gatvės tilto, skirto pėstiesiems ir dviratininkams atnaujinimas/ įrengimas, užtikrinant trasos vientisumą ir junglumą

Atnaujinta/ įrengta pėsčiųjų ir dviračių trasos dalis jungianti Senvagę ir A. Jakšto gatvę.“

6. Papildžius IV tomo Veiksmų plano 1.1 papunktį nauja 1.1.3 priemone pakoreguoti 1.1.3 ir 1.1.4 priemonių numeraciją:

„1.1.34 Važiuojamosios kelio dalies pagrindinėse miesto gatvėse atnaujinimas“

„1.1.45 Kelio atkarpose, kur yra galimybė, fiziškai atskiriamos dviračių juostos arba perorganizuojamas eismas“

7. Pakeisti IV tomo Veiksmų planas 1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„1.2.1 Dviračių saugyklų lokaliuose centruose įrengimas (viena saugykla - 6 vietos)

Centro, Statybininkų ir Kniaudiškių, Žemaičių rajonų teritorijose prie gyvenamųjų namų įrengiamos 167 uždaros ir rakinamos dviračių saugyklos iš kurių kiekvienoje bus galima sutalpinti po 6 dviračius (iš viso 1 002 600 vietos). Saugyklų pavyzdį galite matyti paveiksle žemiau. Šios saugyklos yra esminis dviračių naudojimo skatinimo elementas, nes suteikia galimybę gyventojams patogiai pradėti ir užbaigti kelionę dviračiu. Taip pat šios saugyklos yra sėkmingas produktas plačiai naudojamas Skandinavijos šalyse bei Didžiojoje Britanijoje, kur, pasak gamintojų, prisidėjo prie didesnio dviračių naudojimo. Šių saugyklų gamintojų teigimu, kai kuriose Didžiosios Britanijos kaimynystėse įdiegus šias saugyklas automobilizacijos lygis nukrito 5-10 proc.

Siūlomi saugyklų finansavimo būdai:

Suteikti galimybę saugyklas gauti nemokamai pirmiesiems 50 užsiregistravusių daugiabučių, vėliau subsidijuoti saugyklas renovuojamiems ar statomiems daugiabučiams.

Dalinai subsidijuoti saugyklų įrengimą prie daugiabučių, kurių gyventojai inicijuoja įrengimo procesą.

Suteikti galimybę saugyklas gauti nemokamai daugiabučiams, kurie inicijuoja įrengimo procesą.

7 pav. Dviračių saugyklos pavyzdys

Šaltinis: https://www.enjoywalthamforest.co.uk/cycle-parking/resident-cycle-parking

[...]

1.2.2 Įrengti ir/ ar atnaujinti dviračių takai lokaliuose centruose

[...]

1.2.3 Įrengti ir/ ar atnaujinti pėsčiųjų takai lokaliuose centruose“

8. Pakeisti IV tomo Veiksmų planas 1.4.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

1.4.4 Jungiamųjų dviračių takų tarp miesto ir priemiesčių tinklo sukūrimas, saugumo priemonių diegimas

Atsižvelgiant į infrastruktūros trūkumą planuojama nutiesti dviračių takus, jungiančius Panevėžio miestą su tankiausiai gyvenamais priemiesčiais. Tai suteiks priemiesčių gyventojams galimybę kasdieninėms kelionėms į miestą rinktis alternatyvų transportą automobiliams.

Tikslinga atnaujinti/įrengti bevariklio transporto infrastruktūrą, jungiančią miestą ir priemiestines teritorijas (Smėlynės g., Klaipėdos g., J. Janonio g., Ramygalos g., Pušaloto g., Senamiesčio g., Velžio kel., Tinklų g. ir pėsčiųjų ir dviračių taką nuo Vakarinės g. link Berčiūnų gyvenvietės).

9. Pakeisti IV tomo Veiksmų planas 1.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„1.5.1 Vaizdo kamerų įdiegimas mieste

Šia priemone siekiama miestą paversti saugesniu. Priemonės įgyvendinimui yra numatyti 2 etapai:

Pirmojo etapo metu yra numatyta įdiegti 16 kamerųas viešose vietose;.

Antrojo etapo metu yra numatyta įdiegti kameras visose viešojo transporto stotelėse miesto ribose.

10. Pakeisti IV tomo Veiksmų planas 1.6 papunktyje esančią lentelę ir ją išdėstyti taip:

| Veiksmų plano priemonė | Kaip atsižvelgiama į SPTŽ poreikius | Gairės ir reglamentai, į kuriuos būtina atsižvelgti įgyvendinant priemones |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 Įrengti ir/ ar atnaujinti dviračių takai pagrindinėse miesto gatvėse | Atnaujintais dviračių takais taip pat gali naudotis judrūs neįgalieji, pvz. naudojantys triračius vežimėlius. | Pritaikymas SPTŽ poreikiams atliekamas ir paprastojo remonto metu. Būtina atsižvelgti į šias pagrindines rekomendacijas: VI. KELIAI, GATVĖS IR PĖSČIŲJŲ ZONOS (vadovas) |
| 1.1.2 Įrengti ir/ ar atnaujinti pėsčiųjų takai pagrindinėse miesto gatvėse | Pėsčiųjų takai atnaujinami taikant universalaus dizaino principus, taip kuriant vientisą takų tinklą, kuriuo taip pat gali naudotis ir SPTŽ. | Pritaikymas SPTŽ poreikiams atliekamas ir paprastojo remonto metu. Būtina atsižvelgti į šias pagrindines rekomendacijas: - VI. KELIAI, GATVĖS IR PĖSČIŲJŲ ZONOS (vadovas); - V. PĖSČIŲJŲ TAKAI (reglamentas) |
| 1.1.34 Važiuojamosios kelio dalies pagrindinėse miesto gatvėse atnaujinimas | Atnaujinant važiuojamąją kelio dalį, pėsčiųjų perėjos turi būti SPTŽ | Būtina atsižvelgti į šias pagrindines rekomendacijas: VI. KELIAI, GATVĖS IR PĖSČIŲJŲ ZONOS (vadovas); |
| 1.1.45 Kelio atkarpose, kur yra galimybė, fiziškai atskiriamos dviračių juostos arba perorganizuojamas eismas | Fiziškai atskirtos dviračių juostos pritaikytos SPTŽ | Būtina atsižvelgti į šias pagrindines rekomendacijas: VI. KELIAI, GATVĖS IR PĖSČIŲJŲ ZONOS (vadovas); |
| 1.2.2 Įrengti ir/ ar atnaujinti dviračių takai lokaliuose centruose | Atnaujintais dviračių takais taip pat gali naudotis judrūs neįgalieji | Pritaikymas SPTŽ poreikiams atliekamas ir paprastojo remonto metu. Būtina atsižvelgti į šias pagrindines rekomendacijas: VI. KELIAI, GATVĖS IR PĖSČIŲJŲ ZONOS (vadovas) |
| 1.2.3 Įrengti ir/ ar atnaujinti pėsčiųjų takai lokaliuose centruose | Pėsčiųjų takai atnaujinami taikant universalaus dizaino principus, taip kuriant vientisą takų tinklą, kuriuo taip pat gali naudotis ir SPTŽ. | Pritaikymas SPTŽ poreikiams atliekamas ir paprastojo remonto metu. Būtina atsižvelgti į šias pagrindines rekomendacijas: VI. KELIAI, GATVĖS IR PĖSČIŲJŲ ZONOS (vadovas) |
| 2.1.1 Ekologiško Netaršaus viešojo transporto priemonių įsigijimas bei jo infrastruktūros plėtra Panevėžyje | Vykdant VT plėtrą būtina atsižvelgti į tai jog TP būtų pritaikytos SPTŽ | Būtina atsižvelgti į šias pagrindines rekomendacijas: VII. TRANSPORTO PRIEMONĖS (vadovas) |
| 2.1.3 Viešojo transporto stotelėse įrengtos švieslentės | Įrengtos švieslentės turi būti gerai matomos ir SPTŽ | Būtina atsižvelgti į šias pagrindines rekomendacijas: V. TRANSPORTO INFRASTRUKTŪRA (vadovas) |
| 2.1.4 Rengiami saugaus ir atsargaus vairavimo, klientų aptarnavimo kursai viešojo transporto vairuotojams | Vykdomi viešojo transporto vairuotojų mokymai pagalbos suteikimui SPTŽ |  |
| 2.1.8 Rail Baltica transporto mazgo integravimas į Panevėžio transporto tinklą | Įrengiant integravimui reikalingą infrastruktūrą privalo būti pritaikyta SPTŽ | Būtina atsižvelgti į šias pagrindines rekomendacijas: - V. TRANSPORTO INFRASTRUKTŪRA (vadovas); - reglamentas |
| 2.2.2 Įgyvendinama autobusų stoties teritorijos konversija, tobulinamos stoties prieigos (remontuojami bei tiesiami aplinkiniai šaligatviai ir dviračių takai, įrengiamas apšvietimas | Autobusų stoties konversijos įgyvendinimas vykdomas atsižvelgiant į SPTŽ poreikius, tai pagerins neįgaliųjų susisiekimą su stotimi | Būtina atsižvelgti į šias pagrindines rekomendacijas: - VI. KELIAI, GATVĖS IR PĖSČIŲJŲ ZONOS (vadovas); - III. BENDRIEJI PRINCIPAI (vadovas); - V. PĖSČIŲJŲ TAKAI (reglamentas) |
| 2.2.3 Įrengiama nauja autobusų stotis | Nauja autobusų stotis bus pritaikyta SPTŽ | Būtina atsižvelgti į šias pagrindines rekomendacijas: - III. BENDRIEJI PRINCIPAI (vadovas); - V. TRANSPORTO INFRASTRUKTŪRA (vadovas); |
| 2.2.4 Viešojo transporto stotelių pavilionų elementų atnaujinimas ir/ ar universalaus dizaino įrengimas | Atnaujinti VT stotelių paviljonai elementai pritaikyti SPTŽ | Būtina atsižvelgti į šias pagrindines rekomendacijas: V. TRANSPORTO INFRASTRUKTŪRA (vadovas) |
| 2.2.5 Naujų pramonės rajonų integravimas į Panevėžio miesto susisiekimo sistemą | Atliekant integravimui reikalingus veiksmus, turi būti pritaikyta SPTŽ | Būtina atsižvelgti į šias pagrindines rekomendacijas: - III. BENDRIEJI PRINCIPAI (vadovas); - VI. KELIAI, GATVĖS IR PĖSČIŲJŲ ZONOS (vadovas); - reglamentas |
| 3.1.5 Saugių pėsčiųjų perėjų įrengimas (kryptinis apšvietimas, iškili perėjos danga, įspėjamieji paviršiai prieigose) | Pėsčiųjų perėjos pritaikytos SPTŽ | Būtina atsižvelgti į šias pagrindines rekomendacijas: - VI. KELIAI, GATVĖS IR PĖSČIŲJŲ ZONOS (vadovas) - V. PĖSČIŲJŲ TAKAI (reglamentas) |

11. Pakeisti IV tomo Veiksmų planas 2.1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

- „2.1.1 Ekologiško Netaršaus viešojo transporto priemonių įsigijimas bei jo infrastruktūros plėtra Panevėžyje

- Miesto autobusų parko modernizavimui įsigyta 10 naujų dujomis varomų autobusų iki 2020 metų. Šio tipo autobusai yra pasirinkti dėl mieste jau įrengtos suskystintų dujų kolonėlės. Iki 2030 metų rekomenduojama atnaujinti visą Panevėžio miesto autobusų parką atsinaujinančiais energijos šaltiniais varomomis ekologiškomis netaršiomis priemonėmis bei įrengti minėtoms priemonėms reikalingą infrastruktūrą.“

12. Pakeisti IV tomo Veiksmų planas 2.2.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„2.2.34 Viešojo transporto stotelių paviljonų elementų atnaujinimas ir/ ar universalaus dizaino įrengimas

Viešojo transporto stotelėsių elementų bus atnaujintosimas ir pritaikytosmas visoms visuomenės grupėms. Numatomi darbai- paviljonų naujinimas bei universalaus dizaino įrengimas. Pagal poreikį Atnaujinti planuojama atnaujinti ir/ ar įrengti iki 130 stotelių elementų.“

13. Patikslinti IV tomo Veiksmų planas 2.2.4 papunkčio numeraciją:

- „2.2.45 Naujų pramonės rajonų integravimas į Panevėžio miesto susisiekimo sistemą“

14. Pakeisti IV tomo Veiksmų planas 3.2.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„3.2.1 Kuriamas elektromobilių greitųjų įkrovimo stotelių tinklas Elektros ir Parko gatvėse, Laisvės aikštėje (J. Tilvyčio g. – rezervinė)

Savivaldybės lėšomis mieste numatoma įrengti bent 4  greito 3 didelės galios įkrovimo stoteles Elektros, Parko gatvėse bei Savanorių aikštėje nemokamam elektra varomų automobilių įkrovimui.

Iki 2030 metų planuojama įrengti įprastos galios įkrovimo stoteles vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos patvirtintu Elektromobilių įkrovimo prieigų Panevėžio miesto savivaldybėje planu.

Suteikiama galimybė fiziniams ir/ar juridiniams asmenims įrengti viešojo naudojimo įkrovimo stoteles privačiose teritorijose, neatsižvelgiant į Elektromobilių įkrovimo prieigų Panevėžio miesto savivaldybėje planą.“

15. Pakeisti IV tomo Veiksmų planas 3.2.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„3.2.2 Rinkliavos organizavimas už transporto su vidaus degimo varikliais stovėjimą gatvėse ir aikštėse

Planuojama pirkti 37 naujus parkomatus, kurie suteiktų galimybę praplėsti mokamą teritoriją taip mažinant automobilių srautus mieste. Į plėtrą rekomenduojame įtraukti visą 2 transportinį miesto rajoną, dėl šio rajono gyventojų patiriamų nepatogumų, kuriuos sukelia respublikinės ligoninės lankytojai atvykstantys automobiliais ir taip užimantys gyventojų parkavimo vietas.

- Pakeisti IV tomo Veiksmų planas priedus ir juos išdėstyti taip:

Darnaus judumo plano pirmasis uždavinys – bevariklio transporto skatinimas.

| Uždavinys | Priemonių grupė | Priemonė | Vykdytojas | Siekiamas rezultatas 2021 2018-2030 metų laikotarpiu | Finansavimo šaltinis | Siektina rodiklio reikšmė iki 2030 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Bevariklio transporto skatinimas | 1.1 Pagrindinių miesto gatvių elementų atnaujinimas ir pritaikymas moderniems miesto gyventojų poreikiams |  |  |  |  |  |
|  | Dviračių ir / arba pėsčiųjų ir dviračių tako modernizavimas integruojant į bendrą bevariklio transporto tinklą (J. Basanavičiaus, Smėlynės, Klaipėdos, Vilniaus, Nemuno, ir J. Janonio, S. Kerbedžio, Ramygalos, Pušaloto, Senamiesčio ir Velžio kel. ir kt.) | 1.1.1 Įrengti ir/ ar atnaujinti dviračių takai pagrindinėse miesto gatvėse | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Įrengta 20 km 32 km dviejų juostų dviračių takų prie pagrindinių miesto gatvių | SB lėšos, ES lėšos | 32 km |
|  |  | 1.1.2 Įrengti ir/ ar atnaujinti pėsčiųjų takai pagrindinėse miesto gatvėse | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Įrengta 20 40 km ilgio pėsčiųjų takų prie pagrindinių miesto gatvių | SB lėšos, ES lėšos | 40 km |
|  |  | 1.1.3 A. Jakšto gatvės tilto, skirto pėstiesiems ir dviratininkams atnaujinimas/ įrengimas, užtikrinant trasos vientisumą ir junglumą | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Atnaujinta/ įrengta pėsčiųjų ir dviračių trasos dalis | SB lėšos, ES lėšos | 1 vnt. (~0,05 km) |
|  |  | 1.1.3 4 Važiuojamosios kelio dalies pagrindinėse miesto gatvėse atnaujinimas | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Atnaujinta 20 km ilgio važiuojamosios kelio dalies pagrindinėse miesto gatvėse | SB lėšos, ES lėšos | 20 km |
|  |  | 1.1.4 5 Kelio atkarpose, kur yra galimybė, fiziškai atskiriamos dviračių juostos arba perorganizuojamas eismas | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Esant galimybei, įrengtos bei fiziškai atskirtos dviračių juostos, kur kelio plotis yra pakankamas. Kitose atkarpose perorganizuotas eismas | SB lėšos | 18 km |
|  | 1.2 Lokalių centrų plėtojimas |  |  |  |  |  |
|  | Centro, Statybininkų ir Kniaudiškių, Žemaičių rajonų teritorijos | 1.2.1 Dviračių saugyklų lokaliuose centruose įrengimas (viena saugykla - 6 vietos) | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Lokaliuose centruose įrengtaos 100 uždarų ir rakinamų dviračių saugyklųos | Privačios lėšos; SB lėšos. | 167 saugyklos Pagal poreikį |
|  |  | 1.2.2 Įrengti ir/ ar atnaujinti dviračių takai lokaliuose centruose | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Nutiesti ar modernizuoti 24 km dviračių takų miesto lokaliuose centruose | ES lėšos, SB lėšos | 24 km |
|  |  | 1.2.3 Įrengti ir/ ar atnaujinti pėsčiųjų takai lokaliuose centruose | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Nutiesti ar modernizuoti 30 km pėsčiųjų takų miesto lokaliuose centruose | ES lėšos, SB lėšos | 30 km |
|  |  | 1.2.4 Automobilių eismo ribojimas Elektros gatvėje | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Teritorija nuo Laisvės aikštės pradžios iki Nevėžio senvagės atitveriama mažosios architektūros priemonėmis pėstiesiems ir bevarikliam transportui | SB lėšos | 1 projektas |
|  | 1.3 Miesto aplinkos ir infrastruktūros tvarkymas |  |  |  |  |  |
|  | Miesto erdvių ir objektų kokybės tobulinimas | 1.3.1 Atnaujinamos miesto viešosios erdvės, aikštės bei žaliosios teritorijos | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Įgyvendinant projektus atnaujinti miesto viešąsias erdves, aikštes bei žaliąsias teritorijas. | ES lėšos, SB lėšos | 10 projektų |
|  |  | 1.3.2 Miesto susisiekimo infrastruktūros tobulinimas, modernizavimas ir priežiūra | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Įgyvendinant projektus patobulinta ir modernizuota miesto infrastruktūra. | ES lėšos, SB lėšos, LRVB lėšos | 1 projektas Pagal poreikį |
|  |  | 1.3.3 Turizmo informacijos prieinamumo gerinimas ir viešųjų erdvių populiarinimas | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | - Prie pagrindinių miesto traukos centrų įrengtos stotelės, kuriose galima pasikrauti mobiliuosius prietaisus bei skleidžiamas nemokamas Wi-Fi; - Interaktyvūs informaciniai stendai teikiantys informaciją miesto svečiams | ES lėšos, SB lėšos | Pagal poreikį |
|  | 1.4 Judėjimo dviračiais mieste skatinimas |  |  |  |  |  |
|  | Sąlygų gyventojams keliauti dviračiais tobulinimas | 1.4.1 Dviračių dalijimosi sistemos diegimas 1 etapas: sistemos ir dviračių statymo vietų įrengimas 2 etapas: sistema papildoma elektriniais dviračiais | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Įdiegta dviračių dalijimosi sistema | Privačios lėšos; SB lėšos. | 1 projektas Pagal poreikį |
|  |  | 1.4.2 Dviračių stovų įrengimas | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Mieste prie visų pagrindinių traukos objektų yra įrengti dviračių stovai | Privačios lėšos; SB lėšos. | Pagal poreikį |
|  |  | 1.4.3 Dviračių patikrinimo ir greito remonto stotelių įrengimas | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Mieste įrengtos 5 dviračių patikrinimo ir remonto stotelės | Privačios lėšos | 5 stotelės |
|  |  | 1.4.4 Jungiamųjų dviračių takų tarp miesto ir priemiesčių tinklo sukūrimas, esamų atkarpų įrengimas/modernizavimas remontavimas (bevariklio transporto infrastruktūros, jungiančios miestą ir priemiestines teritorijas (Smėlynės g., Klaipėdos g., J. Janonio g., Ramygalos g., Pušaloto g., Senamiesčio g., Velžio kel., Tinklų g. ir pėsčiųjų ir dviračių takas nuo Vakarinės g. link Berčiūnų gyvenvietės) atnaujinimas/įrengimas)), saugumo priemonių diegimas | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Nutiesti dviračių takai, jungiantys Panevėžio miestą su tankiausiai gyvenamais priemiesčiais, taip sutvarkyti esami takai | LRVB lėšos, SB lėšos | 30 km 9 projektai |
|  |  | 1.4.5 Siūlomų dviračių maršrutų dviratininkams sukūrimas ir ženklinimas | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Parengti ir suženklinti bent 5 skirtingi dviračių maršrutai | SB lėšos | 1 projektas Pagal poreikį |
|  |  | 1.4.6 Išmaniųjų priemonių dviračių populiarinimui diegimas | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | - Mieste įrengti išmanieji stendai skirti dviratininkų greičiui matuoti; - Saugumui užtikrinti dviračių takų juostos nudažytos fluorescenciniais dažais arba takų pakraščiuose įrengtos LED lemputės; - Išleista išmanioji programėlė, kurioje matomi visi miesto dviračių maršrutai bei suteikiama galimybė susiplanuoti individualų maršrutą. | Privačios lėšos, SB lėšos | Pagal poreikį |
|  | 1.5 Miesto saugumo skatinimas |  |  |  |  |  |
|  | Miesto erdvių ir objektų saugumo tobulinimas | 1.5.1 Vaizdo kamerų įdiegimas mieste 1 etapas įdiegimas viešose vietose 2 etapas įdiegimas viešojo transporto stotelėse Projektas pradėtas 2017 m. | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Įdiegtos vaizdo kameros viešose miesto vietose/ objektuose | ES lėšos, SB lėšos | 1 projektas 70 stebimų viešų miesto vietų/ objektų |
|  |  | 1.5.2 Gatvių apšvietimo visame mieste atnaujinimas | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Įrengta 7000 8000 elektrą taupančių šviestuvų visame mieste | SB lėšos, privačios lėšos | 7000 8000 vnt. šviestuvų |
|  | 1.6 Miesto pritaikymas SPTŽ |  |  |  |  |  |
|  | Miesto erdvių ir objektų prieinamumo visoms visuomenės grupėms skatinimas | 1.6.1 Vykdomi viešojo transporto vairuotojų mokymai pagalbos suteikimui SPTŽ, rengiami kartą per metus | UAB Panevėžio autobusų parkas | Visi viešojo transporto vairuotojai Panevėžyje yra apmokyti suteikti pagalbą SPTŽ | SB lėšos, privačios lėšos | 1 apmokymai per metus |
|  |  | 1.6.2 SPTŽ pritaikytų ir nepritaikytų viešųjų pastatų, viešųjų erdvių duomenų bazės pildymas; pastatų žymėjimas | VšĮ Panevėžio plėtros agentūra „PanevėžysNow" | Nuolat tvarkoma ir atnaujinama duomenų bazė apie SPTŽ pritaikytas ar nepritaikytas erdves, pastatus | Kita – trečios šalys | Papildoma veikla |
|  |  | 1.6.3 Viešųjų įstaigų pritaikymo SPTŽ skatinimas | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Viešosios įstaigos yra pritaikytos SPTŽ | SB lėšos | Pagal poreikį |
|  |  | 1.6.4 Saugumo priemonių diegimas prie sankryžų ties pėsčiųjų perėjomis bei jų pritaikymas regos negalią turintiems žmonėms | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Prie pėsčiųjų perėjų sumontuoti įspėjamieji paviršiai (rekomenduojama įrengti ruožuose, kuriuose įvyksta daugiausia eismo įvykių) bei garsiniai įspėjimo signalai šviesoforuose | SB lėšos | Pagal poreikį |
|  |  | 1.6.5 Taksi paslaugų subsidijavimas pažeidžiamoms socialinėms grupėms | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Nustatyti žmonės priklausantys pažeidžiamoms visuomenės grupėms ir jiems teikiama galimybė naudotis taksi lengvatinėmis sąlygomis | SB lėšos | Pagal poreikį |

Darnaus judumo plano antrasis uždavinys – viešojo transporto skatinimas.

| Uždavinys | Priemonių grupė | Priemonė | Vykdytojas | Siekiamas rezultatas 202118-2030 metų laikotarpiu |  | Finansavimo šaltinis | Siektina rodiklio reikšmė iki 2030 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Viešojo transporto plėtra | 2.1 Viešojo transporto komforto ir kokybės gerinimas |  |  |  |  |  |  |
|  | Sąlygų sukūrimas gyventojams ir miesto svečiams komfortabiliai naudotis viešojo transporto paslaugomis | 2.1.1 Ekologiško netaršaus viešojo transporto priemonių įsigijimas bei jo infrastruktūros plėtra Panevėžyje | Panevėžio miesto savivaldybės administracija |  | Įsigyta 10 naujų dujomis varomų autobusų iki 2020 metų. Iki 2030 metų siekiama kasmet atnaujinti 4-6 transporto priemones, kurios būtų varomos atsinaujinančiais energijos šaltiniais bei siekti, kad priemonių amžius būtų ne didesnis nei 10 metų | ES lėšos, SB lėšos | visi Panevėžio miesto autobusų parko autobusai |
|  |  | 2.1.2 Elektroninio bilieto sistemos įdiegimas Panevėžio mieste | Panevėžio miesto savivaldybės administracija |  | Įdiegta elektroninio bilieto sistema | ES lėšos, SB lėšos | 1 sistema |
|  |  | 2.1.3 Viešojo transporto stotelėse įrengtos švieslentės | Panevėžio miesto savivaldybės administracija |  | Visose Viešojo transporto stotelėse yra įrengtos naujos švieslentės, kurios rodo tikslų autobusų atvykimo laiką | ES lėšos, SB lėšos | 23 6 vnt. švieslenčių |
|  |  | 2.1.4 Rengiami saugaus ir atsargaus vairavimo, klientų aptarnavimo kursai viešojo transporto vairuotojams | UAB Panevėžio autobusų parkas |  | Visi viešojo transporto priemonių vairuotojai yra užbaigę mokymus, tarp kurių ir paslaugų teikimo riboto judumo žmonėms tema, klientų aptarnavimo serviso kokybė yra gerinama atsižvelgiant į nustatytus rodiklius | Privačios lėšos, SB lėšos | 1 apmokymai per metus |
|  |  | 2.1.5 Rengiama studija miesto viešojo transporto maršrutų naujinimui | Panevėžio miesto savivaldybės administracija |  | Atlikta studija dėl infraraudonųjų daviklių reikalingumo viešajame transporte ir jų panaudojimo srautų nustatyme, taip optimizuojant maršrutus | Privačios lėšos | 1 studija sistema |
|  |  | 2.1.6 Pilotinis projektas - specialūs viešojo transporto maršrutai skirti vaikų vežimui į/iš mokyklos | Panevėžio miesto savivaldybės administracija |  | Panevėžio mieste paleistas projektas, kurio metu savivaldybė suteikia paslaugą saugiam vaikų nuvežimui ir parvežimui iš mokyklos | Privačios lėšos | Pagal poreikį |
|  |  | 2.1.7 Pigus viešojo transporto bilietas mokiniams | Panevėžio miesto savivaldybės administracija |  | Panevėžio miesto moksleiviams yra teikiama galimybė įsigyti neribotą metinį terminuotą viešojo transporto bilietą už 10 eurų. | Privačios lėšos | Pagal poreikį |
|  |  | 2.1.8 Rail Baltica transporto mazgo integravimas į Panevėžio transporto tinklą | Panevėžio miesto savivaldybės administracija |  | Užtikrintas pėsčiųjų ir dviračių susisiekimas iš Panevėžio miesto į Rail Baltica transporto mazgą, įrengta viešojo transporto stotelėių infrastruktūra bei į ją reguliariai kursuoja ir organizuotas viešasisojo transportaso eismas | Privačios lėšos, SB lėšos, ES lėšos | 1 projektas |
|  | 2.2 Miesto, priemiesčių ir tarpmiestinio viešojo transporto infrastruktūros tobulinimas |  |  |  |  |  |  |
|  | Aplinkos besinaudojantiems viešuoju transportu kūrimas ir tobulinimas | 2.2.1 Rengiama studija miesto viešojo transporto valdymo pertvarkymui, kuriant naują SĮ bei naujinant maršrutus | Konkurso laimėtojas |  | Studijos metu nustatomi būdai, kaip nauji ir esami tarpmiestinio viešojo transporto tvarkaraščiai gali būti suderinti su Panevėžio miesto viešojo transporto tvarkaraščiais | Privačios lėšos | 1 studija |
|  |  | 2.2.2 Įgyvendinama autobusų stoties teritorijos konversija, tobulinamos stoties prieigos (remontuojami bei tiesiami aplinkiniai šaligatviai ir dviračių takai, įrengiamas apšvietimas) | Panevėžio miesto savivaldybės administracija |  | Rekonstruota esama autobusų stotis bei sutvarkytos prieigos | ES lėšos, SB lėšos | 2 projektai |
|  |  | 2.2.3 Įrengiama nauja autobusų stotis | Panevėžio miesto savivaldybės administracija |  | Įrengiama nauja, universalaus dizaino principus atitinkanti, autobusų stotis, užtikrinti jungčiai tarp miesto ir priemiesčių transporto. | ES lėšos, SB lėšos | 1 projektas |
|  |  | 2.2.4 Viešojo transporto stotelių paviljonų elementų atnaujinimas ir/ ar universalaus dizaino įrengimas | Panevėžio miesto savivaldybės administracija |  | Atnaujinti viešojo transporto visos koncesijos pagrindu neprižiūrimos stotelių elementai | Privačios lėšos, SB lėšos | 23 130 stotelėsių |
|  |  | 2.2.5 Naujų pramonės rajonų integravimas į Panevėžio miesto susisiekimo sistemą | Panevėžio miesto savivaldybės administracija |  | Užtikrintas pėsčiųjų ir dviračių susisiekimas tarp Pramonės įmonių, steigiamų LEZ teritorijoje ar aplink vakarinį aplinkkelį su Panevėžio miestu. Įrengtos viešojo transporto stotelės, automobilių dalijimosi ir dviračių dalijimosi punktai | ES lėšos, SB lėšos | Pagal poreikį |

Darnaus judumo plano trečiasis uždavinys – darnus automobilių eismas.

| Uždavinys | Priemonių grupė | Priemonė | Vykdytojas | Siekiamas rezultatas 2021-2030 metų laikotarpiu | Finansavimo šaltinis | Siektina rodiklio reikšmė iki 2030 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Darnus automobilių eismas | 3.1 Eismo saugos didinimas |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.1 Organizuojami eismo saugos renginiai visuomenei | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Suorganizuotas bent vienas eismo saugą skatinantis renginys per metus | LRVB lėšos, SB lėšos | 1 renginys per metus |
|  |  | 3.1.2 Įrengiami stacionarūs greičio matuokliai pavojinguose kelio ruožuose | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Įrengti greičio matuokliai gatvėse, kuriose yra viešojo transporto juostų arba gatvėse, kuriose leistinas greitis yra didesnis nei 50km/h | LRVB lėšos, SB lėšos | 33 greičio matuokliai |
|  |  | 3.1.3 Greičio ribojimo priemonių įrengimas mieste (kalneliai, salelės) | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Įrengtos greičio ribojimo priemonės ruožuose, kuriuose įvyksta daugiausia eismo įvykių | LRVB lėšos, SB lėšos | Pagal poreikį |
|  |  | 3.1.4 Techninė specifikacija Intelektinės transporto sistemos (ITS) diegimui mieste | Konkurso laimėtojas | Techninėje specifikacijoje yra nurodyta, kokia ITS reikalinga miestui. | LRVB lėšos, SB lėšos | 1 techninė specifikacija |
|  |  | 3.1.5 Saugių pėsčiųjų perėjų įrengimas (kryptinis apšvietimas, iškili perėjos danga, įspėjamieji paviršiai prieigose) | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Įrengtos saugios pėsčiųjų perėjos visame mieste, prioritetas - ruožams, kuriuose eismo įvykiuose sužeidžiama daugiausia pėsčiųjų | LRVB lėšos, SB lėšos | Pagal poreikį |
|  |  | 3.1.6 Eismo perorganizavimas įrengiant atskiras juostas pasukti į kairę arba naikinant posūkius | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Judriausiose miesto sankryžose įrengtos juostos pasukimams į kairę, ruožuose, kuriuose gatvės plotis yra pakankamas įrengtos/ paženklintos papildomos juostos pasukimams į kairę | LRVB lėšos, SB lėšos | Juostų atnaujinimo metu siūloma perdėlioti jų išdėstymą, todėl papildomų kaštų nėra Pagal poreikį |
|  |  | 3.1.7 Miesto infrastruktūros pritaikymas savivaldėms transporto priemonėms | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | - Parengti miesto žemėlapiai, kurie gali būti įdiegiami į savivaldes transporto priemones taip suteikdami galimybę transportui judėti mieste be nesklandumų - Įrengti davikliai ITS sistemoje, kurie suteikia galimybę keistis informacija tarp transporto priemonių ar infrastruktūros, taip pagerindami srautų duomenų tikslumą bei kiekį | LRVB lėšos, SB lėšos | Pagal poreikį, atsižvelgiant į tai, koks ITS bus diegiamas |
|  | 3.2 Alternatyvų automobiliams su vidaus degimo varikliais skatinimas |  |  |  |  |  |
|  | Elektromobilių infrastruktūros tobulinimas, perėjimo prie alternatyvaus transporto skatinimas | 3.2.1 Kuriamas elektromobilių greitųjų įkrovimo stotelių tinklas (Elektros g., Laisvės a., Parko g., J. Tilvyčio g.) | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Įrengtos bent 4 greito pakrovimo stotelės 3 didelės galios įkrovimo stotelės. Įrengtos įkrovimo stotelės, vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos patvirtintu Elektromobilių įkrovimo prieigų Panevėžio miesto savivaldybėje planu. | SB lėšos, ES lėšos | 4 stotelės 80 įkrovimo stotelių |
|  |  | 3.2.2 Rinkliavos organizavimas už transporto su vidaus degimo varikliais stovėjimą gatvėse ir aikštėse | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Plečiama teritorija, kurioje organizuojama rinkliava už transporto priemonių stovėjimą (nupirkti 37 nauji parkomatai užtikrinti atsiskaitymo sistemos plėtrą) | Kita – trečios šalys | 1 projektas 1400 apmokestintų transporto priemonių stovėjimo vietų |
|  | 3.3 Automobilių dalijimosi skatinimas |  |  |  |  |  |
|  | Automobilių dalijimosi verslų įsteigimas mieste | 3.3.1 Automobilių dalijimosi paslaugos mieste (angl. carsharing) diegimas | Privatūs verslai | Įdiegta automobilių dalijimosi paslauga | Kita - trečios šalys | 1 sistema |

Transportinių rajonų žemėlapis pateikiamas I tome „Esamos situacijos analizė“