AIŠKINAMASIS RAŠTAS

SPRENDIMAS

DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2024 M. VASARIO 29 D. SPRENDIMO NR. 1-48 „DĖL PRITARIMO PROJEKTO „ENERGIJOS KAUPIMO ĮRENGINIŲ ĮRENGIMAS“ ĮGYVENDINIMUI, ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ (SAULĖS) ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO DARBŲ VIEŠAJAM PIRKIMUI IR SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. LIEPOS 11 D. SPRENDIMO NR. 1-275 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS“ PAKEITIMO

2024 m. spalio 29 d.

Panevėžys

- Sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai:

Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras pagal Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 29 d. sprendimą Nr. 1-48 „Dėl pritarimo projekto „Energijos kaupimo įrenginių įrengimas“ ir Aplinkos projektų valdymo agentūrai (toliau – APVA)  pateiktą paraišką „Elektros energijos kaupimo įrenginiai valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų poreikiams 2022-09 Nr. KK-AM-EKJ01-0023” įgyvendina projektą „Energijos kaupimo įrenginių įrengimas“. Kadangi užtruko projekto vykdymas dėl naujų prisijungimo sąlygų iš AB „Energijos skirstymo operatorius“ gavimo, Aplinkos projektų valdymo agentūros finansavimo sąlygų termino pratęsimo bei automobilių stovėjimo aikštelės bei žemės sklypo perdavimo, PNTVC iki 2024 metų pabaigos nespės įvykdyti  atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) įrenginių įrengimo rangos darbų viešųjų pirkimo, tačiau jau įsigijo stoginių, ant kurių bus montuojami saulės įrenginiai, projektavimo paslaugas. Atsižvelgiant į tai, tikslinga pakeisti 2024 m. vasario 29 d. tarybos sprendimo Nr. 1-48 „Dėl pritarimo projekto „Energijos kaupimo įrenginių įrengimas“ įgyvendinimui, atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) įrenginių įrengimo darbų viešajam pirkimui ir Savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 11 d. sprendimo Nr. 1-275 pripažinimo netekusiu galios“ 2 punktą, numatant finansavimą 2025–2026 m. biudžete.

- Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos, laukiami rezultatai:

PNTVC „Kalnapilio“ arenoje galės įsirengti ne galingesnį kaip 500 kWh talpos elektros energijos kaupimo įrenginį ir gauti iki 187 719 Eur su PVM kompensaciją.

Pagal APVA  paraišką: „Elektros energijos kaupimo įrenginiai valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų poreikiams 2022-09 Nr. KK-AM-EKJ01-0023” iki projekto pabaigos objekte planuojama įrengti iki 300 kW galios saulės elektrinę, ir tapti gaminančiu vartotoju.

Saulės elektrinės iki 300 kW statyba bus finansuojama iš savivaldybės biudžeto lėšų, numatant finansavimą iš 2025–2026 m. biudžeto lėšų.

- Lėšų poreikis ir šaltiniai:

Elektros energijos kaupimo įrenginiui PNTVC gali gauti iki 187 719 Eur su PVM paramos. Iki projekto laikotarpio įgyvendinimo pabaigos tapti gaminančiu vartotoju teisės aktuose nustatyta tvarka. Lėšos atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) įrenginių įrengimo pirkimui prašomos numatyti 2025-2026 m. biudžete. Tikslios išlaidos bus žinomos įvykdžius Projekto veikloms ir Pirkimui įgyvendinti reikalingus viešuosius pirkimus.

- Sprendimui priimti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ar paaiškinimai:

Kadangi dėl objektyvių priežasčių nebuvo spėta įvykdyti rangos darbų viešųjų pirkimų 2024 metais, tikslinga pakeisti 2024 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. 1-48 2 punktą, numatant finansavimą 2025-2026 metams.

- Kieno iniciatyva parengtas sprendimo projektas:

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos ir Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centro.

Miesto infrastruktūros skyriaus vedėjo pavaduotoja                Karolina Grubinskienė