| 2024 |  | PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS ATASKAITA (už 2020-2023 metus) |
| --- | --- | --- |

| Užsakovas | PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA Kodas juridinių asmenų registre - 288724610 Laisvės a. 20, LT-35200 Panevėžys Tel. (+370 45) 555001 El. p.: savivaldybe@panvezys.lt www.panevezys.lt |
| --- | --- |
| Ataskaitos pavadinimas | PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2020-2023 METUS (toliau – Stebėsenos ataskaita) |
| Teritorijų planavimo dokumentas, kurio sprendiniams atliekama stebėsena | Panevėžio miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas (TPD registracijos Nr. T00079711) Panevėžio miesto teritorijos bendrojo plano keitimo koregavimas (TPD registracijos Nr. T00089337) Panevėžio miesto teritorijos bendrojo plano dalies „Gamtinis karkasas ir želdynų bei rekreacijos teritorijų plėtra“ koregavimas (TPD registracijos Nr. T00090325) |
| Planavimo rūšis | Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas |
| Planavimo porūšis | Savivaldybės bendrasis planas |
| Planavimo organizatorius | Panevėžio miesto savivaldybės administracija |
| Sprendimas, kuriuo patvirtintas TPD | Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2016-11-24 sprendimas Nr. 1-408 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2023-05-25 sprendimas Nr. 1-161 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2023-12-28 sprendimas Nr. 1-420 |
| Ataskaitos rengėjas | UAB CityForm LT Įmonės kodas: 304696907 S. Žukausko g. 4, LT-08244 Vilnius Tel.: +370 616 54100 / El. p.: info@cityform.lt / www.cityform.lt Kontaktinis asmuo: Milda Urbonavičiūtė Tel.: +370 61567902 / El. p.: m.urbonaviciute@cityform.lt |

| Atestato Nr. | Pareigos | Vardas Pavardė | Parašas |
| --- | --- | --- | --- |
| TPV 0105 | Direktorė, Projekto vadovė | Gitana Mineikienė |  |
|  | Rengėja | Milda Urbonavičiūtė |  |

- TURINYS

Įvadas.............	4

1.	BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA	6

1.1	TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAI	7

1.1.1	Patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai	7

1.1.2	Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano sprendiniai, galiojantys Panevėžio miesto savivaldybės teritorijai	8

1.1.3	Rengiami teritorijų planavimo dokumentai	11

1.2	GYVENTOJŲ SKAIČIAUS IR TANKUMO POKYTIS	12

2.	PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS	13

2.1	MIESTO STRUKTŪRA	13

2.2	SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA	14

2.3	GAMTINIS KARKASAS IR ŽELDYNŲ BEI REKREACIJOS TERITORIJŲ PLĖTRA	15

2.4	NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO SAUGA	17

2.5	SUSISIEKIMO SISTEMA	17

2.6	INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA	18

3.	IŠVADOS	21

4.	SIŪLYMAI DĖL BENROJO PLANO KEITIMO	23

5.	PRIEDAI	23

| - Įvadas | Bendrasis planas yra kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas, kuriame pagal teritorijų planavimo lygmenį ir uždavinius nustatoma planuojamos teritorijos erdvinė struktūra ir teritorijos naudojimo privalomosios nuostatos, reikalavimai arba reglamentas ir apsaugos principai, t. y. grafiškai ir raštu pateikiami teritorijų naudojimo, tvarkymo, apsaugos priemonių, teritorijų vystymo reikmių ir sąlygų sprendiniai – planavimo uždavinių sprendimo rezultatai. Šių sprendinių įgyvendinimo būdai nustatomi bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programoje (toliau – Programa), kurią sudaro priemonių planas (toliau – Priemonių planas), stebimų rodiklių sąrašas ir kita informacija, aktuali teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimui. |
| --- | --- |
|  | Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsena atliekama Panevėžio miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimui, patvirtintam Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2016-11-24 sprendimu Nr.1-408 „Dėl Panevėžio miesto teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo“, Panevėžio miesto teritorijos bendrojo plano keitimo koregavimui, patvirtintam Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2023-05-25 sprendimu Nr.1-161 „Dėl Panevėžio miesto teritorijos bendrojo plano keitimo koregavimo patvirtinimo“, Panevėžio miesto teritorijos bendrojo plano dalies „Gamtinis karkasas ir želdynų bei rekreacijos teritorijų plėtra“ koregavimui, patvirtintam Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2023-12-28 sprendimu Nr.1-420 „Dėl Panevėžio miesto teritorijos bendrojo plano dalies „Gamtinis karkasas ir želdynų bei rekreacijos teritorijų plėtra“ koregavimo patvirtinimo“ (toliau – Bendrasis planas). Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos metu sistemiškai stebimi ir vertinami šių dokumento sprendinių įgyvendinimo kokybiniai ir kiekybiniai aplinkos pokyčiai. Bendrojo plano stebėsenos ataskaitoje (toliau – Ataskaita) išdėstomi atliktos stebėsenos rezultatai, pateikiamos išvados ir reikalingumas keisti ar koreguoti kompleksinio teritorijų planavimo dokumentą. |
| Stebėsenos uždaviniai | - analizuoti Panevėžio miesto savivaldybės teritorijos raidos tendencijas ir jų įtaką BP sprendinių įgyvendinimui ir pateikti ekspertinę analizę bei išvadas (pagal skirtingas sritis ir apibendrintai); - nustatyti BP sprendinių įgyvendinimo prioritetus ir reikalingas investicijas, teikti pasiūlymus dėl Priemonių plano tobulinimo; - surinkti duomenis pagal nurodytus rodiklius ir duomenis, reikalingus teikti Teritorijų planavimo stebėsenos informacinei sistemai; - supažindinti visuomenę su Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos rezultatais. Stebėseną ir Programą viešinti Panevėžio miesto savivaldybės tinklalapyje.. |
| . Stebėsenos pagrindas | - Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 7 d. įsakymu Nr.D1-21; - Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2024-06-26 įsakymas Nr.A-488 „Dėl savivaldybės administracijos direktoriaus 2017m. rugsėjo 13d. įsakymo Nr.A-829 „Dėl Panevėžio miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo“; - Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano (toliau – LRBP 2030; TPD registro Nr.T00087007) sprendiniai; - Panevėžio miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo, patvirtinto Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2016-11-24 sprendimu Nr.1-408 „Dėl Panevėžio miesto teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo“, Panevėžio miesto teritorijos bendrojo plano keitimo koregavimo, patvirtinto Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2023-05-25 sprendimu Nr.1-161 „Dėl Panevėžio miesto teritorijos bendrojo plano keitimo koregavimo patvirtinimo“, Panevėžio miesto teritorijos bendrojo plano dalies „Gamtinis karkasas ir želdynų bei rekreacijos teritorijų plėtra“ koregavimo, patvirtinto Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2023-12-28 sprendimu Nr.1-420 „Dėl Panevėžio miesto teritorijos bendrojo plano dalies „Gamtinis karkasas ir želdynų bei rekreacijos teritorijų plėtra“ koregavimo patvirtinimo“ sprendiniai; - Panevėžio miesto savivaldybės teritorijoje galiojantys valstybės ir savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentai. |

Bendrojo plano sprendinių stebėsenos duomenys rinkti 2024 metų kovo – 2024 metų rugsėjo mėnesiais. Rengiant Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą, remtasi: Panevėžio miesto savivaldybės administracijos skyrių teiktais duomenimis; AB „Energijos skirstymo operatorius“; AB „Panevėžio energija“; UAB „Aukštaitijos vandenys“; AB „Telia Lietuva“; Oficialiosios statistikos portalo duomenimis, Informatikos ir ryšių departamento, Žemės išteklių stebėsenos informacinės sistemos, Teritorijų planavimo dokumentų registro informacinės sistemos duomenimis ir kt. duomenimis.

- BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA

Stebėsena atliekama Panevėžio miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimui, patvirtintam Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2016-11-24 sprendimu Nr.1-408 „Dėl Panevėžio miesto teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo“, kurio konkretizuoti sprendiniai suformuoti iki 2026-ųjų metų, vėlesniems jo koregavimams: Panevėžio miesto teritorijos bendrojo plano keitimo koregavimui, patvirtintam Panevėžio miesto savivaldybės tarybos  2023-05-25  sprendimu Nr.1-161 „Dėl Panevėžio miesto teritorijos bendrojo plano keitimo koregavimo patvirtinimo“ ir Panevėžio miesto teritorijos bendrojo plano dalies „Gamtinis karkasas ir želdynų bei rekreacijos teritorijų plėtra“ koregavimui, patvirtintam Panevėžio miesto savivaldybės tarybos  2023-12-28  sprendimu Nr.1-420 „Dėl Panevėžio miesto teritorijos bendrojo plano dalies „Gamtinis karkasas ir želdynų bei rekreacijos teritorijų plėtra“ koregavimo patvirtinimo“, kurių konkretizuoti sprendiniai suformuoti iki 2033-ių metų.

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2024-06-26 Nr.A-488 patvirtinta Panevėžio miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programa (toliau – Programa) – pagrindas Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimui, nustatyti Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo būdai. Programoje pagal Bendrojo plano temas, numatytos sprendinių įgyvendinimo priemonės ir sudarytas priemonių planas (struktūra – 1.1. lentelėje), Panevėžio miesto savivaldybės teritorijos ir jos aplinkos pokyčių vertinimui ir Bendrojo plano sprendinių tobulinimui sudarytas stebėsenos rodiklių sąrašas.

1.1 lentelė. Panevėžio miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių įgyvendinimo programos priemonių plano struktūra

| 1. MIESTO STRUKTŪRA (BP 2.) |  |
| --- | --- |
| 1.1. | Miesto struktūra ir architektūrinės erdvės kompozicija (BP 2.1.) |
| 1.2. | Miesto struktūra ir architektūrinės erdvės kompozicija (BPK1 2.1.) |
| 2. SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA (2008, BP 3.) |  |
| 2.1. | Švietimo ir ugdymo įstaigų poreikis (2008, BP 3.1.) |
| 2.2. | Asmens sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų infrastruktūra (2008, BP 3.2.) |
| 2.3 | Kultūra (2008, BP 3.3.) |
| 3. GAMTINIS KARKASAS IR ŽELDYNŲ BEI REKREACIJOS TERITORIJŲ PLĖTRA |  |
| 3.1. | Gamtinis karkasas ir želdynų bei rekreacijos teritorijų plėtra (BP 2.3.1.) |
| 3.2. | Gamtinis karkasas ir želdynų bei rekreacijos teritorijų plėtra (BPK1 2.3.1.) |
| 3.3. | Gamtinio karkaso struktūra ir jos elementai (BPK2 4.1.) |
| 3.4. | Intensyvaus naudojimo želdynai (BPK2 4.3.) |
| 3.5. | Ekstensyvaus naudojimo želdynai (BPK2 4.4.) |
| 3.6. | Bendrieji želdynų tvarkymo reikalavimai (BPK2 4.8.) |
| 4. NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO SAUGA (BP 2.3.2.) |  |
| 4.1. | Nekilnojamojo kultūros paveldo sauga (BP 2.3.2.) |
| 5. SUSISIEKIMO SISTEMA (BP 2.3.3.) |  |
| 5.1. | Susisiekimo sistema (BP 2.3.3.) |
| 5.2. | Susisiekimo sistema (BPK1 2.3.3.) |
| 6. INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA (BP 2.3.4.) |  |
| 6.1. | Ekoinžinerinė infrastruktūra: vandentieka (BP 2.3.4.) |
| 6.2. | Ekoinžinerinė infrastruktūra: vandentieka (BPK1 2.3.4.) |
| 6.3. | Ekoinžinerinė infrastruktūra: vandenvala (BP 2.3.4.) |
| 6.4. | Ekoinžinerinė infrastruktūra: lietaus nuotekos (BP 2.3.4.) |
| 6.5. | Atliekų tvarkymas (BP 2.3.4.) |
| 6.6. | Atliekų tvarkymas (BPK1 2.3.4.) |
| 6.7. | Energetinė infrastruktūra: elektros energija (BP 2.3.4.) |
| 6.8. | Energetinė infrastruktūra: gamtinių dujų tiekimas (BP 2.3.4.) |
| 6.9. | Centralizuotas šilumos tiekimas (BP 2.3.4.) |
| 6.10. | Centralizuotas šilumos tiekimas (BPK1 2.3.4.) |
| 6.11. | Ryšių infrastruktūra (BP 2.3.4.) |
| 7. PREKYBOS CENTRŲ IŠDĖSTYMAS (BP 2.3.5.) |  |
| 7.1. | Prekybos centrų išdėstymas (BP 2.3.5.) |
| 8. ŽEMĖS NAUDOJIMAS IR TERITORIJOS BALANSAS (BP 3.) |  |
| 8.1. | Miesto teritorijos žemės naudojimas (BP 3.1.) |

Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsena vykdyta pagal patvirtintą Programą. Stebėsenos ataskaitoje apžvelgiami priemonių vykdymo rezultatai: duomenys apie Programos priemonių plano įgyvendinimą, stebimų rodiklių duomenys. Pateikiamos išvados ir siūlymai, reikalingumas koreguoti ar keisti Bendrąjį planą.

Bendrojo plano sprendiniai įgyvendinami vadovaujantis sprendinių įgyvendinimo priemonių planu, rengiant žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus, detaliuosius planus ar žemėtvarkos planavimo dokumentus – žemės valdos projektus, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus, o kai jie nerengiami – išduodant statybą leidžiančius dokumentus. Bendrųjų planų sprendiniai įgyvendinami, pasinaudojant viešojo sektoriaus lėšomis, taip pat viešojo ir privataus sektorių partneryste, pritraukiant privačias lėšas.

Atsižvelgiant į tai, kad Bendrojo plano sprendiniai įgyvendinami detalizuojant sprendinius žemesnio lygmens teritorijų, žemėtvarkos planavimo dokumentuose, išduodant statybą leidžiančius dokumentus ir kt. Ataskaitoje pirmiausia įvertinamos bendrosios savivaldybės vystymosi tendencijos – parengti ir rengiami teritorijų planavimo dokumentai, gyventojų skaičiaus ir tankio pokytis.

Teritorijų planavimo dokumentai

Patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai

Informacija apie parengtus teritorijų planavimo dokumentus padeda suvokti miesto įsisavinimo, urbanizacijos mastą, prielaidas gyvenimo kokybės gerėjimui. Žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentai yra reikšmingi bendrojo plano sprendinių įgyvendinimui. Teritorijų planavimo dokumentų registro duomenimis (TPDR), nagrinėjamu (2020-2023 m.) laikotarpiu Panevėžio miesto savivaldybės teritorijoje patvirtinti 87 teritorijų planavimo dokumentai – 65 kompleksinio ir 22 specialiojo teritorijų planavimo dokumentai. Kadangi teritorijų planavimo dokumentų patvirtinta daug, jie nagrinėjami apibendrintu būdu.

Tarp kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų 2023 m. buvo parengtas Panevėžio miesto teritorijos bendrojo plano keitimo koregavimas, Panevėžio miesto teritorijos bendrojo plano dalies „Gamtinis karkasas ir želdynų bei rekreacijos teritorijų plėtra“ koregavimas, likę kompleksinio teritorijų planavimo dokumentai – detalieji planai.

Tarp specialiojo teritorijų planavimo dokumentų parengtas 1 inžinerinės infrastruktūros vystymo planas (2023 m. parengtas PANEVĖŽIO MIESTO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KEITIMAS (TPD registracijos Nr. T00089333)), 1 nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos planavimo dokumentas (2020 m. parengtas PANEVĖŽIO MIESTO ISTORINĖS DALIES TERITORIJOS IR APSAUGOS ZONOS RIBŲ NUSTATYMO BEI TVARKYMO SPECIALIOJO PLANO KEITIMAS (TPD registracijos Nr. T00084371)) ir 20 žemėtvarkos projektų.

Iš patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų analizės nagrinėjamu 4-ių metų laikotarpiu matosi, kad tiek kompleksinis, tiek specialusis teritorijų planavimas vietovės lygmeniu vyksta gana aktyviai.

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano sprendiniai, galiojantys Panevėžio miesto savivaldybės teritorijai

Nagrinėjamu laikotarpiu įsigaliojo valstybės lygmens teritorijos bendrojo plano, kurį LR Vyriausybė patvirtino 2021-09-29 sprendimu Nr. 789 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ (TPD registro Nr. T00087007) sprendiniai. Šie sprendiniai, nuo jų patvirtinimo galioja ir Panevėžio miesto savivaldybės teritorijai. LR BP sprendiniai – 10 metų trukmės planavimo dokumentas (iki 2030 m.) – įgyvendinami detalizuojant juos žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentuose, rengiant sprendinių įgyvendinimo programas. Todėl teikiant siūlymus dėl stebimo Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo, būtina atsižvelgti, kad:

- Patvirtintas LRBP 2030 pakeičia šiuos valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumentus: Panevėžio apskrities  teritorijos bendrajį (generalinį) planą, patvirtintą LR Vyriausybės 2012-12-12 nutarimu Nr. 1531 „Dėl Panevėžio apskrities teritorijos bendrojo (generalinio) plano patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

- LRBP 2030 detalizuoti kraštovaizdžio sprendiniai.

- Panevėžys numatytas kaip vienas iš penkių urbanistinių centrų, sudarančių tarptautinio lygmens urbanistinę struktūrą, kurio vaidmenį siūloma stiprinti Baltijos jūros regiono (toliau – BJR) ir Europos Sąjungos urbanistinėje struktūroje, taikant urbanistinių centrų funkcijų konsolidaciją partnerystės principu.

- LRBP 2030 nustatyta plėtoti Šiaulių–Panevėžio urbanistinių centrų partnerystę teikiant tarptautinio lygmens (santykinai reto poreikio ir kitas šalies konkurencingumui aktualias) paslaugas funkcinio papildomumo principu, bendradarbiaujant nacionalinėms institucijoms. Kurti teritoriniu aspektu santykinai mažu atstumu vienas nuo kito esančių urbanistinių centrų sinergiją, didinančią bendrą šalies vaidmenį tarptautiniu lygmeniu, kurios vystyme prioritetą teikti paslaugų, verslo sąlygų gerinimui, investicijų pritraukimui, mokymo, mokslo ir inovacijų centrų bendradarbiavimui, siekiant konkurencingumo ir ekonominės, socialinės, kultūrinės ir kitų sričių integracijos tarptautiniu mastu. Teritoriniam ir (ar) strateginiam šios partnerystės įgyvendinimui rengti Šiaulių ir Panevėžio aglomeracijų, bei Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos, patenkančių į partnerystės tiesioginės įtakos zoną, valstybės dalies bendruosius planus ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentus.

- Panevėžys taip pat yra numatytas kaip vienas iš regioninių urbanistinių centrų, sudarančių nacionalinio lygmens urbanistinę struktūrą, kurį numatyta remti viešosiomis investicijomis.

- LRBP 2030 nustatyta plėtoti urbanistinių centrų Panevėžys–Biržai–Rokiškis partnerystę teikiant regioninio lygmens (santykinai vidutinio ir reto poreikio) paslaugas, kurios vystyme prioritetą teikti regionų stiprinimui telkiant paslaugas, išteklius ir infrastruktūrą vadovaujantis papildomumo principu, pritraukiant investicijas, skatinant urbanistinės struktūros gyvybingumą, gerinant gyvenimo kokybę, pasiekiamumą ir junglumą.

1.1 pav. Schema iš LRBP 2030 sprendinių aiškinamojo rašto, Tarptautinio ir nacionalinio lygmenų urbanistinė struktūra

- LRBP 2030 numatyta Panevėžio urbanistinių aglomeracijų teritorijose susidariusią miestų drieką valdyti ir plėtros teritorijas planuoti kompleksiškai, taikant kompaktiško miesto principus. Sprendinys susietas su Regionų plėtros programa, NPP tikslu Nr. 7 ir įgyvendinamas rengiant ir įgyvendinant Regionų plėtros programą, regionų plėtros planus, mišrių partnerysčių pagrindu rengiamus strateginius planus, kompleksinio teritorijų planavimo dokumentus, kurie apimtų ir kompleksiškai nagrinėtų į urbanistines aglomeracijas patenkančias savivaldybių teritorijas.

- Vystant Šiaulių–Panevėžio partnerystę, LRBP 2030 numatyta prioritetą teikti ekonominės aplinkos gerinimui ir junglumo lygio tarp šių urbanistinių centrų didinimui. Sudaryti galimybę kuo mažesnėmis laiko sąnaudomis įveikti atstumą tarp Šiaulių ir Panevėžio. Didinti urbanistinių centrų gyvybingumą ir mažinti regioninę atskirtį, užtikrinant keleivių daugiarūšių kelionių galimybę. Didinti ekonominį Šiaulių–Panevėžio regiono patrauklumą, sudarant sąlygas daugiarūšei ir įvairiarūšei krovinių logistikai, užtikrinant keleivinių ir krovinių judėjimą geležinkelių ir kelių transportu.

- Vystant Šiaulių–Panevėžio partnerystę, LRBP 2030 numatyta įsisavinti „Rail Baltica“ trasos ir Šiaulių oro uosto teikiamą mobilumo paslaugų ir ekonominį potencialą. Sudaryti galimybes efektyviam keleivių judėjimui (siejamam su gyventojų, lankytojų, turistų, specialistų ir kt. asmenų judėjimu, taip pat paslaugų pasiekiamumo, kokybės gerinimu, įvairovės didinimu, gyvenimo kokybės gerinimu, regioninės atskirties mažinimu), gerinant junglumą tarp Šiaulių–Panevėžio ir „Rail Baltica“ Panevėžio stoties. Vystyti krovininių Panevėžio ir Šiaulių terminalų jungtis su tarptautine geležinkelio linija „Rail Baltica“ per Panevėžio stotį ir Šiaulių oro uostu.

- LRBP 2030 numatyta aktualizuojant turimą šalies kultūrinį potencialą, įveiklinti turimą kultūrinę infrastruktūrą tarptautiniu mastu, koordinuojant veiksmus bei Šiaulių–Panevėžio partnerystėje teikiant prioritetą skirtingų kultūros ir meno sričių jungtinėms veikloms, apimančioms naujas meno formas; šiuolaikinio profesionalaus meno veikloms ir jų pagrindu sukurtoms edukacinėms programoms, skatinančioms profesionaliojo meno raidą; veikloms pratęsiančioms regiono turizmo sezoną; projektams, didinantiems regiono kultūros ir meno pristatymo galimybes užsienyje. Atsižvelgiant į turimus gausesnius kultūrinius išteklius Panevėžio m. sav., užtikrinti efektyvų jų panaudojimą ir mobilumą, kuriant bendrą pridėtinę vertę.

- LRBP 2030 nustatyta Panevėžio mieste iki 2030 m. prioritetą teikti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo efektyvinimui, nestacionarių socialinių paslaugų plėtrai institucijose ir tokių paslaugų teikimui namuose.

- LRBP 2030 nustatyta iki 2025 m. mažinti kultūros paslaugų teikėjų turimų išteklių ir sukuriamos vertės disbalansą įveiklinant Panevėžio m. sav. kultūrinę infrastruktūrą ir skatinant paslaugų mobilumą į labiau nutolusias ir mažesnę kultūrinę vertę kuriančias savivaldybes. Nustatyti šiuos veiklų prioritetus: kūrybines partnerystes skatinantys projektai (tarpinstituciniai, nevyriausybinių organizacijų, tarpsritiniai); projektai, kuriantys naujas kultūrinio turizmo formas (kultūriniai maršrutai, kultūros ir kitų sričių (gastronomijos, gamtos ir kt.) jungtis ir kt.), pratęsiantys regiono / vietos turizmo sezoną, įtraukiantys įvairias įstaigas, organizacijas, pavienius asmenis, įveiklinantys kultūros objektus; projektai, sudarantys galimybes Panevėžio regione reziduoti Lietuvos ir užsienio šalių kultūros ir meno kūrėjams.

- LRBP 2030 numatyta vystyti esamą LEZ  Panevėžio miesto teritorijoje, siekiant pritraukti stambius investuotojus ir naujas gamybos įmones.

- LRBP 2030 nustatyta Šiaulių–Panevėžio partnerystę vystyti išnaudojant bendrus regionų konkurencinius pranašumus mišrioje ekonominėje veikloje: teikiant paslaugas verslui, kuriant infrastruktūrą, ruošiant rinkos ir investuotojų poreikius atitinkančią darbo jėgą. Bendradarbiaujant prioritetą teikti MTEPI veiklai imlių ūkio sektorių lyginamosios dalies didinimui.

- LRBP 2030 nustatyta formuoti bendrą Šiaulių–Panevėžio regionų profesinių kompetencijų žemėlapį, kurti naujas profesinio ugdymo ir kvalifikacijos kėlimo programas, atitinkančias investuotojų poreikius. Profesinio ugdymo įstaigas pertvarkyti taip, kad į jų valdymą būtų įtraukti Šiaulių ir Panevėžio regione veikiančių asocijuotų verslo struktūrų atstovai, sparčiai plečiamos plėsti pameistrystes programas.

- Siekiant iki 2030 m. stiprinti Šiaulių–Panevėžio urbanistinių centrų junglumą, LRBP 2030 numatomi šie pagrindiniai tikslai: sudaryti galimybes kuo mažesnėmis laiko ir finansinėmis sąnaudomis įveikti atstumą tarp šių urbanistinių centrų užtikrinant keleivių daugiarūšių kelionių galimybes, gerinti sąveiką ir suderinamumą tarp viešojo transporto paslaugų teikėjų, didinti efektyvios logistikos galimybes tinkamai išnaudojant daugiarūšės ir įvairiarūšės krovinių logistikos teikiamas naudas.

- Dėl padėties Lietuvos tarptautinių susisiekimo ryšių atžvilgiu Panevėžys numatytas kaip vienas keturių tarptautinių logistikos paslaugų konsolidavimo centrų, todėl numatyta gerinti eismo kokybės lygį kelyje „Via Baltica“: rekonstruoti kelius A8 Panevėžys–Aristava–Sitkūnai ir A10 Panevėžys–Pasvalys–Ryga, iki sankryžos su keliu Nr. 125 Biržai–Raubonys, užtikrinant aukštą eismo kokybės lygį.

- Tarp Šiaulių ir Panevėžio miestų LRBP 2030 numatyta įgyvendinti valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A9 Panevėžys–Šiauliai plėtrą.

- LRBP 2030 nustatyta įgyvendinti ES TEN-T Šiaurės jūros–Baltijos jūros pagrindinio tinklo koridoriaus ruožą „Rail Baltica“ (I šiaurė / pietūs koridorius Talinas–Ryga– Panevėžys–Kaunas–Vilnius–Varšuva), ties Panevėžio miestu įkurti naują tarptautinio lygmens geležinkelių stotį.

- LRBP 2030 nustatyta modernizuoti geležinkelių infrastruktūrą tarp Šiaulių ir Panevėžio, įskaitant keleivių terminalus bei geležinkelio linijos elektrifikavimą, pritaikyti ją keleivinių traukinių greičiui iki 160 km/h. Modernizuojamą 1520 mm pločio vėžės geležinkelio liniją Panevėžys–Radviliškis sujungti su „Rail Baltica“ projekte numatytais naujais krovinių ir keleivių terminalais. Panevėžio krovinių terminalas turi užtikrinti šiaurės Lietuvos regionų krovinių konsolidaciją ir perskirstymą bei įvairiarūšė logistikos galimybes. Šios naujos jungtys ir stotys užtikrins Šiaulių bei Panevėžio miestų ir regionų junglumą geležinkelių transportu su „Rail Baltica“ geležinkelio linija.

- Viešojo transporto susisiekimo paslaugoms užtikrinti tarp Panevėžio ir Rokiškio urbanistinių centrų prioritetus teikti geležinkelio transportui; tarp Panevėžio ir Biržų urbanistinių centrų – automobilių kelių transportui.

- LRBP 2030 formuojami bendri Šiaulių ir Panevėžio metropolinių urbanistinių centrų kultūros paveldo ištekliai: Šiauliai ir Panevėžys kultūros paveldo vertybių požiūriu priskiriami prie kultūros paveldo reprezentacinių centrų, kur Šiauliai reprezentuoja Rytų Žemaitijos regioninės reikšmės kultūros paveldo arealą, o Panevėžys yra vienas ryškesnių inžinerinio techninio paveldo išteklių savininkas bei reprezentuoja Aukštaitijos regioninės reikšmės kultūros paveldo arealą – per jį praeina Siaurojo geležinkelio atšakos, jungiančios urbanistinį centrą su Biržais, Linkuva, Anykščiais, Sanžilės kanalas, jungiantis Nevėžio ir Lėvens upes. Veikdami kartu, per visų tipų partnerystes, šie metropoliniai centrai generuoja didelį dvarų kultūros potencialą, kurį galima integruoti tiek į miestų tiek į kaimišką (agro) infrastruktūras.

- Panevėžys priklauso Vidurio Lietuvos kultūros paveldo išteklių partnerysčių grupei Panevėžys-Biržai-Rokiškis, kurioje Panevėžys veikia kaip regioninės reikšmės kultūros paveldo reprezentacinis centras, Biržai – valstybės istorijai reikšmingas paveldo arealas, urbanistinis centras bei Rokiškio miestas.

- Trijuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje) LRBP 2030 numatyta vystyti visas turizmo rūšis ir paslaugas, o Šiauliuose ir Panevėžyje – atitinkančias turimus išteklius, plėtoti joms skirtą infrastruktūrą. Taip pat plėtoti kultūrinio turizmo, verslo turizmo, sveikatos turizmo ir žaliojo (ekologinio) turizmo viešąją ir privačią infrastruktūrą rekreacijos plėtros prioriteto teritorijose.

Rengiami teritorijų planavimo dokumentai

Remiantis LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje pateikiama informacija, patikslinta Panevėžio miesto savivaldybės administracijos, Panevėžio miesto savivaldybės teritorijoje šiuo metu yra rengiami 98 kompleksiniai teritorijų planavimo dokumentai, tarp kurių visi – detalieji planai; 3 specialiojo teritorijų planavimo dokumentai:

- Baigiamajame etape esantis valstybės lygmens specialusis planas – Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena inžinerinių sistemų ir regioninių stočių susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planas (TPD Nr. S-NC-00-21-349);

- Parengiamajame etape esantis valstybės lygmens specialusis planas – Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A17 Panevėžio aplinkkelio susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planas (TPD Nr. S-NC-00-23-891);

- Parengiamajame etape esantis valstybės lygmens specialusis planas – Projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros Panevėžio geležinkelio mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planas (TPD Nr. S-NC-00-21-348).

GYVENTOJŲ SKAIČIAUS IR TANKUMO POKYTIS

Panevėžio miesto savivaldybė – administracinis teritorinis vienetas Lietuvos centrinėje dalyje. Administracinis centras – Panevėžys, vienas penkių Lietuvos didmiesčių.

Panevėžio miesto savivaldybėje gyventojų skaičius nuo Bendrojo plano patvirtinimo sumažėjo 2,4 proc. 2023 m. pradžioje mieste nuolat gyveno 87395 gyventojai. Bendras teritorijos plotas nesikeitė. Mažėjant gyventojų skaičiui, atitinkamai (2,4 proc.) mažėjo ir gyventojų tankumas teritorijoje. 2023 m. pradžioje gyventojų tankumas Panevėžio miesto savivaldybėje siekė 1747,9 gyv./km².

1.3 lentelė. Bendrosios nuolatinių gyventojų skaičiaus ir tankio stebimoje teritorijoje tendencijos

|  | 2020 m. | 2021 m. | 2022 m. | 2023 m. | Pokytis 2020-2023 m., gyv. / proc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinių gyventojų skaičius metų pradžioje, asmenys |  |  |  |  |  |
| Panevėžio miesto savivaldybė | 89453 | 89100 | 87590 | 87395 | -2058 / -2,4proc. |
| Teritorija (žemės plotas) metų pradžioje, km² |  |  |  |  |  |
| Panevėžio miesto savivaldybė | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 / 0 proc. |
| Gyventojų tankumas, gyv./km² |  |  |  |  |  |
| Panevėžio miesto savivaldybė | 1789,1 | 1782,0 | 1751,8 | 1747,9 | -41,2 / -2,4proc. |

Duomenų šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas.

Nors pastaraisiais metais Lietuvoje gyventojų skaičius pradėjo nežymiai augti, Lietuvos miestuose bendras gyventojų skaičius taip pat pradėjo augti, Lietuvos didmiesčiuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose per pastarąjį dešimtmetį gyventojų skaičius arba augo (Vilnius) arba stabilizavosi ir pradėjo augti pastaraisiais metais (Kaunas, Klaipėda, Šiauliai), Panevėžio mieste gyventojų skaičius vis dar mažėja. Besikeičianti gyventojų struktūra, tai, kad Panevėžio miesto savivaldybė pasižymi vienu aukščiausių demografinės senatvės koeficiento rodikliu šalyje, rodo tendenciją, kad gyventojų skaičius galimai ir toliau mažės. Didelė pensinio amžiaus gyventojų dalis mieste ir prastėjanti demografinė situacija kelia iššūkius sveikatos sistemos stabilumui. Svarbiausios gyventojų skaičiaus mažėjimo priežastys – vidaus emigracija bei aukštas gyventojų mirtingumas.

Gyventojų skaičiaus pokyčius lemia viešosios infrastruktūros būklė, ekonominė aplinka. Mažėjant gyventojų skaičiui, vis didesniu prioritetu tampa viešosios infrastruktūros kūrimas, išlaikymas, modernizavimas, siekiant energetinio efektyvumo, atsinaujinančių energijos išteklių diegimas, naudojimas ir vystymas ir pan. Tokio pobūdžio pastangos gali užtikrinti stabilesnę ekonominę savivaldybės padėtį ir teigiamą poveikį vietos gyventojams.

PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS

Detaliau apie priemonių vykdymą skaityti 1 priede: Panevėžio miesto teritorijos bendrojo plano keitimo  sprendinių įgyvendinimo programos priemonių plane, rezultatų aprašymo skiltyje.

MIESTO STRUKTŪRA

Bendrajame plane numatyta kurti Panevėžio kaip svarbaus Lietuvos metropolinio miesto pavidalą. Sprendiniais siekiama ryškinti miesto identitetą, kurti architektūrinį-urbanistinį miesto savitumą, originalumą tiek urbanistinių viešųjų erdvių, želdynų kūrimu, tiek išraiškingesnio užstatymo skatinimu.

2.1 lentelė. Miesto struktūros sprendinių įgyvendinimo priemonės

| Statusas | Priemonės indeksas | Kiekis (vnt.) | Kiekis (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Įgyvendinta | - | 0 | 0 |
| Vykdoma | 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6., 1.1.8., 1.1.10., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.5. | 12 | 80 |
| Nepradėta vykdyti | 1.1.7., 1.1.9., 1.2.4. | 3 | 20 |
| Neįgyvendinta | - | 0 | 0 |
| Viso įgyvendinta/viso priemonių: |  | 0/15 | 0/100 |

Teigiamos tendencijos:

- Vykdoma Lietuvos Respublikos mastu metropolinio lygmens miesto aplinkos ir įvaizdžio plėtra sluoksnis po sluoksnio formuojant ir stiprinant būdingus miestovaizdžio bruožus.

- Sėkmingai stiprinamas Panevėžio miesto architektūrinis urbanistinis savitumas ir originalumas, miesto centro gyvybingumas: 2022m. gegužę sutvarkyta Laisvės aikštė ir jos prieigos, įkūrinėjamas Stasio Eidrigevičiaus menų centras, 2021m. parengta Panevėžio miesto tvarios plėtros galimybių studija. Ateityje numatyta parengti miesto centrinės dalies urbanistinio atnaujinimo koncepciją su detaliomis vizualizacijomis, įgyvendinti miesto centrinės dalies urbanistinio atnaujinimo koncepciją, patikslinti miesto centrinei daliai vystyti reikalingus teritorijų planavimo dokumentus.

- Nagrinėjamu laikotarpiu Bendrojo plano teritorija aktyviai planuojama žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentais – TPDR duomenimis 2020-2023 metais buvo patvirtinti 64 detalieji planai. Taip pat aktyviai rengiami techniniai projektai, siekiant įgyvendinti miesto struktūros ir architektūrinės erdvės kompozicijos sprendinius.

- 2015 m. patvirtintas Panevėžio miesto (pietinės dalies) susisiekimo komunikacijų specialusis planas, kuriame numatytas žiedas ties pietiniu įvažiavimų į miestą. Rengiamas šio specialiojo plano koregavimo projektas. Rengiamas V. Alanto g. tęsinio (III etapo – kairioji eismo juosta nuo Projektuotojų g. iki V. Alanto g. – Vakarinės g. sankryžos) statybos techninis projektas.

- Rengiami  teritorijų planavimo dokumentai, techniniai projektai skatinant miesto tipo struktūrų plėtrą vakarų kryptimi: ateityje planuojama sujungti magistralę „Via Baltica“ su Panevėžio laisvąja ekonomine zona. Vertinami, rengiami valstybei svarbūs projektai, tokie kaip RAIL BALTICA.

- Senvagės parko pavyzdžiu tvarkoma likusi Nevėžio upės ir slėnio aplinka: įrenginėjamas pėsčiųjų takas, ateityje numatoma rengti Berčiūnų parko, Molainių filtracijos laukų architektūrinės idėjos konkursus, Ekrano marių šiaurinės dalies tvarkymo projektą.

Neigiamų tendencijų nepastebėta.

SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA

Bendrojo plano socialinės infratruktūros sprendinius sudaro švietimo infrastruktūros sprendiniai, kuriuose numatyta naujų švietimo įstaigų plėtra naujose plėtros teritorijose, esamų atnaujinimas, asmens sveikatos priežiūros infrastruktūros sprendiniai, kuriuose numatyta pirminės sveikatos priežiūros, privačių medicinos įstaigų plėtra, socialinių paslaugų infratruktūros plėtros sprendiniai, kultūros infrastruktūros modernizavimo, plėtros sprendiniai.

2.2 lentelė. Socialinės infrastruktūros sprendinių įgyvendinimo priemonės

| Statusas | Priemonės indeksas | Kiekis (vnt.) | Kiekis (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Įgyvendinta | 2.2.1. | 1 | 17 |
| Vykdoma | 2.1.2., 2.2.2., 2.2.3., 2.3.1. | 4 | 66 |
| Nepradėta vykdyti | 2.1.1. | 1 | 17 |
| Neįgyvendinta | - | 0 | 0 |
| Viso įgyvendinta/viso priemonių: |  | 1/6 | 17/100 |

Teigiamos tendencijos:

- Vykdomas švietimo įstaigų pastatų atnaujinimas (1. Atlikta „Vilties“ progimnazijos rekonstrukcija. Sutvarkyta tiek pastato išorė, tiek vidus. Pakeistas stogas, apšiltintas fasadas, atnaujinta šildymo sistema, vandentiekis, kanalizacija, įrengtos elektros, apsaugos ir priešgaisrinės sistemos. Suremontuotos klasės, biblioteka, aktų salė, sporto salė ir kt. . Nupirkta reikalinga įranga ir baldai. 2. Atnaujintas, modernizuotas l/d „Rugelis. Pertvarkytos erdvės, įrengtos dvi patalpos papildomos grupėms. Nupirkti baldai, ugdymo priemonės ir įranga. 3. Įgyvendintas l/d „Linelis“ vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimo projektas. Atnaujinta įstaigos infrastruktūra, atnaujinta įranga. Pastatytas antras aukštas. Įrengtos  papildomos grupės. 4. Parengtas Mokslo paskirties pastato (un. Nr. 2793-0006-2012) dalies patalpų (Smėlynės g. 29, Panevėžyje) paprastojo remonto projektas. 5. Rengiamas Mokslo paskirties pastato, Parko g. 79, Panevėžyje, paprastojo remonto aprašas.).

- Vykdomi visi Bendrajame plane numatyti asmens sveikatos priežiūros infrastruktūros sprendiniai: 2023-06-30 įgyvendintas projektas „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Panevėžio mieste“. Atliktas poliklinikos patalpų, labiausiai prisidedančių prie paslaugų kokybės ir/ar prieinamumo gerinimo pacientams, remontas, suremontuotas pandusas, įsigyta reikalinga įranga, skirta pirminės asmens sveikatos (šeimos medicinos ir odontologijos) priežiūros paslaugų teikimui. 2023-10-16 įgyvendintos priemonės, gerinančios ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims Panevėžio mieste. Vykdomas pirminės asmens sveikatos priežiūros efektyvumo didinimas UAB "Pilėnų šeimos medicinos centre": 2021-06-30  atnaujinta medicininės ir odontologinė įranga, įstaigos infrastruktūra Pilėnų ŠMC. Privačių medicinos įstaigų tinklo vystymas  vykdomas rengiant ir įgyvendinant teritorijų planavimo dokumentus, techninius projektus. Atliktas UAB "Kniaudiškių šeimos klinikos", teikiančios pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, infrastruktūros modernizavimas. Didinamas UAB "MediCA klinika" teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumas Panevėžio miesto savivaldybėje. Atliktas UAB "Smėlynės šeimos ambulatorija", teikiančos pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, infrastruktūros modernizavimas. Vykdoma socialinių būstų fondo plėtra (Aldonos g. 12), Šv. Juozapo globos namai.

- Vykdoma kultūros infrastruktūros plėtra: įkūrinėjamas Stasio Eidrigevičiaus menų centras Panevėžyje, įgyvendinamas poeto, visuomenės veikėjo Juozo Čerkeso-Besparnio sodybos sutvarkymo projektas. Skaistakalnio parke esantis namas pritaikomas kultūrinei veiklai. Dailės galerija, Kraštotyros muziejus. Parengtas kultūros paskirties (Moigių I namo un. kultūros vertybių kodas 10760) pastato Vasario 16-osios g. 23, Panevėžyje rekonstravimo projektas. Parengtas Kultūros paskirties pastato Vasario 16-osios g. 19, Panevėžyje stogo paprastojo remonto projektas. Parengtas Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų pastato dalies patalpų, Kranto g. 28, Panevėžyje, kapitalinio remonto techninis darbo projektas. Rengiamas Panevėžio muzikinio teatro pastato, Nepriklausomybės a. 8, Panevėžio m., patalpų remonto projektas.

Neigiamų tendencijų nepastebėta.

GAMTINIS KARKASAS IR ŽELDYNŲ BEI REKREACIJOS TERITORIJŲ PLĖTRA

Bendrojo plano gamtinio karkaso, želdynų bei rekreacijos teritorijų plėtros sprendiniuose numatyta ugdyti miesto želdynų sistemą, gerinant esamų želdynų būklę, įrengiant ir tvarkant naujus. Siūloma į miesto struktūrą įntegruoti daugiau Nevėžio upės pakrančių, jose kurti regyklas, taip atskleidžiant miesto savitumą, įrengti baidarių prieplaukas, Panevėžio mieste esančius miškus priskirti atskiriesiems želdynams. Želdynuose kurti poilsio, žaidimų, sporto ir kitą infrastruktūrą. Sanitarinėse apsaugos zonose įveisti želdynus.

Šios dalies sprendiniai yra susiję ir su gamtinio karkaso Panevėžio miesto savivaldybės teritorijoje puoselėjimu. Kaip ir daugumoje Lietuvos savivaldybių, šie bendrojo plano sprendiniai nevykdomi dėl lėšų trūkumo ir kitų savivaldybės prioritetų – plėtros, socialinės ir ekonominės gerovės, infrastruktūros.

2.3 lentelė. Gamtinio karkaso ir želdynų bei rekreacijos teritorijų plėtros sprendinių įgyvendinimo priemonės

| Statusas | Priemonės indeksas | Kiekis (vnt.) | Kiekis (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Įgyvendinta | 3.1.3., 3.1.4., 3.1.13., 3.2.5. | 4 | 10 |
| Vykdoma | 3.1.1., 3.1.2., 3.1.7., 3.1.8., 3.1.9., 3.1.10., 3.1.11., 3.1.12., 3.1.14., 3.1.16., 3.1.17., 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.3.1., 3.3.3., 3.4.2., 3.4.3., 3.4.4., 3.5.2., 3.6.2., 3.6.3. | 22 | 52 |
| Nepradėta vykdyti | 3.1.5., 3.1.6., 3.1.15., 3.1.18., 3.1.19., 3.1.20., 3.2.4., 3.2.6., 3.2.7., 3.2.8., 3.2.9., 3.3.2., 3.4.1., 3.5.1., 3.5.3., 3.6.1. | 16 | 38 |
| Neįgyvendinta | - | 0 | 0 |
| Viso įgyvendinta/viso priemonių: |  | 4/42 | 10/100 |

Teigiamos tendencijos:

- Vykdomas želdynų ugdymas ir plėtra miesto bendro naudojimo ir rekreacinėse teritorijose: 2023-12-28 patvirtintas Panevėžio miesto teritorijos bendrojo plano dalies „Gamtinis karkasas ir želdynų bei rekreacijos teritorijų plėtra“ koregavimas, vykdomas projektas „Viešųjų erdvių prie Panevėžio bendruomenių rūmų sutvarkymas“, 2023 m. įgyvendintas projektas Nr. 05.5.1-APVA-R-019-51-0007 „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Panevėžio mieste“, kurio metu rekonstruotas Kniaudiškių parkas. Kultūros ir poilsio parke įrengtos 3 terasos. „Ekrano” marių teritorijos pritaikytos poilsiui, verslui ir užimtumui.

- Rengiami  teritorijų planavimo dokumentai, techniniai projektai želdynų, esančių upių ir tvenkinių pakrantėse ir slėniuose, gyvenamuosiuose rajonuose, plėtrai ir pritaikymui rekrecijai.

- Vykdoma želdinių priežiūra, didinamas želdynų kiekis daugiabučių namų kvartaluose.

- Įsisavinamos Nevėžio upės pakrantės: sutvarkyta atkarpa nuo Stoties g. tilto iki Nemuno g. tilto. Nevėžio upės vaga nuolat prižiūrima, šalinama žolinė augalija.

- Inventorizuojami želdynai ir želdiniai, vykdoma biologinio turto apskaita, duomenys kaupiami Savivaldybės ilgalaikio turto likučių žiniaraščiuose.

- Nagrinėjamu laikotarpiu įrengta vaikų žaidimo, treniruoklių, tinklinio, krepšinio aikštelių šalia daugiabučių namų, A. Baranausko pušynėlyje, prie Ekrano marių, Senvagėje ir jos prieigose, Skaistakalnio parke, Marijonų sode, Taikos al. 11.  J. Biliūno g., Veteranų g., Dembavoje, Rožyne.

- Parengtas Velotrasos Parko g. 22 supaprastintas statybos projektas.

- 2023 m. išskirti iš valstybinės reikšmės miškų plotai, naudojami visuomenės rekreaciniams poreikiams tenkinti ir išbraukti  iš valstybinės reikšmės miškų sąrašo, priskiriant atskiriesiems želdynams.

- Rengiami ir įgyvendinami techniniai atskirųjų ir priklausomųjų želdynų projektai, vykdoma želdinių apsauga ir įveisimas kelių sanitarinės apsaugos zonose.

- Rengiamas Kolumbariumo įrengimo žemės sklype prie Kristaus Karaliaus katedros kapinių (kad. Nr. 2701/0029:154), Panevėžio m. sav., statybos techninis darbo projektas. Prižiūrimas Staniūnų memorialinis miškelis. Žagienio g. – Kapinių parke rengiamas kolumbariumo įrengimo projektas, maksimaliai išsaugant esamus želdinius.

Neigiamos tendencijos:

- Apart Panevėžio miesto teritorijos bendrojo plano dalies „Gamtinis karkasas ir želdynų bei rekreacijos teritorijų plėtra“ koregavimo parengimo nepradėti vykdyti jokie gamtinio karkaso sistemų ugdymo darbai.

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO SAUGA

Šios Bendrojo plano dalies sprendiniuose buvo numatyta atkurti istorinio Panevėžio miesto centro planinę erdvinę struktūrą, vykdyti turimo kultūros paveldo apsaugą, maksimaliai išsaugant ir atkuriant vertingąsias savybes, vykdyti Panevėžio miesto pastatų vertybinę-paveldosauginę inventorizaciją ir, reikalui esant, papildyti saugotinų objektų sąrašus.

2.4 lentelė. Nekilnojamojo kultūros paveldo saugos sprendinių įgyvendinimo

priemonės

| Statusas | Priemonės indeksas | Kiekis (vnt.) | Kiekis (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Įgyvendinta | 4.1.2. | 1 | 33 |
| Vykdoma | 4.1.1., 4.1.3. | 2 | 67 |
| Nepradėta vykdyti | - | 0 | 0 |
| Neįgyvendinta | - | 0 | 0 |
| Viso įgyvendinta/viso priemonių: |  | 1/3 | 33/100 |

Teigiamos tendencijos:

- Parengtas ir suderintas Panevėžio miesto istorinės dalies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 31872) teritorijos ir apsaugos zonos ribų nustatymo bei tvarkymo specialiojo plano keitimas (T00084371) (patvirtintas Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2020-01-30 sprendimu Nr.1-2).

- Vykdoma turimo kultūros paveldo apsauga, maksimalus autento išsaugojimas ir atkūrimas: sutvarkyta poeto, visuomenės veikėjo Juozo Čerkeso-Besparnio sodyba (u.k. 20913), Panevėžio teismo pastatas (u.k. 30777), Moigių namų komplekso pirmasis namas (u.k. 10760), Moigių namų komplekso trečiasis namas (u.k. 30370).

- Reikalui esant pildomas  saugotinų objektų sąrašas, vykdoma kultūros paveldo objektų inventorizacija, stebėsena.

Neigiamų tendencijų nepastebėta.

SUSISIEKIMO SISTEMa

Šios Bendrojo plano dalies sprendiniuose numatomos rekomendacijos formuojant numatomą gatvių tinklą bei siekiant užtikrinti eismo saugą mieste. Siūloma pagerinti susisiekimą tarp miesto šiaurinės, pietinės dalių, tobulinti visuomeninio transporto sistemą, vystyti dviračių, pėsčiųjų susisiekimo galimybes, vykdyti automobilių stovėjimo aikštelių plėtrą daugiaaukščių pastatų rajonuose.

2.5 lentelė. Susisiekimo sistemos sprendinių įgyvendinimo priemonės

| Statusas | Priemonės indeksas | Kiekis (vnt.) | Kiekis (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Įgyvendinta | 5.1.1., 5.1.3. | 2 | 11 |
| Vykdoma | 5.1.5., 5.1.6., 5.1.11., 5.1.12., 5.1.13., 5.1.14., 5.2.1., 5.2.5. | 8 | 42 |
| Nepradėta vykdyti | 5.1.2., 5.1.4., 5.1.7., 5.1.8., 5.1.9., 5.1.10., 5.2.2., 5.2.3., 5.2.4. | 9 | 47 |
| Neįgyvendinta | - | 0 |  |
| Viso įgyvendinta/viso priemonių: |  | 2/19 | 11/100 |

Teigiamos tendencijos:

- Pagerintas susisiekimas tarp pietinės ir šiaurinės miesto dalies įrengiant Šiaurinę gatvę (įgyvendinta 2022 m.).

- Tobulinama viešojo transporto infrastruktūra: 2023 m. įsigyti mažiau taršūs autobusai, įdiegtas e. bilietas. Išplėstas viešojo transporto maršrutinio tinklas, paleistas naujas maršrutas 1E į polikliniką. Pradėta rekonstruoti tarpmiestinė autobusų stotis, vykdomi statybos darbai.

- Vykdomas dviračių ir pėsčiųjų takų infrastruktūros vystymas: įrengtas Nemuno g. dviračių takas, A. Jakšto g., pėsčiųjų-dviračių takas link Berčiūnų.

- Gerinama miesto gatvių būklė: 1. Rengiamas techninis darbo projektas „Panevėžio miesto, Klaipėdos g. dalies (nuo Nemuno g. iki miesto ribos) kapitalinis remontas“. 2. Parengtas Panevėžio miesto Rėklių gatvės kapitalinio remonto techninis darbo projektas. 3. Atlikta Panevėžio miesto Matininkų gatvės rekonstrukcija. 4. Atliktas Pramonės g. dalies (nuo Šiaurinės g. iki Pušaloto g.) kapitalinis remontas.

- Nuolatos diegiamos saugaus eismo priemonės, pertvarkomos pėsčiųjų perėjos.

- 2023 m. su Bendrijų prisidėjimu rekonstruotos 4 automobilių stovėjimo aikštelės prie daugiabučių: Beržų 23, Nendrės 1, Molainių 108,  Žemaičių 37, Panevėžyje. 2020 m. Bendrijų prisidėjimu rekonstruotos  automobilių stovėjimo aikštelės šalia daugiabučių namų: Žemaičių g. 30, Molainių g. 38, 40, 42; Molainių 96, Molainių 102, Parko g. 63, 65, Beržų g. 17.

- Siekiant apriboti automobilių eismą miesto centre, prioritetą suteikiant visuomeniniam transportui, pėsčiųjų ir dviratininkų eismui, planuojama mažos taršos zona Elektros g. Įrengiami nauji dviračių takai ir dviračių saugojimo aikštelės.

Neigiamų tendencijų nepastebėta.

INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA

Inžinerinės infrastruktūros sprendinius sudaro vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, atliekų tvarkymo, šilumos ūkio, dujų tiekimo ir elektros energijos tiekimo ir ryšių infrastruktūros modernizavimo ir plėtros sprendiniai.

2.6 lentelė. Inžinerinės infrastruktūros plėtros sprendinių įgyvendinimopriemonės

| Statusas | Priemonės indeksas | Kiekis (vnt.) | Kiekis (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Įgyvendinta | 6.5.2., 6.9.2., 6.9.3. | 3 | 11 |
| Vykdoma | 6.1.1., 6.1.2., 6.2.1., 6.3.1., 6.3.2., 6.3.3., 6.4.1., 6.5.1., 6.5.3., 6.6.1., 6.7.1., 6.7.2., 6.7.3., 6.7.4., 6.8.1., 6.8.2., 6.9.1., 6.9.4., 6.9.5., 6.10.1., 6.11.1., 6.11.2., 6.11.3. | 23 | 85 |
| Nepradėta vykdyti | 6.4.2. | 1 | 4 |
| Neįgyvendinta | - | 0 | 0 |
| Viso įgyvendinta/viso priemonių: |  | 3/27 | 11/100 |

Teigiamos tendencijos:

- Vykdoma vandentiekio tinklų sistemos plėtra. Nutiesta vandentiekio tinklų: 2020 m.  – 0,916 km; 2021 m. – 4,13 km; 2022 m. – 0,131 km; 2023 m. – 3,497 km. Renovuota pasenusių, susidėvėjusių vandentiekio tinklų: 2020 m. – 6,83 km; 2021 m. – 0,82 km; 2022 m. – 0,50 km.

- Vykdoma nuotekų sistemos plėtra. Nutiesta nuotekų tinklų: 2020 m. – 1,201 km; 2021 m. – 6,31 km; 2022 m. – 0,520 km; 2023 m. – 1,699 km. Rekonstruota nuotekų tinklų: 2020 m. - 3,476 km; 2021 m. – 0,473 km; 2022 m. – 0,345 km; 2023 m. – 0,604 km.

- Vykdoma nuotekų, išleidžiamų į paviršinius vandenis, kontrolė, išvalytų Panevėžio nuotekų valykloje, Ramygalos nuotekų valykloje, Uliūnų nuotekų valykloje, vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros patvirtinta monitoringo programa. Monitoringo duomenys patalpinami UAB „Aukštaitijos vandenys“ interneto svetainėje.

- 2023 m. įgyvendintas projektas paviršinių nuotekų surinkimo infrastruktūros plėtra.

- 2024m. įgyvendintas projektas komunalinių rūšiuojamųjų atliekų surinkimo infrastruktūros plėtra. Rengiama nauja didelių gabaritų aikštelė Kėdainių g. 13,15.  Įrengta 260 pakuočių atliekų surinkimo aikštelių.

- Vykdoma elektros energijos infrastruktūros tinklo plėtra: naujai nutiesta 0,52 km elektros oro linijų, 67,52 km – kabelinių elektros linijų, rekonstruota 24,81 km 10 kV įtampos elektros oro linijų į kabelines, rekonstruota 8 vnt. 10 kV modulinių TR (MT), 26 vnt. 6-10 kV galios transformatorių.

- Kasmet vykdomi gamtinių dujų inžinerinės infrastruktūros techninio patikrinimo darbai.

- Vykdoma esamų šiluminių trasų rekonstrukcija naudojant bekanalę technologiją. Panevėžio miesto katilinės pritaikytos biokuro naudojimui. Atlikta Panevėžio miesto šilumos specialiojo plano korektūra.

- Išplėstas mobilus daugiakanalio ryšio tinklas. Išplėtotas šviesolaidinių kabelių tinklas.

Neigiamos tendencijos:

- Nėra atsakingo paviršinių, išleidžiamų į atvirus vandens telkinius nuotekų kontrolės vykdytojo.

2.7.  PREKYBOS CENTRŲ IŠDĖSTYMAS

Šios Bendrojo plano dalies sprendiniuose nustatyti prekybos centrų išdėstymo principai.

2.7 lentelė. Prekybos centrų išdėstymo sprendinių įgyvendinimo priemonės

| Statusas | Priemonės indeksas | Kiekis (vnt.) | Kiekis (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Įgyvendinta | - | 0 | 0 |
| Vykdoma | 7.1.1. | 1 | 100 |
| Nepradėta vykdyti | - | 0 | 0 |
| Neįgyvendinta | - | 0 | 0 |
| Viso įgyvendinta/viso priemonių: |  | 0/1 | 0/100 |

Teigiamos tendencijos:

- Prekybos centrų išdėstymas ir tinklo vystymas  vykdomas rengiant ir/ar koreguojant teritorijų planavimo dokumentus, atsižvelgiant į Bendrojo plano sprendinius.

Neigiamų tendencijų nepastebėta.

2.8.  ŽEMĖS NAUDOJIMAS IR TERITORIJOS BALANSAS

Šios Bendrojo plano dalies sprendiniuose numatyta nustatyti veiklos, susijusios su žemės (teritorijos) naudojimu, reglamentavimą, teritoriją vystyti pagal numatytą veiklą, vykdyti polifunkcinę teritorijų plėtrą.

2.8 lentelė. Žemės naudojimo ir teritorijų balanso sprendinių įgyvendinimo priemonės

| Statusas | Priemonės indeksas | Kiekis (vnt.) | Kiekis (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Įgyvendinta | 8.1.1. | 1 | 50 |
| Vykdoma | 8.1.2. | 1 | 50 |
| Nepradėta vykdyti | - | 0 | 0 |
| Neįgyvendinta | - | 0 | 0 |
| Viso įgyvendinta/viso priemonių: |  | 1/2 | 50/100 |

Teigiamos tendencijos:

- Patvirtinta Panevėžio miesto teritorijos bendrojo plano keitimo korektūra.

- Rengiant ir/ar koreguojant teritorijų planavimo dokumentus vykdoma polifunkcinė teritorijų plėtra.

Neigiamų tendencijų nepastebėta.

IŠVADOS

Panevėžio miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių įgyvendinimo procesas vyksta pakankamai sklandžiai, turint omenyje, kad didelė dalis sprendinių yra numatyta ar patikslinta 2023 m. patvirtintuose Panevėžio miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koregavimuose ir neseniai pradėta įgyvendinti. Lėtesnis dalies sprendinių įgyvendinimas galėtų būti siejamas su šiomis priežastimis: finansavimo trūkumas tam tikrose srityse, nekilnojamojo turto rinkos pokyčiai, neigiamos demografinės tendencijos ir mažas plėtros poreikis, ar tiesiog laikinas prioritetų skyrimas kitoms sritims.

Panevėžio miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių įgyvendinimui numatyta 115 priemonių, iš kurių 12 – 10,4% - įgyvendintos, 73 – 63,5% - vykdomos, 30 – 26,1% - nepradėtos vykdyti. Pagal surinktą informaciją visos priemonės apart įgyvendintų yra vis dar nepraradusios aktualumo – nėra nei vienos neįgyvendintos. Kai kurias priemones iš nepradėtų vykdyti galima identifikuoti neprioritetinėmis kitų atžvilgiu arba sritys/problemos, kurių taikymui išskirtos priemonės, laikinai sprendžiamos kitais būdais. Dauguma priemonių yra vykdomos dėl jų tęstinumo, todėl vertinama, kad didžioji dalis Bendrojo plano sprendinių – įgyvendinti, nuolat įgyvendinami.

3.1. lentelė. Panevėžio miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo priemonių skaičiaus suvestinė pagal statusą

| Eil. Nr. | Sprendinių tema | Priemonių skaičius pagal statusą |  |  |  | Bendras priemonių skaičius |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Įgyvendinta | Vykdoma | Nepradėta vykdyti | Neįgyvendinta (nebeaktualu) |  |
| 1. | Miesto struktūra | 0 | 12 | 3 | 0 | 15 |
| 2. | Socialinė infrastruktūra | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |
| 3. | Gamtinis karkasas ir želdynų bei rekreacijos teritorijų plėtra | 4 | 22 | 16 | 0 | 42 |
| 4. | Nekilnojamojo kultūros paveldo sauga | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 5. | Susisiekimo sistema | 2 | 8 | 9 | 0 | 19 |
| 6. | Inžinerinės infrastruktūros plėtra | 3 | 23 | 1 | 0 | 27 |
| 7. | Prekybos centrų išdėstymas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8. | Žemės naudojimas ir teritorijos balansas | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|  | Viso: | 12 (10,4%) | 73 (63,5%) | 30 (26,1%) | 0 (0%) | 115 |

Nors kompleksinis teritorijų planavimas žemesniame lygmenyje ir specialusis teritorijų planavimas esant kurios srities vystymo poreikiui Panevėžio miesto savivaldybės teritorijoje vyksta gana aktyviai, neigiamos gyventojų skaičiaus kaitos tendencijos Panevėžio mieste, kol kituose Lietuvos didmiesčiuose pastaraisiais metais buvo teigiamos, rodo, koks svarbus yra Bendrojo plano sprendinių, susijusių su viešosios miesto infrastruktūros gerinimu, įgyvendinimas. Darniam Panevėžio miesto vystymuisi ir Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimui svarbios Panevėžio miesto strateginiame plėtros plane, parengtame 2021 – 2027 m. laikotarpiui, suformuotos miesto ilgalaikės strategijos kryptys, detalizuotos atskirais tikslais, uždaviniais ir priemonėmis, strateginiai veiklos planai.

Atsižvelgiant į Panevėžio miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinius ir jų įgyvendinimo stebėsenos už 2020-2023 metus rezultatus, manoma, kad galiojančio Bendrojo plano sprendiniai yra aktualizuoti lokaliu lygmeniu, Panevėžio miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koregavimai, patvirtinti 2023 m., patikslino Panevėžio miesto teritorijos funkcinio zonavimo, gamtinio karkaso, želdynų, rekreacijos infrastruktūros sprendinius, atsižvelgė į pasikeitusius ir atsiradusius naujus teisės aktus, tačiau nedetalizavo 2021 m. patvirtinto Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano sprendinių, kuriuose formuojama Panevėžio miesto strategija tarptautiniu, regioniniu lygmeniu funkcinio papildomumo partnerystėse su kitais miestais. Taip pat, Panevėžio miesto savivaldybės administracija išsakė poreikį identifikuoti, pritaikyti bei plėsti investicijoms tinkamas teritorijas (šiuo metu Panevėžio LEZ teritorija jau užpildyta), ir tai strategiškai galėtų labiau koreliuoti su Rail Baltica vystymųsi, kurtų daugiau darbo vietų ir, galimai, darytų teigiamą poveikį Panevėžio miesto savivaldybės teritorijos demografinei raidai. Daroma išvada, kad reikalinga keisti Bendrąjį planą, siekiant detalizuoti aukštesniojo lygmens teritorijų planavimo dokumentus, gerinti sąlygas verslo ir pramonės kūrimuisi, kas suponuotų į Panevėžio patrauklumo didėjimą ir efektyvesnę pažangą. Nusprendus Bendrojo plano keitimo procedūras atidėti, siūloma aktyviai stebėti tolimesnį Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo procesą siekiant laiku identifikuoti Bendrojo plano keitimo poreikį.

SIŪLYMAI DĖL BENROJO PLANO KEITIMO

- Sprendinius derinti su 2021 m. parengto Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano sprendiniais ir strategija apskritai, sprendinių įgyvendinimo programos priemonių planu, atsižvelgti į Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos rezultatus, galimai kintančius prioritetus, vystymosi tendencijas.

- Remiantis LRBP 2030 prioritetinių partnerysčių strategija, Panevėžį matyti ir vystyti Šiaulių-Panevėžio partnerystėje. Teritoriniam ir (ar) strateginiam šios partnerystės įgyvendinimui LRBP 2030 numatyta rengti Šiaulių ir Panevėžio aglomeracijų, bei Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos, patenkančių į partnerystės tiesioginės įtakos zoną, valstybės dalies bendruosius planus ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentus. Bendrojo plano keitime/koregavime juos detalizuoti, jei tokie jau bus parengti.

- Pasitelkti integruotas urbanistines priemones siekiant sustabdyti neigiamus demografinius procesus.

- Išanalizuoti ir įvertinti Panevėžio mieste rengtas galimybių studijas, koncepcijas ir kitus neformalius, teritorijų planavimo dokumento statuso neturinčius dokumentus.

- Užtikrinti, kad patvirtintų savivaldybės lygmens ar vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai būtų integruojami į bendrojo plano sprendinius.

- Užtikrinti, kad savivaldybės tarybos patvirtinti savivaldybės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentų (išskyrus specialiojo teritorijų planavimo žemėtvarkos dokumentus) sprendiniai, savivaldybės tarybos sprendimu būtų pripažinti savivaldybės bendrojo plano sudedamąja dalimi ir registruojami kaip atitinkamų teritorijų planavimo dokumentų korektūros.

PRIEDAI

- Panevėžio miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių įgyvendinimo programos priemonių planas.

- Panevėžio miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo rodikliai už 2020-2023 m.